

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022 с. Богучаны № 1150- п

О внесении изменений в муниципальную программу Богучанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района», утверждённую постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1396-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Богучанского района от 17.07.13 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7, 8, 47 Устава Богучанского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу Богучанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района», утверждённую постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1396-п читать в новой редакции согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя Главы Богучанского района по экономике и финансам А.С. Арсеньеву.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.

Глава Богучанского района А.С. Медведев

Приложение к постановлению

Администрации Богучанского района

от «11» ноября 2022 г. № 1150-п

Приложение

к постановлению администрации

Богучанского района

от 01.11.2013 № 1396-п

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

1. Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» (далее –программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Муниципальная служба Заказчика»  Администрация Богучанского района  Финансовое управление администрации Богучанского района (до 2017 года включительно) |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы:  - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе», действовала до 01.01.2023 года.  - «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства», действовала до 01.01.2023 года.  - «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» действовала до 01.01.2023 года.  - «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе».  - «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района».  - «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район», действует с 01.01.2023 |
| Цель муниципальной программы | Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района (до 01.01.2023).  2. Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района (до 01.01.2023).  3. Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района (до 01.01.2023).  4. Создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества условий проживания населения.  5. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Богучанского района.  6.Повышение комфортности проживания в специализированном жилищном фонде муниципального образования Богучанский район с 01.01.2023. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2014 по 2030 годы |
| Перечень целевых показателей на долгосрочный период | Целевые показатели:  Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2021 году составит 1,50 %.  Уровень доступности жилья для граждан Богучанского района, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий к 2030 году составит 80%.  Значение целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объём финансирования программы составляет –180 668 373,09 рублей, в том числе по годам:  2014 год – 16 773 786,00 рублей;  2015 год – 6 352 549,71 рублей;  2016 год – 85 133 948,07 рублей;  2017 год – 10 923 310,82 рублей;  2018 год – 1 952 188,78 рублей;  2019 год – 3 138 231,09 рублей;  2020 год – 1 339 520,22 рублей;  2021 год – 6 100 338,40 рублей;  2022 год – 1 460 000,00 рублей;  2023 год - 17 940 700,00 рублей.  2024 год - 14 776 900,00 рублей;  2025 год - 14 776 900,00 рублей;  в том числе:  средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (федеральный бюджет)  39 219 651,89 руб., в том числе по годам:  2014 год – 0,00 рублей;  2015 год – 0,00 рублей;  2016 год – 37 284 486,80 рублей;  2017 год – 1 935 165,09 рублей;  2018 год – 0,00 рублей;  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей;  2025 год – 0,00 рублей;  средства краевого бюджета – 90 059 426,34 рублей, в том числе по годам:  2014 год – 3 484 400,00 рублей;  2015 год – 1 776 680,00 рублей;  2016 год – 38 898 899,31 рублей;  2017 год – 2 895 247,03 рублей;  2018 год – 389 700,00 рублей;  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 15 980 700,00 рублей;  2024 год - 13 316 900,00 рублей;  2025 год - 13 316 900,00 рублей.  средства районного бюджета – 51 389 294,86 рублей, в том числе по годам:  2014 год – 13 289 386,00 рублей;  2015 год – 4 575 869,71 рублей;  2016 год – 8 950 561,96 рубль;  2017 год – 6 092 898,70 рублей;  2018 год – 1 562 488,78 рублей;  2019 год – 3 138 231,09 рублей;  2020 год – 1 339 520,22 рублей;  2021 год – 6 100 338,40 рублей;  2022 год – 1 460 000,00 рублей;  2023 год - 1 960 000,00 рублей;  2024 год - 1 460 000,0 рублей;  2025 год - 1 460 000,0 рублей.  \* Объем средств краевого бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, корректируется и устанавливается после подписания соответствующих соглашений |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Богучанского района | Перечень объектов капитального строительства в приложение № 3 к паспорту муниципальной программы |

1. Характеристика текущего состояния жилищной сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Богучанского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

Богучанский район – транспортный узел и центр промышленной переработки природных ресурсов Нижнего Приангарья.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Богучанский район до 2030 года главной стратегической целью социально-экономического развития Богучанского района на долгосрочную перспективу, является повышение комфортного проживания на территории Богучанского района за счет инвестиционного и инновационного развития экономики и эффективного управления муниципальным образованием.

Одним из приоритетных направлений развития стратегии является приоритет 2. «Человеческий потенциал»: создание комфортной среды жизнедеятельности и безопасных условий проживания населения на территории района, развитие отраслей социальной сферы, в том числе образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в районе.

Целью № 2 Стратегии является- формирование благоприятной социальной среды для жизни в районе. Комфортные условия для жизни будут являться важнейшим фактором для привлечения и удержания квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых для дальнейшего социально-экономического развития территории.

Жилищная политика, проводимая Правительством Красноярского края, направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральной целевой программы «Жилище», государственными программами Красноярского края и в соответствии с законами Красноярского края в жилищной сфере.

На 01.01.2022 года в Богучанском районе находятся в стадии строительства 1103 объектов капитального строительства, в том числе:

- 1030 шт. строящихся жилых домов,

- 33 шт. объектов социального назначения,

- 40 шт. объектов производственного назначения.

В 2021 году введено в эксплуатацию 99 объектов капитального строительство, в том числе:

- 83 объектов жилищного назначения (индивидуальные дома, дома блокированной застройки) общей площадью - 3298,6 кв.м.;

-16 объектов социального и производственного назначения: 10 объектов социального назначения, в том числе объекты ЗАО «БоАЗ»:

- поликлиника на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 12 койко-мест (две смены) - п. Таежный,

- общеобразовательная школа на 386 учащихся с бассейном и инженерным обеспечением - п. Таежный;

- гостиница в с. Богучаны на 10 мест и магазины 6 объектов промышленного назначения.

За период с 2013 по 2022 годы 124 многодетных семьи, получили на безвозмездной основе земельные участки в собственность под строительство жилых домов.

Вместе с тем в сфере жилищного обеспечения населения имеется ряд проблем.

Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в районе, составляет 332 единицы.

Проблема обеспечения жильём работников отраслей бюджетной сферы остаётся одной из самых актуальных на территории Богучанского района. Потребность составляет 34 единицы, в том числе в здравоохранении составляет 4 единиц, образовании – 17, культуре – 13 единиц.

Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьёзным фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы муниципального образования Богучанский район и сдерживающим фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистами.

Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности невозможно без формирования базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в доступном и комфортном жилье.

По состоянию на 1 января 2021 года в Богучанском районе общая площадь жилищного фонда всех форм собственности составила 1121,9 тыс. кв. м. Ветхим, аварийным и подлежащим сносу признаны 23,2 тыс. кв. м жилого фонда, в том числе аварийным – 3,4 тыс. кв. м. Аварийный жилищный фонд представляет угрозу для жизни проживающих в нём граждан, ухудшает внешний облик сельских поселений, сдерживает развитие инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность территорий поселений района.

При комплексной застройке территорий имеются случаи строительства объектов без разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов межевания территорий, отсутствие которых нередко приводит к противоречиям с положениями документов территориального планирования, в которых содержатся расчётные показатели и схемы, определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.

Обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов позволят не только упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения и позволит планировать этапы их реализации.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения жильём, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос ветхого и аварийного жилья.

В целях улучшения жилищных условий на период до 2030 года необходимо предоставить возможность гражданам повысить доступность приобретения жилья и решить следующую задачу:

- повышения доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района.

Для достижения определенной выше цели и решения поставленных задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

- расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района;

- обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района;

- восстановление (капитальный ремонт) служебных жилых помещений;

- содержание (текущий ремонт) служебных жилых помещений;

- создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества условий проживания населения;

- приобретение жилых помещений для пополнения муниципального специализированного фонда с целью улучшения жилищных условий работникам бюджетной сферы Богучанского района;

- приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в рамках реализации мероприятия 19 подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан");

- приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет по договорам найма специализированных жилых помещений (в рамках реализации мероприятия 20 подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан").

- восстановление (капитальный ремонт) специализированного жилищного фонда (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- содержание (текущий ремонт) специализированного жилищного фонда (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

Жилищное, и связанное с ним социальное, строительство будет опираться на перспективы социально-экономического развития конкретных населенных пунктов, перспективный спрос на жильё и социальные услуги.

Численность населения района на 01 января 2022 года составила 44701 человек, по сравнению с прошлым годом снизилась на 338 человек.

В прогнозируемом периоде планируется снижение численности населения в 2022 году на 0,97 %, в 2023 на 1,11 %, в 2024 году 1,01 %, в 2025 году 1 %

Риски реализации программы представляют собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также неэффективное управление подпрограммой, которые могут привести к невыполнению цели и задач, обусловленные:

* срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
* не эффективным использованием ресурсов.

1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищной сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы.

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства до 2030 года являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Богучанского района.

В целях обеспечения населения района доступным и комфортным жильём определены плановые показатели по вводу объектов жилищного строительства, которые являются основой построения прогнозов деятельности отрасли.

Реализация программы направлена достижение целей и на решение основных задач:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе»:

Цель подпрограммы: Расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района.

Задача подпрограммы - строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Выполнение данной задачи предполагалось путем реализации мероприятий, направленных на строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе», действовавшей до 01.01.2023.

За период ее действия доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда снизилось с 5,2% до 0,24%, аварийного – с 0,2% до 0,05%.

1. Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства»

Цель подпрограммы - Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района.

Задача подпрограммы - формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Выполнение данной задачи предполагалось путем реализации мероприятий, направленных на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства», действовавшей до 01.01.2023.

За период ее действия ввод общей площади жилья составил 68,42 тыс.кв.м., в том числе по годам:

2014- 14,0 тыс.кв.м.;

2015 – 10,04 тыс.кв.м.;

2016 – 39,47 тыс.кв.м.;

2017 – 4,91 тыс.кв.м.;

2018-2022 гг -0.

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района».

Цели подпрограммы - улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района.

Задачи - строительство и (или) ремонт многоквартирных домов, формирование фонда служебных жилых помещений для предоставления работникам отраслей бюджетной сферы.

Выполнение данной задачи предполагалось путем реализации мероприятий, направленных на увеличение объема восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения), строительство многоквартирных домов, установку счетчиков холодного водоснабжения, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района», действовавшей до 01.01.2023.

За период ее действия был построен и введен в эксплуатацию двухэтажный многоквартирный дом по адресу: с. Богучаны, ул. Геологов, 2, общей площадью 396,07 кв.м., и предоставлены 8 служебных жилых помещений работникам отраслей бюджетной сферы. Восстановлен специализированный жилищный фонд (служебные жилые помещения) объемом 1563,6 кв.м, установлены счетчики холодного водоснабжения в количестве 15 шт.

1. Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе».

Цели подпрограммы - создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества и условий проживания населения.

Задача подпрограммы - является обеспечение документами территориального планирования.

Выполнение данной задачи предполагалось путем реализации мероприятий, направленных на увеличение доли обеспеченности поселений района документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки) отвечающим современным требованиям и планированию развития района.

За период ее действия доля обеспеченности поселений района документами территориального планирования к 2024 году составит 37%.

Были выполнены работы по актуализации правил землепользования и застройки МО Говорковский сельсовет, подготовлены документы территориального планирования п. Таежный, Красногорьевский, В 2023 году будет проведена актуализация правил землепользования и застройки муниципального образования Пинчугский сельсовет и Осиновомысский сельсовет.

1. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района».

Цели подпрограммы - оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Богучанского района.

Задача подпрограммы - Строительство (приобретение) жилья для отдельных категорий граждан Богучанского района, и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) служебных жилых помещений.

Выполнение данной задачи предполагалось путем реализации мероприятий, направленных на улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Богучанского района.

За период ее действия улучшили свои жилищные условия 16 человек, возмещены расходы на оплату стоимости найма (поднайма) служебных жилых помещений ежегодно в среднем 8-ми специалистам.

6. Подпрограмма «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район», действует с 01.01.2023 года

Цель подпрограммы: повышение комфортности проживания в специализированном жилищном фонде муниципального образования Богучанский район.

Задача – восстановление эксплуатационных характеристик специализированных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту и текущее содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район.

Выполнение данной задачи предполагается путем реализации мероприятий по восстановлению (капитальный, текущий ремонт) специализированного жилищного фонда.

За период ее действия ожидаются следующие результаты:

1) Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) составит 450,0 кв.м., в то числе по годам: в 2023 году – 150,0 кв. метров, в 2024 году -150,0 кв.м., в 2025 году-150,0 кв.м.

По итогам реализации программы достигнуты или ожидаются следующие результаты:

- Удельный вес введенной площади жилых домов к 2022 составил 1,5% по отношению к общей площади жилищного фонда.

- Уровень доступности жилья для граждан Богучанского района, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий к 2030 году составит 80%.

Прогноз обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района представлен в Приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

1. Механизм реализации отдельных мероприятий программы.

Муниципальная программа основана на реализации подпрограмм, реализация отдельных мероприятий программы не предусмотрена.

1. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищной сфере на территории Богучанского района.

В Богучанском районе развитие жилищного строительства должно обеспечить повышение доступности и качества жилья для населения.

На территории поселений Богучанского района имеется острая проблема обеспеченности коммунальной инфраструктурой земельных участков. Необходимо обеспечить инфраструктурой уже предоставленные гражданам земельные участки на площади более 200 га.

1. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района».

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» (приложение 5 к муниципальной программе).

Срок реализации подпрограммы по 2022 год включительно.

Ожидаемые результаты подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

1. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства» (приложение 6 к муниципальной программе).

Срок реализации подпрограммы по 2022 год включительно.

Ожидаемые результаты подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

1. «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» (приложение 7 к муниципальной программе).

Срок реализации подпрограммы по 2022 год включительно.

Ожидаемые результаты подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

1. Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе» (приложение 8 к муниципальной программе).

Срок реализации подпрограммы 2022-2025 годы.

Ожидаемые результаты подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

1. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района» (приложение № 9 к муниципальной программе).

Срок реализации подпрограммы 2022-2025 годы.

Ожидаемые результаты подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

1. «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район» (приложение 7 к муниципальной программе).

Срок реализации подпрограммы 2023-2025 годы.

Ожидаемые результаты подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

1. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого бюджета и районного бюджета, а также перечень реализуемых ими мероприятий.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учётом источников финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

1. Прогноз показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий настоящей программой не предусмотрен (приложение № 4 к муниципальной программе).

Приложение № 1

к муниципальной программе Богучанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Предмет регулирования, основное содержание | Срок принятия (дата, месяц, год) |
| 1. | "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ | Градостроительные отношения -- Основное содержание: **градостроительная** деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, **градостроительного** зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; | 29.12.2004 |
| 2. | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ | Предмет регулирования:  общественные отношения, которые складываются при использовании жилых помещений для проживания; взаимоотношения с органами государственной власти и местного самоуправления по поводу изменения правового режима помещения или регистрации прав на жилое помещение. Основное содержание: задачи жилищного законодательства, определяющие обеспечение и защиту конституционного права на жилище, имущественные права граждан и юридических лиц в жилищной сфере | 29.12.2004 |
| 3. | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | меры по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг | 07.05.2012 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к муниципальной программе Богучанского района  «Обеспечение доступным и комфортным жильем  граждан Богучанского района»  Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распределителя бюджетных средств (далее- ГРБС) | ГРБС | Расходы по годам (рубей) | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на 2022-2025 годы |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» | всего расходные обязательства по программе | х | 1 460 000,00 | 17 940 700,00 | 14 776 900,00 | 14 776 900,00 | 48 954 500,00 |
| в том числе по ГРБС: | х |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС - МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 830 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| в том числе по ГРБС - Администрация богучанского района | 806 | 0,00 | 16 480 700,00 | 13 316 900,00 | 13 316 900,00 | 43 114 500,00 |
| в том числе по ГРБС - Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 863 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 3 840 000,00 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| в том числе по ГРБС: | х |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС -МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 830 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Подпрограмма | «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| в том числе по ГРБС: | х |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС - Администрация Богучанского района | 806 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Подпрограмма | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | 960 000,00 | 16 940 700,00 | 14 276 900,00 | 14 276 900,00 | 46 454 500,00 |
| в том числе по ГРБС: | х |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС - Администрация богучанского района | 806 | 0,00 | 15 980 700,00 | 13 316 900,00 | 13 316 900,00 | 42 614 500,00 |
| в том числе по ГРБС - Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 863 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 3 840 000,00 |
| Подпрограмма | "Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район" | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| в том числе по ГРБС: | х |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС -МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 830 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе Богучанского района  «Обеспечение доступным и комфортным  жильем граждан Богучанского района»  Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей  муниципальной программы Богучанского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы | Источник финансирования |  | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на 2022-2025 годы |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» | Всего | 1 460 000,00 | 17 940 700,00 | 14 776 900,00 | 14 776 900,00 | 48 954 500,00 |
| в том числе : |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 15 980 700,00 | 13 316 900,00 | 13 316 900,00 | 42 614 500,00 |
| районный бюджет | 1 460 000,00 | 1 960 000,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 6 340 000,00 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» | Всего | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| в том числе : |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Подпрограмма | «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе» | Всего | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| в том числе : |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Подпрограмма | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района» | Всего | 960 000,00 | 16 940 700,00 | 14 276 900,00 | 14 276 900,00 | 46 454 500,00 |
| в том числе : |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | Х | 15 980 700,00 | 13 316 900,00 | 13 316 900,00 | 42 614 500,00 |
| районный бюджет | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 3 840 000,00 |
| Подпрограмма | "Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район" | Всего | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| в том числе : |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 4 к муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфотным  жильем граждан Богучанского района»    Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Богучанского района. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) по годам | | | | Расходы районного бюджета на оказание (выполнеение) муниципальной услуги (работы) по годам, в рублях | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Наименование услуги и ее содержание: | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление услуг (выполнение работ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование услуги и ее содержание: | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление услуг (выполнение работ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование услуги и ее содержание: | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление услуг (выполнение работ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к паспорту муниципальной программы  "Обеспечение доступным и комфортным  жильем граждан Богучанского района"  Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | вес показателя | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель программы1: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района | | | | | | | |
| 2 | Целевой показатель : Уровень доступности жилья для граждан Богучанского района, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий | % | Х | Ведомственная отчетность | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.1. | Задача 1 | Расселение граждан из аварийного жилого фонда муниципальных образований Богучанского района. | | | | | | |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» | | | | | | |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 0,00 | Красноярскстат | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1.1.2 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 0,00 | Красноярскстат | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.2. | Задача 2 | Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района. | | | | | | |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2 | «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства» | | | | | | |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Ввод общей площади жилья | тыс.кв. метров | 0,00 | Красноярскстат | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.3. | Задача 3 | Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района. | | | | | | |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» | | | | | | |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Объем восстановления специализированного жилищного фонда(служебные жилые помещения) | кв.м | 0,10 | Ведомственная отчетность | 125,50 | Х | Х | Х |
| 1.4. | Задача 4 | Создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района района с целью повышения качества условий проживания населения. | | | | | | |
| 1.4.1. | Подпрограмма 4 | «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе» | | | | | | |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития района. | % | 0,20 | Ведомственная отчетность | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Задача 5 | Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Богучанского района | | | | | | |
| 1.5.1 | Подпрограмма 5 | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района» | | | | | | |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений | % | 0,20 | Ведомственная отчетность | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 1.5.1.2. | Количество человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые достигли возраста 23 лет, которым предоставлено жилое помещение по договору найма специализированных жилых помещений | чел. | 0,20 | Ведомственная отчетность | Х | 6 | 5 | 5 |
| 1.6. | Задача 6 | Повышение комфортности проживания в специализированном жилищном фонде муниципального образования Богучанский район | | | | | | |
| 1.6.1. | Подпрограмма 6 | «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район». | | | | | | |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) | м2 | 0,2 | Ведомственная отчетность | Х | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | \* целевые показатели будут установлены после предоставления субсидии по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к паспорту муниципальной программы  "Обеспечение доступным и комфортным  жильем граждан Богучанского района"  Целевые показатели на долгосрочный период |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности | единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы, 2013 год | Долгосрочный период | | | | | | | | | |  |  | годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Цель программы: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель : удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 1,24 | 1,24 | 1,34 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Уровень доступности жилья для граждан Богучанского района, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий | % |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы  Богучанского района «Обеспечение доступным  и комфортным жильем граждан Богучанского района»  Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости строительства в ценах контракта |  | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | по годам до ввода объекта |
| 1. | Объект 1 - Строительство жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Богучанского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | районный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство двухэтажного восьми-квартирного дома по адресу: Красноярский край, Богучанский район. с. Богучаны, ул. Геологов, 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района»

Подпрограмма

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе»

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | Исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Богучанского сельского совета, главным распорядителем подпрограммы является Финансовое управление администрации Богучанского района (до 2017 г. включительно) |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель – расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района.  Задача – строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |
| Показатели результативности | Информация представлена в приложении 1 к настоящей подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2022 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограммы в течение 2021 -2022 года не предусмотрены. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации Богучанского района, администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) |

1. Основные разделы подпрограммы
   1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограмм

1.1. [Указом](consultantplus://offline/ref=88DF874E79FA968D80E95DD3C11293773E0F9AD0A4BEC980F028FA44327AD2A277A704A8F1CD24051CB779C148t7D2D) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ) Правительству Российской Федерации поручено разработать (скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации национальные проекты (программы), в том числе национальный проект «Жилье и городская среда».

С целью реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=88DF874E79FA968D80E95DD3C11293773E0F9AD0A4BEC980F028FA44327AD2A277A704A8F1CD24051CB779C148t7D2D) Президента РФ Правительством Российской Федерации разработан и утвержден национальный проект «Жилье и городская среда», в состав которого входит федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Федеральным законом от 28.11.2018 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» внесены изменения, в соответствии с которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный жилищный фонд).

По причине сокращения финансирования жилищной сферы в период рыночных реформ на территориях муниципальных образований, средства из федерального, краевого бюджетов на строительство нового жилья не выделялись. В бюджетах муниципальных образований также не предусматривались средства на строительство нового жилья, в течение многих лет не проводился капитальный ремонт жилищного фонда. В результате чего на территории Богучанского района возрастало количество ветхих и аварийных жилых домов.

По состоянию на 1 января 2021 года в Богучанском районе общая площадь жилищного фонда всех форм собственности составила 1121,9 тыс. кв. м. Ветхим, аварийным и подлежащим сносу признаны 23,2 тыс. кв. м жилого фонда, в том числе аварийным – 3,4 тыс. кв. м.

Для переселения граждан Богучанского района из аварийного жилого фонда и получения субсидий из краевого бюджета разработана подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе».

Для достижения поставленных целей настоящей подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Богучанского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

В результате реализации мероприятий в рамках данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- В связи с отсутствием расходов на реализацию подпрограммы в течение 2021-2022 года ожидаемый результат от подпрограммы -0.

* 1. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района), который осуществляет общую координацию по исполнению мероприятий подпрограммы.

Цель подпрограммы – расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района.

Задача подпрограммы – строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Для достижения указанной задачи подпрограммой предлагается предоставление субсидии из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, из краевого бюджета в рамках софинансирования мероприятий по приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, и использование средств из районного бюджета.

Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края является выполнение обязательств по долевому финансированию муниципальными образованиями Красноярского края мероприятий программы в размере не менее 1 процента от произведения расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Выбор мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 гг., утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п.

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2022 годов.

Перечень показателей результативности подпрограммы указан в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

* 1. Механизм реализации подпрограммы
     1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является финансовое управление администрации Богучанского района, которое в течении трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджету сельского поселения (администрации Богучанского сельсовета).
     2. Муниципальные образования района передают свои полномочия муниципальному образованию Богучанский район по:
* разработке и утверждению муниципальной программы;
* утверждению титульного списка на строительство жилых домов в рамках подпрограммы;
* получению заключения по сметной документации;
* передаче средств на строительство жилых домов;
* проведению аукционов, запросов котировок для размещения муниципального заказа на инженерные изыскания, проектирование и строительство жилых домов и заключение муниципальных контрактов на основании протокола комиссии;
* осуществлению полномочий заказчика на строительство жилых домов;
* утверждению администрацией Богучанского района проектно-сметной документации на строительство жилых домов, для проживающих в жилых домах на их территории, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
* по сносу жилья, признанного в установленном порядке аварийным.
  + 1. Для получения субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Богучанский район на осуществление долевого финансирования отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района направляет в министерство строительства Красноярского края для участия в конкурсном отборе, следующие документы:
* [заявку](#Par500) на предоставление субсидии;
* заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
* гарантийное письмо о софинансирование реализации мероприятия или подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы в муниципальном образовании за счет средств местного бюджета в размере, предусмотренном программой;
  + 1. Получателем субсидий для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными, является муниципальное образование Богучанский район.
    2. Финансирование мероприятий по приобретению у застройщиков жилых помещений и приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплате возмещения осуществляется за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета (далее – субсидии).
    3. Перечисление субсидий муниципальному образованию Богучанский район осуществляет Министерство строительства Красноярского края (далее – министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

Министерство перечисляет субсидии в бюджет муниципального образования Богучанский район на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией Богучанского района.

Получателем субсидий является бюджет муниципального образования Богучанский район.

Финансовое управление администрации Богучанского района в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения субсидий перечисляет субсидии бюджету сельского поселения, на территории которого будет проходить переселение граждан из аварийного жилья (бюджет администрации Богучанского сельсовета).

* + 1. Для получения субсидий администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района), при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выплате возмещения, представляют в министерство следующие документы:
* выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;
* копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
* копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);
* копию соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд или решение суда об изъятии жилого помещения (при выплате возмещения);
* копии платежных документов, подтверждающих расходование в первый год реализации этапа программы средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Расходование средств местного бюджета по долевому финансированию в размере, превышающем 1 процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, подтверждается копиями платежных документов до 15 декабря соответствующего финансового года;
  + 1. Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района) ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, представляют в министерство следующие документы:
* копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
* копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);
* копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения;
* копии платежных документов, подтверждающих расходование сельскими поселениями средств в соответствии с программой.

Копии документов представляются заверенными надлежащим образом главой администрации Богучанского сельсовета, или уполномоченными ими лицами.

* + 1. Администрация Богучанского сельсовета – получатель субсидий на реализацию подпрограммы – расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в порядке, установленном Федеральным законом, региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, подпрограммой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе».
    2. Ответственность за нецелевое использование предоставленных субсидий, несвоевременное предоставление отчётов, а также недостоверность сведений, предоставляемых в министерство, возлагается на администрацию Богучанского сельсовета.
  1. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.
     1. Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) осуществляют управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, определяют промежуточные результаты, и производят оценку реализации подпрограммы.
     2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет финансовое управление администрации Богучанского района.
     3. Орган местного самоуправления – получатель субсидий на реализацию подпрограммы (Администрация Богучанского сельсовета):

представляет в администрацию Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района) отчёт о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда.

расходуют субсидии на переселение граждан, в порядке, установленном Федеральным законом, региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы и подпрограммой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе».

2.4.4. Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) представляет в министерство строительства Красноярского края, отчёт о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным, ежегодно не позднее 12 января года, следующего за отчётным, с приложением копий платёжных документов и реестра платёжных документов, подтверждающих расходование средств субсидий в соответствии с подпрограммой.

2.4.5. Управление муниципальной собственностью Богучанского района, на основании данных полученных от Администрации Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), в срок не позднее 10-го августа отчетного года, согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку направляют в управление экономики и планирования администрации Богучанского района доклад о ходе реализации подпрограммы и отчётность в соответствии с Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей. Годовой отчет представляется в электронном виде и на бумажных носителях в управление экономики и планирования не позднее 1 марта года, следующего за отчетным

* 1. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится администрацией Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи).

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

В ходе реализации подпрограммы будут выполнены следующие показатели к 2023 году, в том числе:

* доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда – 0 %;
* доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда – 0 %.

В связи с отсутствием расходов на реализацию подпрограммы в течение 2021-2022 года ожидаемый результат от подпрограммы -0. Реализация мероприятий подпрограммы не повлечёт за собой негативных экологических последствий.

Поступление доходов в районный бюджет от реализации данного мероприятия не предполагается.

* 1. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

* 1. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объём финансирования подпрограммы указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Материалы и трудовые затраты в рамках подпрограмм не предусмотрены.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме 1 Богучанского района  «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в Богучанском районе»  муниципальной программы Богучанского района  "Обеспечение доступным и комфортным жильем  граждан Богучанского района"  Перечень показателей результативности подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы 1: расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района. | | | | | |  |
|  | Задача подпрограммы 1: строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | | | | | | |
| 1. | Показатель результативности 1 доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда | % | Крайстат | 0 | 0 | Х | Х |
| 2. | Показатель результативности 2 доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда | % | Крайстат | 0 | 0 | Х | Х |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к подпрограмме «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе»  муниципальной программы Богучанского района  "Обеспечение доступным и комфортным жильем  граждан Богучанского района"  Перечень мероприятий подпрограммы " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы | наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | |  | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2021-2022 годы |
|  | Цель подпрограммы 1 – Расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района | | | | | | | | | |  |
| 1 | Задача 1. Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Богучанского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. | | | | | | | | | |  |
| 1.3. | Приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Богучанского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | В связи с отсутствием расходов на реализацию подпрограммы в течение 2021-2022 год ожидаемый результат от подпрограммы -0. |
|  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района»

Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | МКУ «Муниципальная служба Заказчика» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель – обеспечение увеличения объёмов ввода жилья на территории Богучанского района.  Задача – формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой. |
| Показатели результативности | Информация представлена в приложении 1 к настоящей подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2022 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограммы в течение 2021 -2022 года не предусмотрены. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | МКУ «Муниципальная служба Заказчика», финансовое управление администрации Богучанского района. |

1. Основные разделы подпрограммы

На территории Богучанского района находятся 29 населенных пунктов, которые в основном обеспечены генеральными планами и правилами землепользования и застройки, что в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ позволяет предоставлять свободные территории для комплексного освоения. В с. Богучаны имеются свободные земельные площади более 200 га, планируемые генпланом под застройку, но не обеспеченные коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Для достижения поставленных целей настоящей подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий по предоставлению субсидий муниципальным образованиям Богучанского района на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

Основными проблемами по предоставлению земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства является отсутствие в муниципальных образованиях Богучанского района земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Возможности использования земельных участков с существующими коммунальными сетями в настоящее время практически исчерпаны. Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения коммунальной инфраструктурой, необходимой для жилищного строительства, в соответствии с действующим законодательством, подпрограммой необходимо предусмотреть стимулирование деятельности муниципальных образований Богучанского района в виде государственной поддержки за счет средств краевого бюджета при условии выполнения обязательств по долевому софинансированию муниципальными образованиями Богучанского района мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в целях опережающего обеспечения ими земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в размере не менее 1 процента от лимитов капитальных вложений на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, предусмотренных титульным списком.

В результате реализации подпрограммы площадь застройки под малоэтажное жилищное строительство на территории с. Богучаны составит 0 гектаров, что позволит обеспечить застройку 0 земельных участков.

Ожидаемый ввод жилых помещений на данных земельных участках в перспективе составит 0 кв. метров общей площади.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района), который осуществляет общую координацию по исполнению мероприятий подпрограммы.

Целью подпрограммы является обеспечение увеличения объемов ввода жилья на территории Богучанского района.

Задачей подпрограммы является формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Для достижения указанной задачи подпрограммой предлагается предоставление субсидии из краевого бюджета в рамках софинансирования и использование средств из районного бюджета.

Выбор мероприятий подпрограммы производился в соответствии с государственной программой «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2022 годов.

Перечень показателей результативности подпрограммы указан в приложение №1 к настоящей подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является МКУ «Муниципальная служба Заказчика».

Отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района, отдел по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского района направляют в министерство строительства и архитектуры Красноярского края документы для получения субсидий бюджету муниципального образования Богучанский район на осуществление долевого финансирования строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Для перечисления субсидий бюджету муниципального образования Богучанский район на осуществление долевого финансирования строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в виде аванса в размере 30 процентов от годового объема средств краевого бюджета, предусмотренных муниципальному образованию Богучанский район в перечне муниципальных образований-получателей субсидий, установленном Правительством Красноярского края, МКУ «Муниципальная служба Заказчика» предоставляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края для проверки следующие документы:

* выписку из нормативного правового акта муниципального образования Богучанский район о местном бюджете на соответствующий год, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании мероприятий по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
* копию утвержденной муниципальной подпрограммы по обеспечению земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях строительства жилья экономического класса;
* титульный список на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, планируемых к строительству, утвержденный главой муниципального образования Богучанский район, с указанием общей площади, лимитов капитальных вложений на соответствующий финансовый год;
* утвержденную администрацией Богучанского района проектно-сметную документацию на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры (при ее наличии);
* положительное заключение на проектно-сметную документацию управления Главгосэкспертизы России по Красноярскому краю или краевого государственного учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза», полученное в установленном порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (при ее наличии);
* решение муниципального образования Богучанский район и соответствующие документы о предоставлении земельных участков под строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры;
* разрешение на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, выданное уполномоченным органом;
* конкурсную документацию на выполнение проектных или подрядных работ;
* муниципальные контракты на выполнение проектных работ на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры;
* муниципальные контракты на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, гражданско-правовые договоры, заключенные в рамках реализации строительства.

Дальнейшее перечисление субсидий бюджету муниципального образования Богучанский район на осуществление долевого финансирования мероприятий по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры осуществляется по выполненным объемам работ, превышающим сумму аванса, для чего МКУ «Муниципальная служба Заказчика» средств ежемесячно в срок до 24-го числа текущего месяца (в декабре – до 15-го числа) представляют в министерство строительства и архитектуры Красноярского края для проверки, следующие документы:

* справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат КС-3, акт о приемке выполненных работ (услуг) КС-2 (унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100);
* реестр на оплату выполненных работ за соответствующий период;
* акты сверок выполненных работ;
* накопительные ведомости выполненных объемов работ по конструктивным элементам, согласно утвержденным сводным сметным расчетам;
* платежные документы, подтверждающие фактическую оплату муниципальными образованиями объемов выполненных работ за счет средств местного бюджета.

После завершения строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в течение 10 рабочих дней отдел по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского района представляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края решение о вводе объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в эксплуатацию.

МКУ «Муниципальная служба Заказчика» представляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края отчет о выполненных мероприятиях по программе ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств, предоставленных субсидий, а также за недостоверность сведений, представляемых в министерство строительства и архитектуры Красноярского края, возлагается на МКУ «Муниципальная служба Заказчика».

В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

МКУ «Муниципальная служба Заказчика» осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, определяет промежуточные результаты, и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет финансовое управление администрации Богучанского района.

Управление муниципальной собственностью Богучанского района, на основании данных, представленных МКУ «Муниципальная служба Заказчика», в срок не позднее 10-го августа отчетного года, согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку направляют в управление экономики и планирования администрации Богучанского района доклад о ходе реализации подпрограммы и отчётность в соответствии с Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

Годовой отчет представляется в электронном виде и на бумажных носителях в управление экономики и планирования не позднее 1 марта года, следующего за отчетным

6. Оценка социально-экономической эффективности

По итогам реализации подпрограммы планируемая площадь застройки под малоэтажное жилищное строительство на территории с. Богучаны составит к 2023 году 0 гектаров, что позволит обеспечить застройку 0 земельных участков, ввод жилых помещений на данных земельных участках составит 0 кв. метров общей площади.

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

Поступление доходов в районный бюджет от реализации данного мероприятия не предполагается.

7. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Расходы на реализацию подпрограммы в течение 2021-2022 годов не предусмотрены.

Материалы и трудовые затраты в рамках реализации подпрограммы не предусмотрены.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме Богучанского района  «Строительство объектов коммунальной и  транспортной инфраструктуры в  муниципальных образованиях Богучанского района  с целью развития жилищного строительства»  Перечень показателей результативности подпрограммы "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы : расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района. | | | | | |  |
|  | Задача подпрограммы: формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой | | | | | | |
| 1. | Ввод общей площади жилья | тыс. кв. метров | Крайстат | 0,00 | 0,00 | Х | Х |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к подпрограмме «Строительство  объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях  Богучанского района с целью развития  жилищного строительства» муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем  граждан Богучанского района»    Перечень мероприятий подпрограммы " Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | |  | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2021-2022 годы |
|  | Цель подпрограммы 1 – Обеспечение увеличения объемов ввода жилья на территории Богучанского района. | | | | | | | | | |  |
| 1 | Задача 1. Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой. | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 830 | 0502 | 1028211 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Площадь застройки под малоэтажное жилищное строительство на территории с. Богучаны составит 0 гектаров/ Ожидаемый ввод жилых помещений на данных земельных участках в перспективе составит 0 кв. метров общей площади |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **0,00** |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

Подпрограмма «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | МКУ «Муниципальная служба Заказчика» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района.  Задача – строительство и (или) ремонт многоквартирных домов, формирование фонда служебных жилых помещений для предоставления работникам отраслей бюджетной сферы. |
| Показатели результативности | Объем восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2023 году составит 125,5 кв.м.  По годам информация представлена в приложении 1 к настоящей подпрограмме). |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2022 гг |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы составляет – 1 155 338,40 рублей, в том числе по годам:  2021 – 655338,40 рублей;  2022 год – 500 000,0 рублей;  в том числе средства районного бюджета – 1 155 338,40 рублей, в том числе по годам:  2021 – 655338,40 рублей;  2022 год – 500 000,0 рублей; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района;  МКУ «Муниципальная служба Заказчика». |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Проблема обеспечения жильём работников отраслей бюджетной сферы остается одной из самых актуальных в Российской Федерации, в том числе и на территории Богучанского района.

Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьёзным фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы муниципального образования Богучанский район и сдерживающим фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистам.

Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности невозможно без формирования базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в доступном и комфортном жилье.

Современный рынок жилья в Богучанском районе характеризуется высокой стоимостью и ограниченным предложением жилья на вторичном рынке. Только 12,5 процентов жилья от объемов нового строительства в Красноярском крае реализуется в сельской местности.

Уровень доходов большинства молодых семей и специалистов, работающих в бюджетной сфере, не позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, даже с привлечением кредитных ресурсов.

Проблема обеспечения жильем работников отраслей бюджетной сферы остается одной из самых актуальных на территории Богучанского района. По состоянию на 01.01.2023 года лиц, заявивших о необходимости улучшения жилищных на территории муниципального образования Богучанский район 10 человек, в том числе: 2 человека, стоящих на очередь на предоставление жилого помещения по договору служебного найма и 8 человек, нуждающихся в получении поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений.

Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьезным фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы муниципального образования Богучанский район и сдерживающим фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистам.

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. Учитывая изложенное, подпрограммой предусматривается предоставление служебных жилых помещений работникам отраслей бюджетной сферы.

Исполнение мероприятий подпрограммы к 2023 году позволит провести капитальный ремонт 899,5 кв. метров служебных жилых помещений. Это позволит обеспечить сохранение квалифицированного кадрового состава на территории Богучанского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является управление муниципальной собственностью Богучанского района, которое осуществляет общую координацию по исполнению мероприятий подпрограммы.

Целью подпрограммы является:

улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района.

Задачей подпрограммы является:

Строительство и ремонт многоквартирных домов, формирование фонда служебных жилых помещений для предоставления работникам отраслей бюджетной сферы.

Для достижения указанной задачи подпрограммой предлагается предоставление субсидии из краевого бюджета в рамках софинансирования на строительство многоквартирных домов и использование средств в размере, не менее 1%, из районного бюджета.

Жилые помещения, построенные в рамках подпрограммы, относятся Управлением муниципальной собственностью Богучанского района к специализированному муниципальному жилищному фонду в качестве служебного жилого помещения.

Данные служебные жилые помещения предоставляются определенным категориям граждан, из числа работников учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

Для участия в подпрограмме необходимо:

* наличие утвержденного генерального плана муниципального образования Богучанский район, в котором планируется реализация мероприятий подпрограммы;
* наличие проекта планировки территории, на которой планируется реализация мероприятий подпрограммы;
* наличие сформированного земельного участка, на котором планируется реализация мероприятий подпрограммы;
* наличие возможности присоединения к сетям инженерного обеспечения;
* наличие высокой потребности в служебных жилых помещениях для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

Подпрограмма реализуется в течении 2021-2022 гг.

Перечень показателей результативности подпрограммы указан в приложение №1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является МКУ «Муниципальная служба Заказчика».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

2.4.1. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет Управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «Муниципальная служба Заказчика».

2.4.3. Управление муниципальной собственностью Богучанского района, на основании данных, представленных МКУ «Муниципальная служба Заказчика», в срок не позднее 10-го августа отчетного года, согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку, направляет в управление экономики и планирования администрации Богучанского района отчет о ходе реализации подпрограммы и отчетность в соответствии с постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

Годовой отчет представляется в электронном виде и на бумажных носителях в управление экономики и планирования не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2021-2022 гг. ожидаются следующие результаты:

1. Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) составил 899,5 кв.м., в том числе по годам: в 2021 году –774,0 кв. метров, в 2022 году – 125,5 кв.м.
2. Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить сохранение квалифицированного кадрового состава на территории Богучанского района.

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечёт за собой негативных экологических последствий.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объём финансирования подпрограммы указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Материалы и трудовые затраты в рамках подпрограмм не предусмотрены.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме «Обеспечение жильем работников  отраслей бюджетной сферы на территории  Богучанского района» муниципальной программы  Богучанского района "Обеспечение доступным  и комфортным жильем граждан Богучанского района"  Перечень показателей результативности подпрограммы "Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы 1: улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района. | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: строительство и (или) ремонт многоквартирных домов, формирование фонда служебных жилых помещений для предоставления работникам отраслей бюджетной сферы. | | | | | | |
| 2. | Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) | м2 | ведомственная отчетность | 774,00 | 125,5 | Х | Х |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к подпрограмме 3  Богучанского района «Обеспечение жильем  работников отраслей бюджетной сферы на  территории Богучанского района» муниципальной программы  Богучанского района «Обеспечение доступным и  комфортным жильем граждан Богучанского района»  Перечень мероприятий подпрограммы " Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | |  | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2021-2022 годы |
| Цель подпрограммы 1 – улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Строительство и (или) ремонт многоквартирных домов, формирование фонда служебных жилых помещений для предоставления работникам отраслей бюджетной сферы. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт служебных жилых помещений | МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 830 | 0501 | 1030080000 | 655338,40 | 500000,00 | Х | Х | 1155338,40 | Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) составил 899,5 кв.м., в том числе по годам: в 2021 году – 774,4 кв. м., 2022 году - 125,5 кв.м.. |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | 655338,40 | 500000,00 | Х | Х | 1155338,40 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 655338,40 | 500000,00 | Х | Х | 1155338,40 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой юджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  | 655338,40 | 500000,00 | Х | Х | 1155338,40 |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе», реализуемая в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел по архитектуре и градостроительству) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Богучанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель – создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества и условий проживания населения.  Задачей является обеспечение документами территориального планирования:  - корректировка схемы территориального планирования Богучанского района;  - планомерная разработка генеральных планов сельских поселений района;  - разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства. |
| Показатели результативности | Информация представлена в приложении 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы  составляет 500 000,00 рублей, в том числе по годам:  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 500 000,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей.  2025 год - 0,00 рублей.  в том числе:  средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей.  2025 год – 0,00 рублей;  средства районного бюджета – 500 000,00 рублей, в том числе по годам:  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 500 000,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей;  2025 год – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Богучанского района;  финансовое управление администрации Богучанского района. |

* 1. Основные разделы подпрограммы

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Существующая Схема территориального планирования Богучанского района разработана в соответствии с государственным контрактом № 425 от 15 ноября 2007 года. К настоящему времени часть задач территориального планирования выполнена, другая часть требует корректировки и уточнения. Появились новые задачи, которые требуют своего решения. Для этих целей требуется своевременная корректировка документации территориального планирования.

В Богучанском районе находится 29 населенных пунктов, из них 6 населенных пунктов имеют генеральные планы, отвечающие современным требованиям и планированию развития района.

Современная градостроительная документация позволит увидеть целостную картину баланса земельного фонда и распределение его по землепользователям, а также структуру земельных угодий и варианты трансформации земельного фонда по переводу его из одного разрешенного вида использования в другой.

Для разработки градостроительной документации по населенным пунктам Богучанского района и доработке генерального плана разработана подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе».

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия:

В 2023 году проведена актуализация правил землепользования и застройки муниципального образования Пинчугский сельсовет и Осиновомысский сельсовет.

* 1. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является администрация Богучанского района (отдел по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского района), который осуществляет общую координацию по исполнению мероприятий подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества и условий проживания населения.

Задачей подпрограммы является:

обеспечение документами территориального планирования:

* корректировка схемы территориального планирования Богучанского района;
* планомерная разработка генеральных планов сельских поселений района;
* разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства.

Подпрограмма реализуется в течение 2022-2025 годов.

Перечень показателей результативности подпрограммы указан в приложение № 1 к настоящей подпрограмме.

* 1. Механизм реализации подпрограммы
     1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация Богучанского района.
     2. Главный распорядитель бюджетных средств разрабатывает и утверждает конкурсную, аукционную, котировочную документацию, заключает муниципальные контракты.
     3. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств возлагается на Администрацию Богучанского района.
  2. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
     1. Администрация Богучанского района (отдел по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского района) осуществляют управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, определяет промежуточные результаты и производят оценку реализации подпрограммы.
     2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляют Администрация Богучанского района и финансовое управление администрации Богучанского района.
     3. Управление муниципальной собственностью Богучанского района, на основании данных, представленных администрацией Богучанского района (отдел по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского района), в срок не позднее 10-го августа отчетного года, согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку, направляет в управление экономики и планирования администрации Богучанского района отчет о ходе реализации подпрограммы и отчетность в соответствии с Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

Годовой отчет представляется в электронном виде и на бумажных носителях в управление экономики и планирования не позднее 1 марта года, следующего за отчетным

* 1. Оценка социально-экономической эффективности

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия:

- В 2023 году проведена актуализация правил землепользования и застройки муниципального образования Пинчугский сельсовет и Осиновомысский сельсовет.

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

Поступление доходов в районный бюджет от реализации данного мероприятия не предполагается.

* 1. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

* 1. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объём финансирования подпрограммы указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Материалы и трудовые затраты в рамках подпрограммы не предусмотрены.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме 4 Богучанского района  «Осуществление градостроительной деятельности  в Богучанском районе» муниципальной программы  Богучанского района «Обеспечение доступным  и комфортным жильем граждан Богучанского района»  Перечень показателей результативности подпрограммы "Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы 1: создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества и условий проживания населения. | | | | | | |
|  | Задачи подпрограммы: обеспечение документами территориального планирования: - корректировка схемы территориального планирования Богучанского района;  - планомерная разработка генеральных планов сельских поселений района; - разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства | | | | | | |
| 1. | Доля обеспеченности поселений района документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки) отвечающим современным требованиям и планированию развития района. | % | ведомственная отчетность | 0 | 37% | 0\* | 0\* |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | \*показатели результативности будут установлены после предоставления субсидии по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Осуществление  градостроительной деятельности в Богучанском районе»  муниципальной программы Богучанского района  «Обеспечение доступным и комфортным жильем  граждан Богучанского района»  Перечень мероприятий подпрограммы " Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | |  | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на 2022-2025 годы |
| Цель подпрограммы 1 – Создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества и условий проживания населения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. обеспечение документами территориального планирования: - корректировка схемы территориального планирования Богучанского района; - планомерная разработка генеральных планов сельских поселений района; - разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства | | | | | | | | | | |
|  | Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований Богучанского района | Администрация Богучанского района | 806 | 0412 | 1040080000 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | В 2023 году проведена актуализация правил землепользования и застройки муниципального образования Пинчугский сельсовет и Осиновомысский сельсовет |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой юджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

Подпрограмма

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | Управление муниципальной собственностью Богучанского района  Администрация Богучанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель – оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Богучанского района.  Задача подпрограммы:  Строительство (приобретение) жилья для отдельных категорий граждан Богучанского района, и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) служебных жилых помещений. |
| Показатели результативности | Информация представлена в приложении 1 к настоящей подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы  составляет 46 454 500,00 рублей, в том числе по годам:  2022 год – 960 000,00 рублей;  2023 год – 16 940 700,00 рублей;  2024 год – 14 276 900,00 рублей.  2025 год - 14 276 900,00 рублей.  в том числе:  средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей.  2025 год – 0,00 рублей;  средства краевого бюджета –42 614 500,00 рублей, в том числе по годам:  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 15 980 700,00 рублей;  2024 год – 13 316 900,00 рублей.  2025 год – 13 316 900,00 рублей;  средства районного бюджета – 3 840 000,00 рублей, в том числе по годам:  2022 год – 960 000,00 рублей;  2023 год – 960 000,00 рублей;  2024 год – 960 000,00 рублей.  2025 год – 960 000,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района; |

1. Основные разделы подпрограммы
   1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=788F84FBD959AEB87EAA2D3F81B9B7ECBD4E117564CAF9579CBF7ACCE1OCfDC) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере на период до 2030 года – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Одним из приоритетов государственной политики в жилищной сфере, является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по улучшению жилищных условий.

Острота проблем в жилищной сфере в Богучанском районе и важность их решения для социально-экономического развития Нижнего Приангарья требуют реализации комплекса мер в рамках подпрограммы.

В последние годы всестороннее развитие и инвестирование экономики Богучанского района является одной из важнейших задач, как на федеральном, так и на региональном уровнях. В связи с этим, для привлечения в район квалифицированных специалистов, в частности бюджетной сферы, а также для закрепления кадров на местах, необходим стимул – достойное комфортное жилье.

Проблема обеспечения жильем остается одной из самых актуальных в Российской Федерации, в том числе и на территории Богучанского района.

Создание эффективных механизмов обеспечения жильем отдельных категорий граждан является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости.

Основными проблемами в сфере улучшения жилищных условий нуждающихся граждан являются:

- обеспечение жильем детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение жильем работников бюджетной сферы Богучанского района.

Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьезным фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы муниципального образования Богучанский район и сдерживающим фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистам.

Кроме того, в течение ряда лет в учреждениях бюджетной сферы района, особенно расположенных в поселках, удаленных от райцентра, сохраняются долгосрочные вакансии в количестве 15 единиц.

Настоящая подпрограмма направлена, с одной стороны, на стабилизацию кадровой ситуации в учреждениях системы общего образования, здравоохранения, культуры Богучанского района за счёт оказания государственной помощи отдельным категориям работников в виде приобретения или возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений, с другой стороны – на социальную защиту (трудоустройство и обеспечение жилыми помещениями) работников бюджетной сферы Богучанского района, привлечение в район специалистов бюджетной сферы, закрепление кадров на местах, а также содействует решению жилищной проблемы отдельных категорий граждан (детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) на территории муниципального образования Богучанский район, и направлена на уменьшение социальной напряженности в обществе.

* 1. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является Управление муниципальной собственностью Богучанского района, которое осуществляет общую координацию по исполнению мероприятий подпрограммы.

Цель – оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Богучанского района.

Задачей подпрограммы является:

Строительство (приобретение) жилья для отдельных категорий граждан Богучанского района, и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) служебных жилых помещений.

Подпрограмма реализуется в течение 2022-2025 годов.

Перечень показателей результативности подпрограммы указан в приложение № 1 к настоящей подпрограмме.

* 1. Механизм реализации подпрограммы
     1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является управление муниципальной собственностью Богучанского района и Администрация Богучанского района.
     2. Для решения задачи подпрограммы: Строительство (приобретение) жилья для отдельных категорий граждан Богучанского района, и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) служебных жилых помещений реализуются мероприятия:

2.3.2.1. (приобретение) жилья для отдельных категорий граждан Богучанского района и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района осуществляется в порядке, предусмотренном администрацией Богучанского района.

2.3.2.2 Приобретение в муниципальную собственность и предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет:

Реализация мероприятий подпрограммы по данной задаче осуществляется на основании Законов Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

Главный распорядитель бюджетных средств (Администрация Богучанского района), после получения субвенций, предусмотренных «Соглашением о взаимодействии министерства строительства Красноярского края и администрации Богучанского района Красноярского края по реализации в 2022 – 2024 годах государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет» приобретает жилые помещения в муниципальную собственность, жилые помещения предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет.

* 1. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
     1. Управление муниципальной собственностью Богучанского района осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы.
     2. Управление муниципальной собственностью Богучанского района, в срок не позднее 10-го августа отчетного года, согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку, направляет в управление экономики и планирования администрации Богучанского района отчет о ходе реализации подпрограммы и отчетность в соответствии с Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

Годовой отчет представляется в электронном виде и на бумажных носителях в управление экономики и планирования не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

* + 1. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений возлагается на руководителя Главного распорядителя бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств производит возврат неиспользованных средств в районный бюджет до 25 декабря текущего года.

* 1. Оценка социально-экономической эффективности
     1. Социальная эффективность подпрограммы заключается в снижении существующей напряженности по обеспечению бюджетных учреждений системы общего образования, здравоохранения, культуры Богучанского района квалифицированными специалистами, содействует решению жилищной проблемы отдельных категорий граждан (детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) на территории муниципального образования Богучанский район.

Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работников бюджетной сферы является стимулом и гарантом государственной поддержки отдельной категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

* + 1. В результате реализации подпрограммы:

Будут достигнуты следующие результаты реализации мероприятий подпрограммы:

- мероприятие 1.1. подпрограммы: возмещены расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений) в среднем в 2022 году – 8 работникам, в 2023 году – 8 работникам, в 2024 - 8 работникам, в 2025 - 8 работникам.

- мероприятие 1.2. подпрограммы «Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет по договорам найма специализированных жилых помещений (в рамках реализации мероприятия 20 подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан")»: предоставлено жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений 16 чел., в том числе по годам : в 2023 году – не менее 6 чел.; в 2024 году – не менее 5 чел., в 2025 году – не менее 5 чел.

* + 1. Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий.
    2. Поступление доходов в районный бюджет от реализации данного мероприятия не предполагается.
  1. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

* 1. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объём финансирования подпрограммы указаны в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме «Улучшение жилищных условий  отдельных категорий граждан Богучанского района»  муниципальной программы «Обеспечение доступным  и комфортным жильем граждан Богучанского района»    Перечень показателей результативности подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы: оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Богучанского района | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы:. Строительство (приобретение) жилья для отдельных категорий граждан Богучанского района, и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) служебных жилых помещений. | | | | | | |
| 1.2. | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений | чел | ведомственная отчетность | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.1. | Количество человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые достигли возраста 23 лет, которым предоставлено жилое помещение по договору найма специализированных жилых помещений | чел | ведомственная отчетность | Х | 6 | 5 | 5 |
|  | \* показатели результативности будут установлены после предоставления субсидии по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к подпрограмме Богучанского района  «Улучшение жилищных условий отдельных  категорий граждан» муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем  граждан Богучанского района»  Перечень мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | |  | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на 2022-2025 годы |
| Цель подпрограммы – оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Богучанского района | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача подпрограммы. Строительство (приобретение) жилья для отдельных категорий граждан Богучанского района, и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) служебных жилых помещений. | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений | Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 863 | 0501 | 1050080000 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 3 840 000,00 | Возмещены расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений) в среднем: в 2022 году – 8 работникам, в 2023 году – 8 работникам, в 2024 году - 8 работникам, 2025 году - 8 работникам |
| 2.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет по договорам найма специализированных жилых помещений (в рамках реализации мероприятия 20 подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан") | Администрация Богучанского района | 806 | 1003 | 1050075870 | Х | 15 671 900,00 | 13 059 900,00 | 13 059 900,00 | 41 791 700,00 | предоставлено жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений детям-сиротам.16 чел., в том числе по годам : в 2023 году – не менее 6 чел.; в 2024 году – не менее 5 чел., в 2025 году – не менее 5 чел. |
| Администрация Богучанского района | 806 | 1006 | 1050075870 | Х | 308 800,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 822 800,00 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 960 000,00 | 16 631 900,00 | 14 019 900,00 | 14 019 900,00 | 46 454 500,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | Х | 15 980 700,00 | 13 316 900,00 | 13 316 900,00 | 42 614 500,00 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 3 840 000,00 |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

Подпрограмма «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | МКУ «Муниципальная служба Заказчика» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: повышение комфортности проживания в специализированном жилищном фонде муниципального образования Богучанский район.  Задача – восстановление эксплуатационных характеристик специализированных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту и текущее содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район. |
| Показатели результативности | Информация представлена в приложении 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы составляет – 1 500 000,0 рублей, в том числе по годам:  2023 год – 500 000,00 рублей;  2024 год – 500 000,00 рублей;  2025 год – 500 000,00 рублей;  средства районного бюджета – 1 500 000,00 рублей, в том числе по годам:  2023 год – 500 000,00 рублей;  2024 год – 500 000,00 рублей;  2025 год – 500 000,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района;  МКУ «Муниципальная служба Заказчика». |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Содержание муниципального специализированного жилищного фонда – это обязанность муниципального образования как собственника этого фонда, реализуемая в виде обязанностей наймодателя по соответствующим договорам использования конкретных жилых помещений.

Подпрограмма «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район» предусматривает повышение уровня и качества жизни людей, создание благоприятных условий на территории Богучанского района.

На территории муниципального образования общая площадь специализированного жилищного фонда составляет 5107,02 кв.м, из них:

- общая площадь служебных жилых помещений, для работников бюджетной сферы, составляет 4285,92 кв.м.;

- общая площадь жилых помещений, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 821,1 кв.м.

Состояние инженерных систем, кровель требует ремонта. Причинами возникновения этих проблем являются: естественное старение домов, высокая затратность работ по капитальному ремонту.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что на сегодняшний день муниципальный специализированный жилищный фонд имеет физический износ от 30% до 65 %.

Подпрограмма направлена на улучшение эксплуатационных характеристик муниципального специализированного жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Исполнение мероприятий подпрограммы к 2025 году позволит восстановить 450,0 кв. метров специализированных жилых помещений. Проведение мероприятий по восстановлению (капитальный, текущий ремонт) жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, позволит привести муниципальный специализированный жилищный фонд в состояние, соответствующее требованиям жилищного законодательства Российской Федерации.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является управление муниципальной собственностью Богучанского района, которое осуществляет общую координацию по исполнению мероприятий подпрограммы.

Целью подпрограммы является:

- повышение комфортности проживания в специализированном жилищном фонде муниципального образования Богучанский район.

Задачей подпрограммы является:

- восстановление эксплуатационных характеристик специализированных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту и текущее содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район.

Подпрограмма реализуется в течение 2023-2025 годов.

Перечень показателей результативности подпрограммы указан в приложение №1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Сведения об основных мероприятиях подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район»

Ответственным исполнителем (главным распорядителем бюджетных средств) подпрограммы является МКУ «Муниципальная служба Заказчика».

МКУ «Муниципальная служба Заказчика» несет ответственность за реализацию подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование средств, выделяемых на выполнение подпрограммы за счет средств районного бюджета.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

2.4.1. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджетов, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет Управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «Муниципальная служба Заказчика».

2.4.3. Управление муниципальной собственностью Богучанского района, на основании данных, представленных МКУ «Муниципальная служба Заказчика», в срок не позднее 10-го августа отчетного года, согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку, направляет в управление экономики и планирования администрации Богучанского района отчет о ходе реализации подпрограммы и отчетность в соответствии с постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

Годовой отчет представляется в электронном виде и на бумажных носителях в управление экономики и планирования не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2023-2025 ожидаются следующие результаты:

- объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) 450,0 кв. м. служебных жилых помещений, в 2023 году – 150,00 кв. метров, в 2024 году-150,0 кв.м., в 2025 году – 150,0 кв.м.

Реализация мероприятий по восстановлению (капитальный, текущий ремонт) жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, позволит улучшить условия проживания отдельных категорий граждан Богучанского района.

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечёт за собой негативных экологических последствий.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объём финансирования подпрограммы указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Материалы и трудовые затраты в рамках подпрограмм не предусмотрены.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме «Содержание и восстановление  специализированного жилищного фонда  муниципального образования Богучанский район»  муниципальной программы Богучанского района  "Обеспечение доступным и комфортным жильем  граждан Богучанского района"  Перечень показателей результативности подпрограммы "Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы: повышение комфортности проживания в специализированном жилищном фонде муниципального образования Богучанский район. | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: восстановление эксплуатационных характеристик специализированных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту и текущее содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район. | | | | | | |
| 1 | Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) | м2 | ведомственная отчетность | Х | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | \* показатели результативности будут установлены после предоставления субсидии по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к подпрограмме «Содержание и восстановление  специализированного жилищного фонда  муниципального образования Богучанский район»  муниципальной программы Богучанского района  «Обеспечение доступным и комфортным жильем  граждан Богучанского района»  Перечень мероприятий подпрограммы "Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | |  | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на 2022-2025 годы |
| Цель подпрограммы –повышение комфортности проживания в специализированном жилищном фонде муниципального образования Богучанский район. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача подпрограммы: восстановление эксплуатационных характеристик специализированных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту и текущее содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Восстановление и содержание служебного жилищного фонда | МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 830 | 0501 | 1060080010 | Х | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) 450,0 кв. м. служебных жилых помещений в 2023 году - 150,0 кв.м., в 2024 году -150,0 кв.м., в 2025 году - 150,0 кв.м. |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | Х | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 1500000,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  | Х | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 1500000,00 |