Приложение

к постановлению администрации

Богучанского района

от «02» «2016 г. №809-п

Приложение к постановлению

администрации Богучанского района

от «01» «11» 2013 №1396-п

Муниципальная программа Богучанского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

- Паспорт

муниципальной программы Богучанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 г. № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района |
| Соисполнители муниципальной программы: | МКУ «Муниципальная служба Заказчика»; Финансовое управление администрации Богучанского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы | Подпрограммы: 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» на 2014-2019 годы; 2. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства» на 2014-2019 годы; 3. «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы; 4. «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе» на 2014-2019 годы; 5. «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района» на 2014-2019 годы. |
| Цель муниципальной программы | Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района |
| Задачи муниципальной программы | Задачи: 1. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района; 2. Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района; 3. Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района; 4. Создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества условий проживания населения; 5. Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2014 по 2019 годы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые показатели: Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2019 году составит 1,45 %. Показатели результативности: Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда к 2019 году составит 1,0%; Доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда к 2019 году составит 0,1 %; Ввод общей площади жилья за счёт всех источников финансирования к 2019 году составит 11,0 тыс. кв. метров; Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещения в муниципальном образовании Богучанский район к 2019 году, составит 24,24 %; Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2019 году составит 337,8 м2; Количество установленных счетчиков холодного и горячего водоснабжения в служебных жилых помещениях к 2019 году составит 24 штуки; Доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки) отвечающим современным требованиям и планированию развития района к 2019 году составит 25 %; Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильем, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район к 2019 году, составит 11 %. Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы. Значение целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объём финансирования программы составляет – 109 320 059,78 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 16 773 786,00 рублей; 2015 год – 6 352 549,71 рублей; 2016 год – 85 193 724,07 рубля; 2017 год – 0,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 1 000 000,00 рублей; в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 37 284 486,80 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,00 рублей; 2015 год – 0,00 рублей; 2016 год – 37 284 486,80 рублей; 2017 год – 0,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 44 159 979,31 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3 484 400,00 рублей; 2015 год – 1 776 680,00 рублей; 2016 год – 38 898 899,31 рублей; 2017 год – 0,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 27 875 593,67 рубля, в том числе по годам: 2014 год – 13 289 386,00 рублей; 2015 год – 4 575 869,71 рублей; 2016 год – 9 010 337,96 рублей; 2017 год – 0,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 1 000 000,00 рублей; |
| Перечень объектов капитального строительства | Перечень объектов капитального строительства в приложение № 3 к паспорту муниципальной программы |

- Характеристика текущего состояния жилищной сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Богучанского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

Жилищная политика, проводимая Правительством Красноярского края, направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральной целевой программы «Жилище», государственными программами Красноярского края и в соответствии с законами Красноярского края в жилищной сфере.

В Богучанском районе в стадии строительства находятся 862 жилых дома.

Введено в эксплуатацию в 2015 году 9 756 кв.м жилой площади, в том числе населением района за счёт собственных и заёмных средств 9 756 кв.м, по сравнению с 2014 годом ведено жилой площади на 18,3 % больше.

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие в 2015 году, составила 0,21 кв. м на одного жителя; показатель сохранился на уровне 2014 года.

В настоящее время ведется строительство восьми 5-ти этажных многоквартирных жилых домов в новом микрорайоне п. Таёжный, жилых комплексов ООО «Транснефть-Восток» в п. Ангарский и п. Октябрьский.

Сформировано 193 дела о земельных участках, подлежащих застройке.

Разработаны и утверждены 159 градостроительных планов земельных участков для дальнейшего проектирования объектов.

За период с 2013 по 2015 годы 74 многодетных семьи, получили на безвозмездной основе земельные участки в собственность под строительство жилых домов.

Вместе с тем в сфере жилищного обеспечения населения имеется ряд проблем.

Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в районе, составляет 319.

Проблема обеспечения жильём работников отраслей бюджетной сферы остаётся одной из самых актуальных на территории Богучанского района. Потребность составляет 33 единицы, в том числе в здравоохранении составляет 6 единиц, образовании – 17, культуре – 6, социальной защиты населения – 2, физкультуры и спорта – 2.

Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьёзным фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы муниципального образования Богучанский район и сдерживающим фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистами.

Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности невозможно без формирования базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в доступном и комфортном жилье.

По состоянию на 1 января 2016 года в Богучанском районе общая площадь жилищного фонда всех форм собственности составила 1 045,2 тыс. кв. м. Ветхим, аварийным и подлежащим сносу признаны 4,63 тыс. кв. м жилого фонда, в том числе аварийным – 2,73 тыс. кв. м. Аварийный жилищный фонд представляет угрозу для жизни проживающих в нём граждан, ухудшает внешний облик сельских поселений, сдерживает развитие инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность территорий поселений района.

При комплексной застройке территорий имеются случаи строительства объектов без разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов межевания территорий, отсутствие которых нередко приводит к противоречиям с положениями документов территориального планирования, в которых содержатся расчётные показатели и схемы, определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.

Обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов позволят не только упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения и позволит планировать этапы их реализации.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения жильём, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос ветхого и аварийного жилья.

Жилищное, и связанное с ним социальное, строительство будет опираться на перспективы социально-экономического развития конкретных населенных пунктов, перспективный спрос на жильё и социальные услуги.

В прогнозном периоде планируется прирост численности населения Богучанского района до 52,7 тыс. человек в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов в том числе: строительство Богучанского алюминиевого завода и Богучанского лесоперерабатывающего комплекса (ЗАО «Краслесинвест»). Соответственно, возрастёт потребность в увеличении строительства нового жилья в п. Таёжный, с. Богучаны и других развивающихся населенных пунктах.

Риски реализации программы представляют собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также неэффективное управление подпрограммой, которые могут привести к невыполнению цели и задач подпрограммы, обусловленные:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- не эффективным использованием ресурсов.

- Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищной сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы.

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства до 2019 года являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Богучанского района.

- В целях обеспечения населения района доступным и комфортным жильём определены плановые показатели по вводу объектов жилищного строительства, которые являются основой построения прогнозов деятельности отрасли.

- Фактически достигнуты следующие результаты объёма ввода жилых домов за счёт всех источников финансирования:

- 2014 год – 9,6 тыс. кв. м;

- 2015 год – 9,8 тыс. кв. м.

- Прогнозируемый объём ввода жилых домов:

- 2016 год –   9,8 тыс. кв. м;

- 2017 год – 10,4 тыс. кв. м;

- 2018 год – 10,5 тыс. кв. м;

- 2019 год – 11,0 тыс. кв. м.

Для достижения цели программы – повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района, необходимо реализовать следующие направления:

- завершить подготовку документов территориального планирования;

- обеспечить жилищное строительство региона земельными участками, обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том числе под строительство малоэтажного жилья;

- создание условий для привлечения собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

- Реализация программы направлена на решение основных задач:

- Расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района;

- Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района;

- Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района;

- Создание условий для застройки и благоустройства населённых пунктов Богучанского района с целью повышения качества условий проживания населения;

- Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений.

По итогам реализации программы ожидаются следующие результаты:

Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2019 году составит 1,45 %.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда к 2019 году составит 1,0 %.

Доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда к 2019 году составит 0,1 %.

Ввод общей площади жилья к 2019 году составит 11 тыс. кв. м.

Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещения в муниципальном образовании Богучанский район, к 2019 году составит 24,24 %.

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2019 году составит 337,8 м2.

Количество установленных счётчиков холодного и горячего водоснабжения в служебных жилых помещениях к 2019 году составит 24 штуки.

Доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития района, к 2019 году составит 25 %.

Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, к 2019 году составит 11 %.

Прогноз развития сферы жилищного строительства представлен в Приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

- Механизм реализации отдельных мероприятий программы.

- Муниципальная программа основана на реализации подпрограмм, реализация отдельных мероприятий программы не предусмотрена.

- Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищной сфере на территории Богучанского района.

- В Богучанском районе развитие жилищного строительства должно обеспечить повышение доступности и качества жилья для населения.

В настоящее время ведется строительство восьми 5-ти этажных многоквартирных жилых домов в новом микрорайоне п. Таёжный, жилых комплексов ООО «Транснефть-Восток» в п. Ангарский и п. Октябрьский. В связи с этим в прогнозном периоде ввод жилья в 2016 году составит 9,8 тыс. кв. м, в 2017 году – 10,4 тыс.кв. м, в 2018 году – 10,5 тыс.кв. м, в 2019 году – 11,0 тыс.кв. м.

К третьему кварталу 2017 года планируется переселение 97 человек из 14 аварийных жилых домов в результате приобретения жилых помещений за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета.

Показатели развития отрасли «Жилищное строительство» приведены в приложениях №1,2 к паспорту муниципальной программы.

- Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района», данные подпрограммы разработаны на период 2014-2019 годы.

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» на 2014-2019 годы (приложение № 5).

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы: к 2019 году будет осуществлено строительство жилых домов общей площадью 2 828 кв. м для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Богучанского района, признанных аварийными в установленном порядке и подлежащих сносу. Будет обеспечено жилыми помещениями 142 человека, переселяемых из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

В 2014 году снос 3 (трёх) расселенных жилых домов общей площадью 246,8 кв. м и образование земельных участков для последующего предоставления под жилищное строительство;

В 2015 году снос 3 (трёх) расселённых жилых домов общей площадью 248,1 кв. м и образование земельных участков для последующего предоставления под жилищное строительство.

В 2016 году снос 1 (одного) расселённого жилого дома в п. Пинчуга общей площадью 82,1 кв. м и образование земельных участков для последующего предоставления под жилищное строительство.

В результате приобретения жилых помещений общей площадью 1 616,03 кв. м у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в муниципальных образованиях Богучанского района к III кварталу 2017 г. будет переселено 97 человек из 14 аварийных жилых домов.

- «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства» на 2014-2019 годы (приложение № 6).

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы: к 2018 году планируемая площадь застройки под малоэтажное жилищное строительство на территории с. Богучаны составит 30 гектаров, что позволит обеспечить застройку 95 земельных участков. Ожидаемый ввод жилых помещений на данных земельных участках в перспективе составит более 13 670 кв. м общей площади.

- «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы (приложение № 7).

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году: обеспечение жильём работников отраслей бюджетной сферы к 2019 году – 8 работников, том числе: в 2014 году – 8 работников; в 2015 году – 0 работников; в 2016 году – 0 работников, в 2017 году – 0 работников, в 2018 году – 0 работников, в 2019 году – 0 работников, осуществление ввода жилья, общей площадью 396,07 кв. м, что позволит обеспечить сохранение квалифицированного кадрового состава на территории Богучанского района.

Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район – участников подпрограммы, за период реализации подпрограммы составит к 2019 году 24,24 %.

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2019 году составит 337,8 м2.

Количество установленных счётчиков холодного и горячего водоснабжения в служебных жилых помещениях к 2019 году составит 24 штуки.

- «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе» на 2014-2019 годы (приложение № 8).

- Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году:

- повышение инвестиционной привлекательности территории Богучанского района, привлечение инвесторов в строительство, реконструкцию, реставрацию (восстановление) объектов недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение обустройства территорий сельских поселений и межселенных территорий района;

  - повышение объёма поступающих в бюджет платежей за пользование объектами недвижимости, инфраструктурой и природными ресурсами в доходную часть бюджетов всех уровней за счёт обоснования ставок, устанавливаемых с учётом градостроительной ценности территорий;

  - рациональное и эффективное использование территории района, создание условий для застройки и благоустройства территорий сельских поселений и межселенных территорий района, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, рациональное природопользование и охрана окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут разработаны новые генеральные планы п. Пинчуга и п. Артюгино и проект планировки нового микрорайона с. Богучаны. Будет откорректирована Схема территориального планирования Богучанского района (СТП) и актуализированы графические и текстовые правила землепользования и застройки муниципального образования Октябрьский сельсовет.

- «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района» на 2014-2019 годы (приложение № 9).

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году: социальная эффективность подпрограммы заключается в снижении существующей напряженности по обеспечению муниципальных учреждений системы общего образования, здравоохранения, культуры Богучанского района квалифицированными специалистами.

Приобретение и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений для специалистов бюджетной сферы является стимулом и гарантом государственной поддержки отдельной категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Достигнуты следующие результаты реализации мероприятий подпрограммы:

- улучшили жилищные условия 6 работников бюджетной сферы, в том числе: в 2014 году – 3 работника; в 2015 году – 3 работника.

- обеспечены временными комфортными жилищными условиями 10 специалистов (возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений): в 2014 году – 0 работников; в 2015 году – 10 работников.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году:

- улучшат жилищные условия 5 работников бюджетной сферы в том числе: в 2016 году – 4 работника; в 2017 году – 0 работников; в 2018 году – 0 работников; в 2019 году – 1 работник.

- обеспечение временных комфортных жилищных условий для специалистов (возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений): в 2016 году – 5 работников; в 2017 году – 0 работников, в 2018 году – 0 работников, в 2019 году – 0 работников.

Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, составит к 2019 году 11 %.

- Основные меры правового регулирования в области жилищного строительства Богучанского района, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

Основные меры правового регулирования Богучанского района, в области жилищного строительства Богучанского района, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Информация об объёме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Объём бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, в рамках настоящей программы не предусмотрен.

- Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого бюджета и районного бюджета, а также перечень реализуемых ими мероприятий.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учётом источников финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Прогноз показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий настоящей программой не предусмотрен (приложение № 4 к муниципальной программе).

- Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований района, в случае если программа предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района, или дается ссылка на действующие правила

Правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований района настоящей программой не предусмотрены.