- Приложение № 7

к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

Подпрограмма

«Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | МКУ «Муниципальная служба Заказчика» Управление муниципальной собственностью Богучанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района. Задача – строительство и (или) ремонт многоквартирных домов, формирование фонда служебных жилых помещений для предоставления работникам отраслей бюджетной сферы. |
| Показатели результативности | Объем восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2024 году составит 774,0 м2количество установленных счётчиков холодного водоснабжения в служебных жилых помещениях 0 шт. (по годам информация представлена в приложении 1 к настоящей подпрограмме). |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы составляет – 1 184 302,20 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 655388,4 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей. 2024 год – 0,00 рублей; в том числе: средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей. 2024 год – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 1 184 302,20 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 655388,4 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей. 2024 год – 0,00 рублей; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района; МКУ «Муниципальная служба Заказчика». |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Проблема обеспечения жильём работников отраслей бюджетной сферы остается одной из самых актуальных в Российской Федерации, в том числе и на территории Богучанского района.

Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьёзным фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы муниципального образования Богучанский район и сдерживающим фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистам.

Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности невозможно без формирования базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в доступном и комфортном жилье.

Современный рынок жилья в Богучанском районе характеризуется высокой стоимостью и ограниченным предложением жилья на вторичном рынке. Только 12,5 процентов жилья от объемов нового строительства в Красноярском крае реализуется в сельской местности.

Уровень доходов большинства молодых семей и специалистов, работающих в бюджетной сфере, не позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, даже с привлечением кредитных ресурсов.

Проблема обеспечения жильем работников отраслей бюджетной сферы остается одной из самых актуальных на территории Богучанского района. Потребность в жилых помещениях на территории муниципального образования Богучанский район составляет 33 единицы, в том числе в: здравоохранении – 6 единиц; образовании – 17 единиц; культуре – 6 единиц; социальной защиты населения – 2 единицы, физкультуры и спорта – 2 единицы.

Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьезным фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы муниципального образования Богучанский район и сдерживающим фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистам.

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. Учитывая изложенное, подпрограммой предусматривается предоставление служебных жилых помещений работникам отраслей бюджетной сферы.

Исполнение мероприятий подпрограммы к 2024 году позволит провести капитальный ремонт 774,0 кв. метров служебных жилых помещений. Это позволит обеспечить сохранение квалифицированного кадрового состава на территории Богучанского района, организует учёт потребления холодной воды в служебных жилых помещениях, в соответствии с действующим законодательством в сфере энергосбережения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является управление муниципальной собственностью Богучанского района, которое осуществляет общую координацию по исполнению мероприятий подпрограммы.

Целью подпрограммы является:

улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района.

Задачей подпрограммы является:

Строительство и ремонт многоквартирных домов, формирование фонда служебных жилых помещений для предоставления работникам отраслей бюджетной сферы.

Для достижения указанной задачи подпрограммой предлагается предоставление субсидии из краевого бюджета в рамках софинансирования на строительство многоквартирных домов и использование средств в размере, не менее 1%, из районного бюджета.

Жилые помещения, построенные в рамках подпрограммы, относятся Управлением муниципальной собственностью Богучанского района к специализированному муниципальному жилищному фонду в качестве служебного жилого помещения.

Данные служебные жилые помещения предоставляются определенным категориям граждан, из числа работников учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

Для участия в подпрограмме необходимо:

- наличие утвержденного генерального плана муниципального образования Богучанский район, в котором планируется реализация мероприятий подпрограммы;

- наличие проекта планировки территории, на которой планируется реализация мероприятий подпрограммы;

- наличие сформированного земельного участка, на котором планируется реализация мероприятий подпрограммы;

- наличие возможности присоединения к сетям инженерного обеспечения;

- наличие высокой потребности в служебных жилых помещениях для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2024 годов.

Перечень показателей результативности подпрограммы указан в приложение №1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является МКУ «Муниципальная служба Заказчика», Управление муниципальной собственностью Богучанского района

2.3.2. Средства краевого бюджета выделяются в целях предоставления бюджету муниципального образования Богучанский район субсидий на строительство многоквартирных домов для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения в случае вхождения в перечень муниципальных образований, отобранных совместно с министерством образования и науки Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края, министерством культуры Красноярского края, министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, министерством социальной политики Красноярского края для участия в подпрограмме.

2.3.4. Субсидии бюджету муниципального образования Богучанский район на строительство многоквартирных домов предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Богучанский район на строительство многоквартирных домов (далее – соглашение), заключенным между министерством строительства и архитектуры Красноярского края (далее – Министерство) и администрацией Богучанского района.

2.3.4.1. Для заключения соглашения управление муниципальной собственностью Богучанского района предоставляет в Министерство следующие документы:

- копию нормативного правового акта муниципального образования Богучанский район об установлении категорий граждан из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, которым предоставляются служебные жилые помещения, и порядка предоставления служебных жилых помещений. Указанный нормативный правовой акт должен быть согласован с министерством образования и науки Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края, министерством культуры Красноярского края, министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, министерством социальной политики Красноярского края;

- копию муниципальной подпрограммы, предусматривающей мероприятия по обеспечению жильем работников отраслей бюджетной сферы;

- выписку из решения о районном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования Богучанский район в финансировании расходов, в размере, не менее 1 процента от суммы субсидии.

2.3.5. Получателем субсидий на строительство многоквартирных домов, является муниципальное образование Богучанский район.

2.3.6. Для получения субсидии на оплату аванса на строительство многоквартирного дома в размере, предусмотренном муниципальным контрактом (договором), но не более 30 процентов от суммы субсидии на соответствующий финансовый год МКУ «Муниципальная служба Заказчика» предоставляет в Министерство следующие документы:

- выписку из решения о районном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании расходов в размере не менее 1 процента от суммы субсидии;

- копию муниципального контракта (договора);

- копию разрешения на строительство (реконструкцию) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- копию сметной части утвержденной проектной документации;

- копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

- копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

- реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

- 2.3.7. Дальнейшее перечисление субсидии бюджету муниципального образования Богучанский район осуществляется по выполненным объемам работ (услуг), стоимость которых превышает сумму аванса, на основании предоставленных МКУ «Муниципальная служба Заказчика» в Министерство следующих документов:

- копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) – для иных работ (услуг);

- копии платежных документов, подтверждающих софинансирования оплаты муниципальным образованием Богучанский район работ (услуг) за счёт средств районного бюджета;

- реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

- Финансовое управление администрации Богучанского района перечисляет средства на лицевой счет МКУ «Муниципальная служба Заказчика» открытый в Территориальном отделе казначейства Красноярского края по Богучанскому району.

- Средства районного бюджета перечисляются МКУ «Муниципальная служба Заказчика» на основании предоставленных следующих документов:

- копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) – для иных работ (услуг).

- 2.3.8. Субсидия на строительство многоквартирного дома может быть направлена на оплату товаров, работ и услуг, а также затрат, включаемых в сметную стоимость объектов капитального строительства на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1.

- 2.3.9. В случае если муниципальный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в пунктах 2.3.6 и 2.3.7 раздела 2.3 подпрограммы, представляются одновременно по факту выполненных работ (услуг).

- Копии документов представляются надлежащим образом заверенными уполномоченным органом местного самоуправления.

- Документы, указанные в пунктах 2.3.6 и 2.3.7 раздела 2.3 подпрограммы, должны быть представлены получателем субсидии в министерство не позднее 1 декабря текущего финансового года.

- 2.3.10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения документов рассматривает их на соответствие требованиям, установленным подпрограммой.

- При соответствии представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края письмо о перечислении средств субсидии.

- В случае несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие требованиям, установленным подпрограммой, направляет получателю субсидии замечания для их устранения.

- До устранения получателем субсидии замечаний расходование средств субсидии не осуществляется.

- После устранения получателем субсидии замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края письмо о перечислении средств субсидии.

2.3.11. Построенные жилые дома являются собственностью муниципального образования Богучанский район и предоставляются как служебные помещения определенным категориям граждан, установленными или утвержденными администрацией Богучанского района, из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

2.3.12. В течение трех месяцев после государственной регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения Управление муниципальной собственностью Богучанского района для подтверждения целевого использования субсидии представляет в министерство следующие документы:

- распоряжение Управления муниципальной собственностью Богучанского района об отнесении жилых помещений к служебным жилым помещениям специализированного муниципального жилищного фонда;

- распоряжение Управления муниципальной собственностью Богучанского района о предоставлении служебных жилых помещений категориям граждан, определенных из числа работников учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданина из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, адреса предоставляемого служебного жилого помещения), согласованного с министерством образования и науки Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края, министерством культуры Красноярского края, министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, министерством социальной политики Красноярского края.

2.3.13. В случае непредставления указанных документов в министерство средства субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в полном объеме.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

2.4.1. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет Управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «Муниципальная служба Заказчика».

2.4.3. Управление муниципальной собственностью Богучанского района, на основании данных, представленных МКУ «Муниципальная служба Заказчика», в срок не позднее 10-го августа  отчетного года, согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку, направляет в управление экономики и планирования администрации Богучанского района отчет о ходе реализации подпрограммы и отчетность в соответствии с постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

- Годовой отчет представляется в электроном виде и на бумажных носителях в управление экономики и планирования не позднее  1 марта года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2021-2024 ожидаются следующие результаты:

- Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) 774,0 кв. м. служебных жилых помещений  в, в 2021 году – 774,0 кв. метров, в 2022 году – 0,00 кв. метров, в 2023 году -0 кв.м. в 2024 году-0 кв.м.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить сохранение квалифицированного кадрового состава на территории Богучанского района.

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечёт за собой негативных экологических последствий.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объём финансирования подпрограммы указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Материалы и трудовые затраты в рамках подпрограмм не предусмотрены.