ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Богучанского района

«Развитие транспортной системы Богучанского района»

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие транспортной системы Богучанского района» (далее – Программа, Муниципальная программа),  утверждена  постановлением  администрации  Богучанского  района   от  25.10.2013  № 1351-п.

В течение 2021 года в Программу было внесено семь изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 15.03.2021 № 184-п;  от 21.06.2021 № 480-п; от 01.09.2021 № 703-п; от 11.10.2021 № 847-п; от 15.11.2021 № 972-п; от 20.12.2021 № 1122-п; от 29.12.2021 № 1169-п; также уточнены объемы бюджетных ассигнований в 2022 году, в соответствии с бюджетной росписью.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи; отдел экономики и планирования).

Соисполнители муниципальной программы:

Финансовое управление администрации Богучанского района;

Управление образование администрации Богучанского района;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика».

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

подпрограммы:

«Дороги Богучанского района»;

«Развитие транспортного комплекса  Богучанского района»;

«Безопасность дорожного движения в Богучанском районе».

отдельные мероприятия программы: отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

Повышение доступности транспортных услуг для населения;

Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;

Обеспечение потребности населения в перевозках;

Обеспечение дорожной безопасности.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2030 годы

Целевые показатели муниципальной программы:

целевые показатели:

- протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности снизится с 250,4 км в 2014 году до 241,7 км  в 2023 году (или с 68% до 62% соответственно);

- транспортная подвижность населения в 2014 году составит 2,28 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района, к 2023 году показатель увеличится до 8,68 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) в 2014 году составит 30,9%,  к 2023 году данный показатель снизится  до 28,7%.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

- 859 767 756,54 рубля, из них:

- в 2014 году –    27 355 404,56 рубля;

- в 2015 году –    49 107 804,00 рубля;

- в 2016 году –    67 248 293,00 рубля;

- в 2017 году –    70 319 280,00 рублей;

- в 2018 году –    70 522 240,00 рублей;

- в 2019 году –    86 589 624,70 рубля;

- в 2020 году –    95 599 714,62рубля;

- в 2021 году –    96 531 945,66 рублей;

- в 2022 году –  111 232 250,00 рублей;

- в 2023 году –    86 129 550,00 рублей;

- в 2024 году –    99 131 650,00 рублей, в том числе:

- Краевой бюджет –  323 171 236,13 рублей, из них:

- в 2014 году –   4 112 700,00 рублей;

- в 2015 году – 24 220 810,00 рублей;

- в 2016 году – 30 986 340,00 рублей;

- в 2017 году – 35 271 570,00 рублей;

- в 2018 году – 33 829 000,00 рублей;

- в 2019 году – 41 851 280,00 рублей;

- в 2020 году – 37 839 236,13 рублей;

- в 2021 году – 35 293 000,00 рублей;

- в 2022 году – 26 589 100,00 рублей;

- в 2023 году – 26 589 100,00 рублей;

- в 2024 году – 26 589 100,00 рублей.

- Районный бюджет – 536 591 840,41 рублей, из них:

- в 2014 году –  23 238 024,56 рубля;

- в 2015 году –  24 886 994,00 рубля;

- в 2016 году –  36 261 953,00 рубля;

- в 2017 году –  35 047 710,00 рублей;

- в 2018 году –  36 693 240,00 рублей;

- в 2019 году –  44 738 344,70 рубля;

- в 2020 году –  57 760 478,49 рубля;

- в 2021 году –  61 238 945,66 рублей;

- в 2022 году –  84 643 150,00 рублей;

- в 2023 году –  59 540 450,00 рублей;

- в 2024 году –  72 542 550,00 рублей.

- Бюджеты муниципальных образований – 4 680,00 рублей, из них:

- в 2014 году – 4 680,00  рублей;

- в 2015 году –        0,00  рублей;

- в 2016 году –        0,00  рублей;

- в 2017 году –        0,00  рублей;

- в 2018 году –        0,00  рублей;

- в 2019 году –        0,00  рублей;

- в 2020 году –        0,00  рублей;

- в 2021 году –        0,00  рублей;

- в 2022 году –        0,00  рублей;

- в 2023 году -         0,00  рублей;

в 2024 году -         0,00 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

1. подпрограмма «Дороги Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км % | 241,7 62,0 | 234,9 58,0 | 102,81%* 106,45%* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как положительный результат, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям. |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км % | 38,6 9,84 | 38,6 9,84 | 100,00% 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 1,65 | 91,67% | Фактический показатель не выполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 6,8 км а/дорог, в связи со сменой планового вида работ (отсыпка щебеночным покрытием заменено на проведение работ по асфальтированию). |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 8 562 200,0 | 8 562 200,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 424 400,0 | 387 000,0 | 91,19% | Денежные средства в размере 37 400,00 рублей остались не востребованными, и были возвращены в бюджет Богучанского района |
| 3 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс.человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 26 207 500,0 | 22 218 681,22 | 84,78% | 3 988 818,78 рублей экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог |
|  | ВСЕГО: | 35 194 100,0 | 31 167 881,22 | 88,56% |  |

2. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса  Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 8,68 | 8,68 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме План – 390,8 тыс.чел. Факт - 391,0 тыс.чел. |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 149,16 | 149,16 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 69,7 | 67,7 | 102,87%* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | 58 301 552,08 | 58 301 552,08 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 0,00 | 0,00 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигно-вания были скорректированы на “ноль” |
| 3 | Обновление парка подвижного состава для выполнения регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Богучанском районе | 2 432 993,58 | 2 432 950,00 | 100,00% | 43,58 рубля экономия денежных средств в результате проведения электронного аукциона |
|  | ВСЕГО: | 60 734 545,66 | 60 734 502,08 | 100,00% |  |

3. подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 20,00 | 130,31%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект, так как планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 9 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 9 | 110,00%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| 3 | Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. Выполнены работы по установке пешеходных ограждений; установка и замена светофорных объектов; установка и замена недостающей дорожно-знаковой информации; установка искусственного освещения на пешеходных переходах – в п.Новохайский, п.Говорково, п.Ангарский |
| 4 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 610 | 610 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 78 666,0 | 78 666,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 13 334,0 | 13 334,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | Межбюджетные трансферты муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 358 900,0 | 358 900,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично - дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения | 152 400,0 | 125 400,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 603 300,0 | 603 300,0 | 100,00% |  |

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты:

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | Содержание дороги в удовлетворительном состоянии | км | 38,6 | 38,6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
|  |  | Капитальный ремонт и ремонт дороги | км | 7,3 | 6,8 | 93,15% | Показатель не выполнен, в связи со сменой планового вида работ (отсыпка щебеночным покрытием заменено на проведение работ по асфальтированию) |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | На автомобильном транспорте: |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 390,8 | 391,0 | 102,30% | Показатель исполнен в полном объеме. |
|  |  | Количество перевезенных пассажиров на воздушном транспорте | тыс.чел. | 0,0 | 0,0 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигнования были скорректированы на “ноль” |
|  |  | Финансовая стабильность организаций осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Богучанского района | организация | 2 | 2 | 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | Количество задействованных детей и подростков Количество задействованных школ района | чел. учрежд | 895 24 | 895 24 | 100,00% 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
|  |  | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района | чел | 610 | 610 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
|  |  | Количество оборудованных участков | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | 35 194 100,0 | 31 167 881,22 | 88,56% | Денежные средства в размере 37 400,00 рублей были предусмотрены для содержания автомобильных дорог межселенного значения, остались не востребованными, и были возвращены в бюджет Богучанского района 3 988 818,78 рублей экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | 60 734 545,66 | 60 734 502,08 | 100,00% | 43,58 рубля экономия денежных средств в результате проведения электронного аукциона |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | 603 300,00 | 603 300,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 96 531 945,66 | 92 505 683,30 | 95,83% |  |

Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию):

В целом финансирование Муниципальной программы за 2021 год исполнено на 95,83 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Дороги Богучанского района» на сумму 4 026 218,78 рублей, в том числе:

- денежные средства в размере 37 400,00 рублей были предусмотрены для содержания автомобильных дорог межселенного значения, остались не востребованными и были возвращены в бюджет Богучанского района;

- денежные средства в размере 3 988 818,78 рублей экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог.

по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на сумму 43,58 рубля, экономия денежных средств в результате проведения электронного аукциона.

по подпрограмме «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы):

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий:

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению:

по объему финансирования Программы:

| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Развитие транспортной системы Богучанского района» | 96 531 945,66 | 92 505 683,30 | 95,83% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 4 026 262,36 рублей, а именно: 37 400,00 рублей – средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) Причины неисполнения: Денежные средства остались невостребованны Принятые меры: Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета. 3 988 818,78 рублей – сумма межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс. человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края Причины неисполнения: экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог Принятые меры: не подлежит возврату в краевой бюджет, т.к. субсидия не была перечислена в бюджет района. 43,58 рублей – денежные средства на бновление парка подвижного состава для выполнения регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Богучанском районе Причины неисполнения: экономия денежных средств в результате проведения электронного аукциона Принятые меры: Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета. |

по целевым показателям и показателям результативности:

| Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Целевой показатель 1: |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км % | 241,7 62,0 | 234,90 58,0 | 102,81%* 106,45%* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как положительный результат, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям |
| Целевой показатель 2: |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 8,68 | 8,68 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме План – 390,8 тыс.чел. Факт - 391,0 тыс.чел. |
| Целевой показатель 3: |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 20,0 | 130,31%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект, так как было планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 9 человек. |
| Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км % | 38,6 9,84 | 38,6 9,84 | 100,00% 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 1,65 | 91,67% | Фактический показатель не выполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 6,8 км а/дорог, в связи со сменой планового вида работ (отсыпка щебеночным покрытием заменено на проведение работ по асфальтированию). |
| Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |
| Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 149,16 | 149,16 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 69,7 | 67,7 | 102,87%* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный эффект |
| Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |
| Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |
| Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 9 | 110,00%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |
| Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 610 | 610 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя (в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п).

Результат оценки эффективности реализации программы:

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы»:

О1 = (92 505 683,30 руб.+ 3 988 818,78* + 43,58*)/ 96 531 945,66 руб. * 100% = 99,96%

*- экономия в результате торгов

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,96%, что соответствует значению О1 равному:

95% < О1 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей Муниципальной программы»:

О2 = [(102,81%+106,45%)/2+100,0%+130,31%]/ 3 показателя = 111,65 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 111,65 %, что соответствует значению О2 равному:

О2 > 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Муниципальной программы»:

О3=[(100%*0,25)+(91,67%*0,05)+(100%*0,21)+(102,87%*0,21)+(100%*0,1)+(110%*0,1)+(100%*0,04)+(100%*0,04)] = 101,19 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,19 %, что соответствует значению О3 равному:

О3 > 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (99,96%+111,65%+101,19%)/ 3 = 104,26%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 104,26%, что соответствует значению Оитог равному:

Оитог >100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа перевыполнена и является эффективной программой.

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021г (Оитог) |
| --- | --- | --- | --- |
| 99,96% | 111,65% | 101,19% | 104,26% |

| Начальник отдела лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи | Л.Г. Каблова |
| --- | --- |

Исполнители:

Архипова Евгения Сергеевна тел. 8 (39162) 21563

Павлов Павел Павлович тел. 8 (39162) 21563