ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» за 2021 год

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1396-п.

За 2021 годы в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района,  от 25.02.2021 № 142-п, от 15.11.2021 № 977-п,  от 29.12.2021 № 1178-п)

Ответственный исполнитель  муниципальной программы:

Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Перечень подпрограмм  и отдельных мероприятий  подпрограммы:

1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе»;

2. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства»;

3. «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района»;

4. «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»;

5. «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района».

Цель программы:

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района.

Задачи муниципальной  программы:

1. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района;

2. Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района;

3. Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района;

4. Создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества условий проживания населения;

5. Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений.

Этапы и сроки муниципальной программы:

Программа реализуется в один этап  с   2014 по 2030  годы

Перечень целевых показателей  на долгосрочный период   Программы:

Целевой показатель:

- Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2021 году составит 1,50 %. (показатель действует до 01.01.2022 г.)

- Уровень доступности жилья для граждан Богучанского района, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий к 2030 году составит 80%. (показатель действует с 01.01.2022 г.)

Показатели результативности:

1. Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе», утратила силу с 01.01.2022 года.

2. Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства», утратила силу с 01.01.2022 года.

3. По подпрограмме «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района»: объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) в связи с отсутствием финансирования на 2022-2024 года показатель результативности -0 кв.м.

4. Подпрограммма  «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе», утратила силу с 01.01.2022 года.

5. По подпрограмме «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района»:

- доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, к 2024 году составит 12 %.

- количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений  составит в 2022 г-8 чел., 2023 г-8 чел., 2024 г-8 чел.

Ресурсное обеспечение  муниципальной программы на 01.01.2022 год:

Общий объём финансирования программы составляет –134 593 873,09 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 16 773 786,00 рублей;

2015 год –   6 352 549,71 рублей;

2016 год – 85 133 948,07 рублей;

2017 год – 10 923 310,82 рублей;

2018 год –   1 952 188,78 рублей;

2019 год –   3 138 231,09 рублей;

2020 год –   1 339 520,22 рублей;

2021 год –   6 100 338,40 рублей;

2022 год –   960 000,00 рублей;

2023 год -    960 000,00 рублей.

2024  год -   960 000,00 рублей

в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (федеральный бюджет)

39 219 651,89 руб., в том числе по годам:

2014 год –                0,00 рублей;

2015 год –                0,00 рублей;

2016 год – 37 284 486,80 рублей;

2017 год –   1 935 165,09 рублей;

2018 год –                0,00 рублей;

2019 год –                0,00 рублей;

2020 год –                0,00 рублей;

2021 год –                0,00 рублей;

2022 год –                0,00 рублей;

2023 год -                 0,00 рублей;

2024 год -                 0,00 рублей.

средства краевого бюджета – 47 444 926,34 рублей, в том числе по годам:

2014 год –   3 484 400,00 рублей;

2015 год –   1 776 680,00 рублей;

2016 год – 38 898 899,31 рублей;

2017 год –   2 895 247,03 рублей;

2018 год –      389 700,00 рублей;

2019 год –                0,00 рублей;

2020 год –                0,00 рублей;

2021 год –                0,00 рублей;

2022 год –                0,00 рублей;

2023 год –                0,00 рублей.

2024 год -                 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 47 929 294,86 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 13 289 386,00 рублей;

2015 год –   4 575 869,71 рублей;

2016 год –   8 950 561,96 рубль;

2017 год –   6 092 898,70 рублей;

2018 год –   1 562 488,78 рублей;

2019 год –   3 138 231,09 рублей;

2020 год –   1 339 520,22 рублей;

2021 год –    6 100 338,40 рублей;

2022 год –    960 000,0 рублей;

2023 год -    960 000,0 рублей;

2024 год -    960 000,0 рублей.

- Информация  об основных результатах, достигнутых в 2021 году, включая  важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

За 2021 год  при выполнении подпрограммных мероприятий  достигнуты следующие результаты и показатели  программы:

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе». Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году не предусмотрены.

2. Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства». Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году не предусмотрены.

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района»:

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) в 2021 году – 774,00 кв. метров.

4. Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»:

Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году не предусмотрены

5. Подпрограмма «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района»:

В среднем ежемесячно возмещены расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений) в 2021 году – 9 работникам на сумму 970 000,0 руб.

Оценка эффективности реализации программы за отчетный период.

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = (6100338,40+ 0*)/6031422,24 х100 % = 98,87 %,

где 0*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению О1 равному 98,87% <О1<100 %, что расценивается как – Программа   выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществляется расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения целевых показателей Программы»:

О2 = 100/ 7 показателей =  14,29 %,

В соответствии с интерпретацией  оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 14,29  %, что не соответствует значению О2 равному:

95% <О2<100 %,

что расценивается как - Программа  выполнена не в полном объеме, так как 3 подпрограммы не работали в  2021 году, в связи с отсутствием финансирования.

На третьем этапе осуществляется расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((0,0%*0,2)+(0,0%*0,2)+(0%*0,0)+(100%*0,1)+(0%*0)+(100%*0,2)*+(100%*0,2)*)/1=30,0  %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 30,0 %, что не соответствует значению О3 равному

95% <О3<100 %,

что расценивается как – Программа  выполнена не в полном объеме, так как 3 подпрограммы не работали в  2021 году, в связи с отсутствием финансирования.

На четвертом этапе осуществляется расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Оитог = (98,87%+14.29%+30%)/ 3 =47,72 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил  47,72  %, что не соответствует значению Оитог равному:

95% <Оитог <100 %,

что расценивается как – Программа  выполнена не в полном объеме, так как 3 подпрограммы не работали в  2021 году, в связи с отсутствием финансирования.

Из расчета можно сделать следующий вывод, что Программа за 2021 год выполнена ниже уровня запланированных показателей, в связи с отсутствием финансирования по 3 подпрограммам:

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе».

- Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства».

- Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»

| N п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (O1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (O2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (O3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98,87 | 14,29 | 30 | 47,72 |

Результаты оценки эффективности Программы указаны в приложении № 8,  № 9  № 10,  № 11 к отчету о реализации Программы.

И.о. начальника Управления муниципальной

собственностью Богучанского района						О.В. Витюк

Исп.: Николаева Светлана Александровна

тел.: 8(39162)22802