Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Богучанского района  от 01.11.2013 № 1391-п (далее – Муниципальная программа).

В течение 2021  года в  Программу было внесено 7 корректировок, а именно в редакции постановлений   администрации   Богучанского района:   от 30.04.2021 № 305-п; от 29.10.2021 № 922-п;    от  12.11.2021 № 945-п;    от 15.11.2021 № 975-п; от 21.12.2021 № 1127-п; от 30.12.2021 №1189-п;   от 30.12.2021 № 1191-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи).

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района (далее – УМС Богучанского района);

Управление образования администрации Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Администрация Таежнинского сельсовета;

Финансовое управление администрации Богучанского района;

МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть №1»;

Администрация Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

Подпрограммы:

- «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»;

- «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»;

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»;

- «Обращение с отходами на территории Богучанского района»;

- «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»;

- «Развитие информационного общества Богучанского района».

Отдельные мероприятия программы: отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

Обеспечение качественными и доступными услугами связи, а также услугами по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.

Задачи муниципальной программы:

- - Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии;

- - Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- - Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;

- - Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

- - Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района;

- - Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района;

- - Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилами;

- Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Богучанского района.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2030 годы.

Целевые  показатели и показатели результативности муниципальной программы:

- Целевые показатели:

- - уровень износа коммунальной инфраструктуры снизится с 54% в 2014 году до 50%  в 2021 году;

- Показатели результативности:

- - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам увеличится с 70% в 2014 году до 76,3% в 2021 году;

- - фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей увеличится с 97,8% в 2014 году  до 98%  в 2021 году;

- - уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район увеличится с 70% в 2015 году до 100% в 2021 году;

- - доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района: электрической энергии увеличится с 93% в 2014 году до 96,0% в 2021 году; тепловой энергии увеличится с 12,9 % в 2014 году до 17,9 % в 2021 году; холодной воды увеличится с 31,0 % в 2014 году до 81,0 % в 2021 году, горячей воды увеличится с 15,0% в 2014 году до 25,0% в 2021 году;

- - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:  теплоснабжение увеличится с 2,0% в 2014 году до  2,5%  в 2021 году, водоснабжение увеличится с 1,5 % в 2014 году до 2,1% в 2021 году, водоотведение  в 2014 году составляет 0%, в 2021 году останется на уровне 2014 года;

- доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО в 2014 году составит 27,8%, с 2017 года показатель – не действует;

- -  доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам обращения с ТБО в 2014 году составит  0 %,  с 2017 года показатель – не действует;

- -  доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов с 2017 года составит 5,6%, в 2021 году останется на уровне 2017 года;

- -  удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям снизится с 9,2 % в 2014 году до 8,6% в 2021 году;

- - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям снизится с 8,2% в 2014 году до 8,0% в 2021 году;

- - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене снизится с 75% в 2014 году до 60% в 2021 году;

- - число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снизится с 24,48 аварий на 100 км  в 2014 году до 24,46 аварий на 100 км  в  2021 году;

- - доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением увеличится с 36,4% в 2014 году до 51,4 % в 2021году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

- Общий объем финансирования программы составляет: 3 042 154 584,16 рублей, из них:

- в 2014 году –  278 890 459,97 рублей,

- в 2015 году –  315 681 124,02 рублей,

- в 2016 году –  328 302 137,21 рублей,

- в 2017 году –  262 479 397,11 рублей,

- в 2018 году  – 250 342 478,28 рублей,

- в 2019 году  – 263 895 496,08 рублей,

- в 2020 году  – 276 946 835,19 рублей,

- в 2021 году  – 286 040 297,10 рублей,

- в 2022 году  – 274 991 771,20 рублей,

- в 2023 году –  252 292 294,00 рублей,

- в 2024 году –  252 292 294,00 рублей в том числе:

- федеральный бюджет – 44 094 000,00 рублей, из них:

- в 2014 году –                  0,00 рублей,

- в 2015 году –                  0,00 рублей,

- в 2016 году –                  0,00 рублей,

- в 2017 году –                  0,00 рублей,

- в 2018 году  –                 0,00 рублей,

- в 2019 году  –                 0,00 рублей,

- в 2020 году  –                 0,00 рублей,

- в 2021 году  –  44 094 000,00 рублей,

- в 2022 году  –                 0,00 рублей,

- в 2023 году –                  0,00 рублей,

- в 2024 году –                  0,00 рублей.

- краевой бюджет – 2 376 446 993,33 рублей, из них:

- в 2014 году –  170 841 596,46 рублей,

- в 2015 году –  192 325 465,45 рублей,

- в 2016 году –  207 732 819,00 рублей,

- в 2017 году –  234 212 870,42 рублей,

- в 2018 году  – 234 493 282,00 рублей,

- в 2019 году  – 221 900 360,00 рублей,

- в 2020 году  – 202 944 500,00 рублей,

- в 2021 году  – 177 291 300,00 рублей,

- в 2022 году  – 244 901 600,00 рублей,

- в 2023 году  – 244 901 600,00 рублей,

- в 2024 году –  244 901 600,00 рублей,

- районный бюджет – 441 580 590,83 рублей, из них:

- в 2014 году –   48 015 863,51 рублей,

- в 2015 году –   63 355 658,57 рублей,

- в 2016 году –   60 569 318,21 рублей,

- в 2017 году –   28 266 526,69 рублей,

- в 2018 году  –  15 849 196,28 рублей,

- в 2020 году  –  74 002 335,19 рублей,

- в 2019 году  –  41 995 136,08 рублей,

- в 2021 году  –  64 654 997,10 рублей,

- в 2022 году  –  30 090 171,20 рублей,

- в 2023 году –     7 390 694,00 рублей

- в 2024 году –     7 390 694,00 рублей,

- бюджеты муниципальных образований – 33 000,00 рублей, из них:

- в 2014 году  –   33 000,00 рублей,

- в 2015 году  –            0,00 рублей,

- в 2016 году  –            0,00 рублей,

- в 2017 году  –            0,00 рублей,

- в 2018 году  –            0,00 рублей,

- в 2019 году  –            0,00 рублей,

- в 2020 году  –            0,00 рублей,

- в 2021 году  –            0,00 рублей,

- в 2022 году  –            0,00 рублей,

- в 2023 году –             0,00 рублей,

- в 2023 году –             0,00 рублей.

- внебюджетные источники – 180 000 000,00 рублей, из них:

- в 2014 году –     60 000 000,00 рублей,

- в 2015 году –     60 000 000,00 рублей,

- в 2016 году –     60 000 000,00 рублей,

- в 2017 году –                     0,00 рублей,

- в 2018 году  –                    0,00 рублей,

- в 2019 году  –                    0,00 рублей,

- в 2020 году  –                    0,00 рублей,

- в 2021 году  –                    0,00 рублей,

в 2022 году  –                    0,00 рублей,

- в 2023 году –                     0,00 рублей,

- в 2024 году –                     0,00 рублей.

- Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2021 году не действует.

2. Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,0 | 76,3 | 101,7 | Показатель выполнен. |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 98 | 98,49 | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Предоставление субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Богучанского района для населения. | 17 936 600,00 | 17 936 600,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 157 033 900,00 | 156 683 638,00 | 99,78% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1» Возврат средств неиспользованных субсидий произведен в краевой бюджет. |
| 3 | Расходы организации за счёт доходов от оказания платных услуг по подвозу воды населению, предприятиям, организациям | 4 813 676,7 | 3 457 712,32 | 71,83% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1», соответственно уменьшения доходов от оказания платных услуг. |
|  | Итого | 179 784 176,70 | 178 077 950,32 | 99,05% |  |

3. подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт |  |  |
| 1 | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90 | 100 | 111,11% | Показатель перевыполнен. |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район на счет Регионального оператора | 431 555,00 | 182 311,23 | 42,25% | Запланированные средства не использованы в полном объеме, так счета выставленные региональным оператором в конце 2021 года специалистами управления муниципальной собственности не были оплачены своевременно (т.е до 31.12.2021) |

4. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021год |  | Процент испол-нения | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
|  | Общие показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по району |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96,0 | 96,0 | 100% |  | Показатель достигнут. |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17,9 | 17,9 | 100% |  | Показатель достигнут. |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 81,0 | 81,0 | 100% |  | Показатель достигнут. |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 25 | 25 | 100% |  | Показатель достигнут. |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - |  | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории муниципального образования нет. |
| 6 | Доля объемов энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - |  | Показатель нулевой в связи с тем, что возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования нет. |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт*ч/ м2 | 32,2 | 30,28 | 94,03%* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,18 | 0,17 | 94,4%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 12,2 | 10,97 | 89,9%* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода холодной воды |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 6,0 | 2,7 | 45%* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода горячей воды. |  |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |  |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 83 | 76,41 | 92,06% | Показатель не достигнут. |  |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 8 | 8 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. Энергосервисные контракты заключены по 8-ми бюджетным учреждениям: в 2013 году со сроком действия до 2021 года 1.МКОУ Такучетская СОШ № 18, 2.МКОУ Ангарская № 5; в 2014 году со сроком действия до 2022 года: 1.МБОУ Богучанская СОШ № 1, 2.МКОУ Богучанская СОШ № 2, 3.МКОУ Богучанская СОШ № 3, 4.МКОУ Артюгинская СОШ № 8, 5.МКОУ Таежнинская СОШ № 7, 6.МКОУ Октябрьская СОШ № 9 |  |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,345 | 0,345 | 100,0% | Показатель достигнут |  |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 18,7 | 18,7 | 100,00% | Показатель достигнут |  |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 3,2 | 3,2 | 100,0%* | Показатель достигнут |  |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт*ч/ м2 | 165,0 | 165,0 | 100,0% | Показатель достигнут |  |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления(в расчете на 1м2 общей площади) | тыс. м3/ м2 | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |  |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения(в расчете на 1 жителя) | тыс.м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |  |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0% | Показатель достигнут |  |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/ млн.Гкал | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что тепловых электростанций, осуществляющих выработку тепловой энергии, на территории Богучанского района нет. |  |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т/Гкал | 0,250 | 0,207 | 82,8%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Экономия расхода топлива на выработку тепловой энергии связана с модернизацией котлов на котельных. |  |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/м3 | 5086,8 | 4612,7 | 90,7% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии электрической энергии, используемой при передаче эл.энергии. |  |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,7 | 27,4 | 95,5%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода тепловой энергии |  |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,10 | 18,74 | 103,5%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |  |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт*ч/ тыс.м3 | 1,78 | 1,75 | 98,3%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |  |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВт*ч/ м3 | 0,76 | 0,76 | 100% | Показатель достигнут |  |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*ч/м2 | 0,90 | 0,66 | 126,6* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |  |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |  |
|  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке на транспортных средствах, относящихся к общественному транспорту, муниципальным образованием не осуществляется. |  |
|  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, на территории Богучанского района нет. |  |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |  |
|  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что на территории Богучанского района не имеется автозаправочных станций, осуществляющих заправку транспорта природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом. |  |
|  | Количество транспортных средств с автономными источниками электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортные средства с автономными источниками электрического питания, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями не используются. |  |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент исполнения с положит. экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 4 184 498,56 | 4 182 850,43 | 99,96% | Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме. |
|  |  | 4 184 498,56 | 4 182 850,43 | 99,96% | Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме. |

5. подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2021-2023 годы. |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2021-2023 годы. |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Плановый показатель не предусмотрен |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент исполнения с положит. экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения. | 32 419 580,07 | 30 419 580,07 | 93,83,0% | Бюджетные ассигнования освоены не полностью (экономия на контрактах) |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены |
| 3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены |
| 4 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений комунального назначения | 14 282 928,41 | 14 282 928,41 | 100,00% | Денежные средства добавлены для взыскания по исполнительному листу (разработка проекта на реконструкцию котельной №34) |
|  | Итого | 46 702 508,480 | 44 702 508,48 | 95,72% |  |

6. подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2021 год не предусмотрен |
| 2 | Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2021 год не предусмотрен |
| 3 | Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2021 год не предусмотрен |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год (в рублях) |  |  | Процент исполнения с положительной экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Положительная экономия |  |  |
| 1 | Корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Мероприятия по строительству полигона на 2021 год запланированы не были, в связи с этим нет и исполнения |
| 2 | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | 0 | 0 | 0 | 0,00% |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0,00% |  |

7. подпрограмма «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 0 | 0,00 % | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 60 | 100,0%* | Показатель достигнут. |
| 4 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 24,46 | 100,0%* | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения. Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2021 год составило 48 единиц, на сетях водоотведения аварий не было. Протяженность сетей водоснабжения -191,3 км, водоотведения – 15,68 км. |
| 5 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 51,4 | 103,83% | Показатель перевыполнен |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя (в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п)

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения п. Ангарский и п. Красногорьевский | 54 937 558,36 | 48 577 396,93 | 88,42% | Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме |

8. подпрограмма «Развитие информационного общества Богучанского района»  в 2021 году не действует.

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | факт |  |  |
| 1 | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2020 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования. | - | - | - | - | Плановые показатели не предусмотрены |
| 2 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | Финансовая стабильность энергоснабжающих организаций, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 100% | Показатель достигнут |
|  |  | Финансовая стабильность организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс. чел. | 11,5 | 11,5 | 100% | Показатель достигнут |
|  |  | Финансовая стабильность энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию электрической энергии, обеспечение доступности коммунальных услуг | тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 100% | Показатель достигнут |
| 3 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район от начисленных платежей | % | 90 | 100 | 111,11% | Показатель достигнут. |
| 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» | Организация учета тепловой энергии, установка приборов учета тепловой энергии в 2021 году | Ед. | 14 | 14 | 100% | Показатель достигнут. |
| 5 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения Капитальный ремонт участка сети тепло-водоснабжения в пю Шиверский (ул. Северная, ул.Лесная, ул. Пушкина) | км. | 1,727 | 1,727 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| 6 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | га | 0 | 0 | 0,0% |  |
| 7 | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» | Строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения п. Ангарский и п. Красногорьевский | Руб. | 54 937 558,36 | 48 577 396,93 | 88,42% | Показатель не достигнут в полном объеме |
| 8 | «Развитие информационного общества Богучанского района» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2021 год не предусмотрены. | един. | 0 | 0 | 0,0% | Плановые показатели на 2021 год не предусмотрены. |

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент исполнения с положит. экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | 179 784 176,70 | 178 077 950,32 | 99,05% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 1 706 226,38 рублей, в том числе: Краевой бюджет 350 262 рублей; Местный бюджет: 1 355 964,38 рублей Не освоение происходит из-за снижения фактического объёма поставки привозной воды населению, соответственно уменьшения доходов от оказания платных услуг. |
| 2 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» | 431 555,00 | 182 311,23 | 42,25% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 249 243,77 рублей (средства местного бюджета). Запланированные средства не использованы в полном объеме так как счета выставленные региональным оператором в конце 2021 года специалистами управления муниципальной собственности не были оплачены своевременно (до 31.12.2021 года). |
| 3 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | 46 702 508,48 | 44 702 508,48 | 95,72% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 2 000 000 рублей (средства местного бюджета). Экономия на торгах (контрактах). |
| 4 | «Чистая вода на территории муниципального образования Богучанский район | 54 937 558,36 | 48 577 396,93 | 88,42% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 6 360 161,43 рублей. |
|  | Итого | 281 855 798,54 | 271 540 166,96 |  |  |

Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию):

В целом финансирование Муниципальной программы за 2021 год исполнено на 96,39%.

Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по подпрограммам:

-  «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»: из-за  снижения объемов предоставляемых услуг холодного водоснабжения (привозная вода) населению.

- «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»:

из-за познего предоставления платёжного документа Управлению муниципальной собственности от Регионального оператора;

-    «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»;

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район», за счёт экономии на торгах (контрактах)

- «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район».

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению

по объему финансирования Программы:

| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2020 год (в рублях) |  |  | Процент исполнения с положит. экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | положительная экономия |  |  |
| 1 | «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 286 040 297,10 | 275 723 017,39 | 0,00% | 96,39% | Бюджетные ассигнования программы не исполнены на сумму: 10 317 279,71 руб., в том числе: средства федерального бюджета 153,73 руб.; средства краевого бюджета – 350 364,14 руб; средства районного бюджета- 9 966 761,84 руб. |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: 1 706 226,38 руб., в том числе: средства краевого бюджета – 350 262,00 рублей; средства местного бюджета – 1 355 964,38 руб. Причины неисполнения: Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1». |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: 249 243,77 рублей (средства местного бюджета). Запланированные средства не использованы в полном объеме так как Региональный оператор Управлению муниципальной собственности выставил счета в самом конце 2021 года , специалисты управления муниципальной собственности по техническим причинам не успели своевременно оплатить. |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: 2 000 000,00 рублей (средства местного бюджета). |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района». Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: 1 648,13 рублей (средства местного бюджета). |
|  |  |  |  |  |  | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: 6 359 905,56 рублей, из них: средства федерального бюджета 153,73 руб.; средства краевого бюджета – 102,14 руб; средства районного бюджета- 6 359 905,56 руб. по причине экономии на торгах (контрактах) |

по целевым показателям и показателям результативности:

| Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Целевой показатель 1: |  |  |  |  |  |
| уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 100,0% |  |
| Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,0 | 76,3 | 101,7% | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 98,0 | 98,49% | Показатель не достигнут в виду низкой финансовой дисциплины части населения при оплате жилищно-коммунальных услуг |
| Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90,0 | 100 | 111,1% | Показатель перевыполнен. Мероприятие выполнено полностью. |
| Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |
| Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в том числе: |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 96,0 | 96,0 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| тепловой энергии | % | 17,9 | 17,9 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| холодной воды | % | 81,0 | 81,0 | 100,0% | Показатель достигнут |
| горячей воды | % | 25,0 | 25,0 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2021-2023 годы. |
| Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2021-2023 годы. |
| Водоотведение | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2021 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2021 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2021 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 5,6 | 5,6 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 100,0% | Показатель выполнен. |
| Показатель результативности 10: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 0 | 100,0%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| Показатель результативности 11: |  |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60,0 | 60,0 | 100,0%* | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат |
| Показатель результативности 12: |  |  |  |  |  |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 24,46 | 100,0%* | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения. |
| Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 51,4 | 103,84% | Показатель выполнен. |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя (в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п)

Результат оценки эффективности реализации программы:

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы»:

О1 = (275 723 017,39+0,00*)/ 286 040 297,10   руб. * 100% = 96,39 %

*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,39 %, что соответствует значению О1 равному:

95 %  < O1 < 100 %   что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей Муниципальной программы»:

О2 = 100%/ 1 показатель = 100,0 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению О2 равному:

95% < О2 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Муниципальной программы»:

О3 = [(101,7%*0,07) + (98,5%*0,05) + (111,1%*0,03) + (100,0%*0,03) + (100,0%*0,04) + (100,0%*0,2) + (100,0%*0,12) + (100,0%*0,05) + (100,0%*0,05) +  (100,0%*0,06) + (100,0%*0,02) +(100,0%*0,02)+(116,0%*0,03) + (130,4%*0,03) + (103,8*0,2) +]/1= 102,54%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 102,54%, что соответствует значению О3 равному:

О3 > 100%

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (96,39%+100,0%+102,54%)/ 3 = 99,64%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,64%, что соответствует значению Оитог равному:

95% < О2 < 100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа выполнена в полном объёме

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 96,39% | 100,00% | 102,54% | 99,64% |

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» выполнена в полном объеме.

Начальник отдела лесного хозяйства

жилищной политики, транспорта и связи

администрации Богучанского района			         	                      Л.Г.Каблова

Мирзоева Елена Викторовна, 8(39162)21563

Каблова Лейла Геннадьевна, 8(39162)21344