Приложение №  5

к муниципальной программе Богучанского района «Охрана окружающей среды»

Подпрограмма

«Обращение с отходами на территории Богучанского района», реализуемой в рамках муниципальной программы  «Охрана окружающей среды»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Охрана окружающей среды» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Богучанского района; Управление муниципальной собственностью Богучанского района; МКУ «Муниципальная служба «Заказчика» |
| Цель и задачи подпрограммы | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения. Для реализации цели необходимо решение следующих задач: - Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и (или) приобретение контейнерного оборудования; - Ликвидация несанкционированных свалок; - Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; - Совершенствование системы накопления, удаления и обезвреживания и захоронение твердых коммунальных отходов I-III класса опасности. |
| Показатели результативности | Перечень и динамика изменения показателей результативности представлены в приложении № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | - Общий объем финансирования подпрограммы составляет: - 19 993 692,00 рублей, из них: - в 2022 году – 7 971 173,00 рублей, - в 2023 году – 4 174 173,00 рублей, - в 2024 году – 3 924 173,00 рублей; - в 2025 году – 3 924 173,00 рублей в том числе: - районный бюджет – 16 193 692,00 рублей, из них: - в 2022 году – 4 171 173,00 рублей; - в 2023 году – 4 174 173,00 рублей; - в 2024 году – 3 924 173,00 рублей; - в 2025 году – 3 924 173,00 рублей. - краевой бюджет 3 800 000,00 рублей; - в 2022 году – 3 800 000,00 рублей; - в 2023 году – 0,00 рублей; - в 2024 году – 0,00 рублей; - в 2025 году – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); Управление муниципальной собственностью Богучанского района; МКУ «Муниципальная служба «Заказчика». |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка обще районной проблемы и

обоснование необходимости разработки подпрограммы

Одной из основных проблем Богучанского района является усиливающееся по мере социально-экономического развития района негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и, как следствие этого, на здоровье человека.

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению. Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТБО к местам несанкционированного размещения.

В муниципальных образованиях Богучанского района полностью отсутствуют объекты размещения ТБО, соответствующие современным нормативным требованиям, что создает условия для образования многочисленных несанкционированных мест их размещения.

Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории Богучанского района большей частью были организованы более 30 лет назад и являются «исторически» сложившимися местами размещения ТБО.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биологического разнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития Богучанского района в целом.

Источниками образования ТБО являются организации и предприятия, население и объекты инфраструктуры. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТБО. Динамика образования ТБО свидетельствует об их постоянном росте.

В Богучанском районе основным способом утилизации ТБО и приравненных к ним отходов производства и потребления является захоронение. На территории района нет санкционированных полигонов размещения ТБО, в результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТБО значительная их часть несанкционированно размещается в окружающей среде, что приводит к нанесению существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации.

Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития Богучанского района является экологическая устойчивость региона, безусловным требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки и размещения ТБО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям полигонов ТБО, несанкционированных мест размещения ТБО.

К основным проблемам в сфере обращения с ТБО в Богучанском район относятся следующие:

- недостаточная нормативная правовая и методическая база обращения с ТБО, в том числе отсутствие механизма долгосрочного регулирования тарифов на утилизацию ТБО;

- ограниченность ресурсов;

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО;

- низкая степень вовлечения ТБО в материальную сферу производства и слабое развитие переработки ТБО;

- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для предпринимательства;

- низкое качество работы объектов по захоронению ТБО и несоблюдение санитарных и экологических норм при их эксплуатации, несоответствие технологии сбора, вывоза и захоронения ТБО современным требованиям;

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТБО.

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТБО, является привлечение инвестиций в сферу сбора, транспортировки и размещения  ТБО.

Реализация подпрограммы будет основываться на следующих принципах: доступность услуг по сбору и вывозу ТБО для населения, привлечение частных инвестиций, модернизация инфраструктуры, пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТБО.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение целей по обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жизни населения, совершенствование механизмов комплексного и рационального использования природных ресурсов.

Решение вышеуказанных проблем возможно путем определения приоритетных направлений и выработки стратегии, требующей последовательного и комплексного подхода, что наиболее реализуемо программно-целевым методом.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, показатели результативности

Программно - целевой метод позволит решить проблему негативного воздействия ТБО на окружающую среду и здоровье населения проживающего на территории Богучанского района. Снижение объемов несанкционированного размещения ТБО, снижение количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий ТБО и улучшение качества жизни населения Богучанского района за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке и размещению ТБО послужило выбором подпрограммных мероприятий.

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и создание места (площадки) накопления ТКО;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- Совершенствование системы накопления, удаления и обезвреживания и захоронение твердых коммунальных отходов I-III класса опасности.

В рамках первой задачи запланировано строительство мест (площадок) твердых коммунальных отходов в Богучанском районе с привлечением средств краевого бюджета и  софинансирование за счет средств местного бюджета.

В целях исполнения Федерального закона от  24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"  на 2021 года предусмотрены средства районного бюджета на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в районе 9-й км автодороги Богучаны-Абан.

В рамках третьей задачи запланировано содержание 132 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  очистки от снега, ручная чистка от мусора и прилегающих к ней территорий, а также ремонта и транспортирование 70 единиц контейнерного оборудования.

Для исполнения четвертой задачи организованы  места (пункты) сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и образующихся в быту опасных отходов. А также организация работ по их транспортированию, обезвреживанию и  утилизация в предприятиях имеющих лицензию на  переработку отходов I – III класса опасности.

Срок реализации подпрограммы: 2022 - 2025 годы.

К компетенции администрации Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), как муниципального заказчика – координатора подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:

непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы.

Решение поставленной цели и задач определяется достижением показателей результативности, представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы является администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи).

Главными распорядителями бюджетных средств и исполнителями мероприятий  являются: Администрация Богучанского района, Управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «Муниципальная служба «Заказчика».

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), как  координатор подпрограммы:

- организует реализацию мероприятий, связанных с совершенствованием нормативной правовой и методической базы в сфере обращения с ТБО, с повышением экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТБО;

- участвует в реализации мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в сферу обращения с ТБО.

Главные распорядители бюджетных средств и исполнители мероприятий:

Администрация Богучанского района:

- организует процедуру по размещению муниципального заказа на выполнение работ по  ликвидации несанкционированной свалки в районе 9-й км автодороги Богучаны-Абан и заключению муниципального контракта по итогам проведенного аукциона;

-  организует процедуру по размещению муниципального заказа на выполнение работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп, их транспортированию и обезвреживанию, утилизации продуктов обезвреживания, также прием у населения образующихся в быту опасных отходов;

-  организует процедуру по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту и транспортированию контейнерного оборудования;

- организует процедуру по размещению муниципального заказа на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

МКУ «Муниципальная служба «Заказчика»:

- организует процедуру по размещению муниципального заказа на выполнение строительства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Богучанского района;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района:

- организует процедуру по размещению муниципального заказа на приобретение контейнерного оборудования и уличных видео камер для обустройства мест (площадок) накопления ТКО.

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических и правовых механизмов. Последовательность выполнения подпрограммных мероприятий, принципы и критерии выбора исполнителей и получателей муниципальных услуг, а также отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий представлены в следующих нормативных правовых актах:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения»;

Федеральный закон от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от  27.12.2018 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), которая готовит ежегодные отчеты о реализации подпрограммы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и задач подпрограммы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путём:

- координации действий всех субъектов подпрограммы;

- при необходимости ежегодного уточнения перечня и затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации».

Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств  бюджета осуществляют администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), Управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «Муниципальная служба «Заказчика».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Планируемое изменение показателей, экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов в результате ликвидации несанкционированных свалок.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:

снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

обеспечении санитарного содержания мест временного размещения твердых бытовых отходов.

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы
не предполагается.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы представлен в приложении №  2 к настоящей подпрограмме.

При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы  в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат корректировке.

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется.