Приложение № 5

к муниципальной программе Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Богучанского района; МКУ «Муниципальная служба Заказчика» Управление муниципальной собственностью Богучанского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Содержание жилищно - коммунального хозяйства района в надлежащем состоянии. Для реализации цели необходимо решить следующую задачу: 1. Создание условий для повышения энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; |
| Целевые индикаторы | - снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение с 4,7 ед. на 100 км инженерных сетей в 2014 году до 4,6 ед. на 100 км инженерных сетей в 2021 году; водоснабжение и водоотведение с 0,1 ед. на 100 км инженерных сетей в 2014 году до 0,09 ед. на 100 км инженерных сетей в 2021 году; - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 30% в 2014 году до 29,9% в 2021 году; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 36,4% в 2014 году до 41% в 2021 году; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2021 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 31 380 927,28 рублей, в т.ч.: 2014 год – 17 433 949,00 рублей; 2015 год – 12 701 478,28 рублей; 2016 год – 1 220 000,00 рублей; 2017 год – 0,00 рублей; 2018 год – 25500,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей. Краевой бюджет: 26 184 948,45 рублей, в т.ч.: 2014 год – 14 800 000,00 рублей; 2015 год – 11 384 948,45 рублей; 2016 год – 0,00 рублей; 2017 год – 0,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей. Районный бюджет: 5 195 978,83 рублей, в т.ч.: 2014 год – 2 633 949,00 рублей; 2015 год – 1 316 529,83 рублей; 2016 год – 1 220 000,00 рублей 2017 год – 0,00 рублей; 2018 год – 25500,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); МКУ «Муниципальная служба Заказчика». |

2.	Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Причины возникновения проблем, связанных с коммунальным комплексом района, обусловлены:

значительным уровнем износа объектов коммунального назначения;

сверхнормативными потерями энергоресурсов на всех стадиях 
от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

высокой себестоимостью производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительной инвестиционной привлекательностью объектов;

отсутствием на некоторых водозаборных сооружениях очистки питьевой воды и недостаточной степенью очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 45 котельных, из них 24 теплоисточника мощностью менее 3 Гкал/ч (60%), которые обеспечивают реализацию потребителям тепловой энергии. Котельные крайне неэкономичны, характеризуются устаревшими конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного труда.

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30%. Из общего количества установленных котлов в котельных коммунального комплекса только 35% автоматизированы. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях района.

В настоящее время из 156 км сетей теплоснабжения - 38,51 км требуют замены.

Основными источниками водоснабжения населения района являются напорные и безнапорные подземные источники.

Централизованным водоснабжением в районе обеспечено 36,1% населения, нецентрализованными водоисточниками пользуется 63,9% потребителей. Доля жителей, пользующихся привозной водой составляет 30,0%.

Доля населения района, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 88,4%.

Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.

В настоящее время из 191 км сетей водоснабжения - 43 км требуют замены.

Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки сточных вод. Очистные сооружения канализации 1976 года приняты в эксплуатацию и требуют капитального ремонта.

Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию и осуществляющие очистку сточных вод, эксплуатируются в течении 40 лет без проведения реконструкции, не обеспечивают необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства.

В районе существует проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных и водоочистных сооружений, сооружений канализации резервными, в т.ч. автономными, источниками электроснабжения. Отсутствие резервного электроснабжения было обусловлено и объективными причинами, такими как наличие одной подстанции на вводе в населенный пункт и отсутствием независимого резервного ввода линии электропередач, а также значительной удаленностью от магистральных электрических сетей.

В настоящее время проблемой муниципальных образований района остается изношенность основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса района обусловлен:

недостаточным объемом бюджетного и частного финансирования;

ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный  ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство;

высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций не долговечны.

Электроснабжение МО Богучанский район осуществляется от Красноярской энергосистемы.  Территория МО Богучанский района соединена с энергосистемой двухцепной ЛЭП-110 кВ (С-841/С-842)  ПС-110 кВ «Новобирюсинская»  до ПС 110/35/10 кВ №16 "Чунояр",  далее  транзит (С-845/С-846) проходящий вдоль железной дороги Решоты-Карабула до подстанции ПС 110/35/10 кВ №19 "Богучаны".

Вдоль левого берега реки Ангара от ПС 110/35/10 кВ №19 "Богучаны", проходит ЛЭП-35 кВ (Т-124/Т-123) Богучаны-Пинчуга-Манзя, от которой запитаны ПС 35/10 кВ № 123 "Пинчуга" и ПС 35/6 кВ №126 "Манзя", а также ПС 35/10 кВ №125 "ЛДК" и ПС 35/10 кВ №124 "Лесная".

Кроме того, от подстанции ПС 110/35/10 кВ №16 "Чунояр" отходит ЛЭП 35 кВ (Т-120) Чунояр-Леспромхоз, от которой запитана ПС 35/10 кВ №120 "Леспромхоз". От ПС 35/10 кВ №120 "Леспромхоз" отходит  ЛЭП 35 кВ (Т-121) Леспромхоз -Осиновый Мыс  от которой запитана ПС 35/10 кВ №121 "Осиновый Мыс", также от ПС 110/35/10 кВ №16 "Чунояр" отходят отпайки ВЛ-110 кВ (С-845/к, С-846/к) к ПС 110/10 кВ №18 "Карабула",  ВЛ-110 кВ (С-845/н, С-846/н)  до ПС 110/10 кВ №101 "Новохайская".

В зоне обслуживания филиала Северо-Восточного РЭС Восточных электрических сетей   филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» располагаются десять ПС 35-110 кВ (Приложение 1), а также   распределительные сети 6-10/0,4 кВ (Приложение 2) для обеспечения электроснабжения населенных пунктов Богучанского района: п.Новохайский, д.Кежек, п. Такучет, п. Манзя.

За последние годы  было выполнено строительство сетевой инфраструктуры для выдачи мощности Богучанской ГЭС в рамках государственной программы «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», со строительством ПС 220/110/6 кВ  Приангарская, мощностью (2х125 МВА), расположенной в 7 километрах от села Богучаны.

Для подключения ВЛ 110 кВ «Богучаны – Карабула» на шины 110 кВ ПС «Приангарская» было выполнено строительство двух двухцепных ВЛ 110 кВ «Приангарская - Богучаны» и «Приангарская - Карабула».

Строительство ВЛ 110 кВ «Приангарская - Богучаны», «Приангарская–Карабула», предназначены для повышения надежности схемы сети 35 - 110 кВ в Богучанском районе, обеспечения централизованным электроснабжения)ем существующих лесозаготовительных предприятий и поселков на правом берегу Ангары, а также для развития существующих и вновь вводимых потребителей без ограничения нагрузки.

В 2016 году филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» выполнено строительство заходов ВЛ 110 кВ ПС Чунояр – Богучаны (С-845, С-846) на ПС 220 кВ Приангарская с организацией ВЛ 110 кВ Приангарская – Богучаны, ВЛ 110 кВ Приангарская – Карабула. В настоящее время ведутся работы по установке систем связи, РЗА, телемеханики. В 2018 г. планируется ввод ЛЭП в работу.

Вне зоны централизованного электроснабжения находятся населенные пункты: д.Беляки, д.Бедоба, д.Каменка, д.Прилуки  в которых электроснабжение потребителей обеспечивается автономными энергоисточниками (дизельными электростанциями), работающими на жидком топливе.

В настоящее время Богучанский район является центром реализации проекта «Комплексное развития Нижнего Приангарья», однако развитию района  препятствует дефицит электроэнергии. Территория имеет низкую обеспеченность энергетическими источниками и сетями. Подключение новых потребителей на территории района практически остановлено. Данная проблема очень острая в целом для всего района и особо для динамичного развития п. Таежный и с. Богучаны в т.ч. для развития производственных мощностей, развития социальной сферы, строительства жилья.

Проблемы электроснабжения связаны с состоянием электрических сетей филиала ВЭС филиала  ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»:

-  массовое старение и износ электросетевого оборудования снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность района;

- питание  ПС №120 «Леспромхоз», ПС №121 «Осиновый мыс» осуществляется от одноцепной ВЛ-35 кВ имеющую большую протяженность,  и в случае аварийной ситуации или вывода в ремонт  нет возможности оперативного  перевода нагрузок в населенных пунктах п. Чунояр, п. Осиновый мыс, п. Такучет.

- питание  п. Такучет,  п. Кежек  осуществляется по одноцепным ВЛ-10 кВ имеющую большую протяженность,  и в случае аварийной ситуации  нет возможности оперативного  перевода нагрузок данных населенных пунктах.

- надежность электроснабжения района остается очень низкой вследствие тупиковости  линий электропередачи, отсутствия связи между ними.

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

−увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития промышленного района;

−опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов;

−возможность присоединения новых потребителей;

−ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

−повышение пропускной способности питающих сетей;

−наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

−строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов реконструкции и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципальных образований Богучанского района, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер краевой поддержки.

Промежуточными и конечными социально-экономическими результатами решения данной проблемы, является:

- снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является содержание жилищно-коммунального хозяйства района в надлежащем состоянии.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Создание условий для повышения энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

В рамках задачи запланировано:

-капитальный ремонт,  реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии,  а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

софинансирование расходов по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

подготовка котельных к отопительному сезону (выполнение регламентных работ);

софинансирование расходов на разработку схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Богучанского района на пятилетний период.

Срок  реализации  подпрограммы: 2014 - 2021 годы.			Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли характеризуются целевыми индикаторами выполнения подпрограммы.

В рамках задач, стоящих перед администрацией Богучанского района, сформирована подпрограмма.

Для достижения установленной цели подпрограммой предусматривается решение следующих основных задач:

консолидация средств для реализации приоритетных направлений развития коммунального комплекса Богучанского района;		эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;

системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях, наличие нескольких вариантов решения проблем;

оценка потребностей в финансовых средствах;					оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), как муниципальный заказчик – координатор подпрограммы осуществляет:

разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;											разработку предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных мероприятий;

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;					подготовку ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы.

Достижимость и измеримость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), как муниципальный заказчик – координатор подпрограммы осуществляет:

- планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения;

- общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других муниципальных программ;

- мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы
и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Богучанского района.

Исполнители мероприятий подпрограммы и главные распорядители бюджетных средств подпрограммы  осуществляют расходование бюджетных средств в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Комплекс мер, осуществляемых исполнителями подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических и правовых механизмов. Последовательность выполнения подпрограммных мероприятий, принципы и критерии выбора исполнителей и получателей муниципальных услуг, а также отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий представлены в следующих нормативных правовых актах:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2.4. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

Ответственными за подготовку и представление отчетных данных являются: администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) и МКУ «Муниципальная служба Заказчика» в сроки, установленные постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) и МКУ «Муниципальная служба Заказчика».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Характеристика целевых индикаторов подпрограммы, оценивающих социально-экономический эффект от ее реализации, представлена ниже.

1. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжения теплоснабжение с 4,7 ед. на 100 км инженерных сетей в 2014 году до 4,6 ед. на 100 км инженерных сетей в 2021 году; водоснабжение и водоотведение с 0,1 ед. на 100 км инженерных сетей в 2014 году до 0,09 ед. на 100 км инженерных сетей в 2021 году;

2. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 30% в 2014 году до 29,9% в 2021 году;

3. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 36,4% в 2014 году до 41% в 2021 году.

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к улучшению состояния объектов жилищно-коммунального комплекса, что улучшит качество предоставления коммунальных услуг населению района, и как следствие, повысит качественный уровень жизни населения района.

Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей среды.

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы не предполагается.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:

31 380 927,28  рублей, в том числе:

2014 год – 17 433 949,00 рублей;

2015 год – 12 701 478,28 рублей;

2016 год –   1 220 000,00 рублей;

2017 год –                0,00 рублей;

2018 год –        25500,00 рублей;

2019 год –                0,00 рублей;

2020 год –                0,00 рублей;

2021 год –                0,00 рублей.

Краевой бюджет: 26 184 948,45 рублей, в том числе:

2014 год –  14 800 000,00 рублей;

2015 год –  11 384 948,45 рублей;

2016 год –                0,00 рублей;

2017 год –                0,00 рублей;

2018 год –                0,00 рублей;

2019 год –                0,00 рублей;

2020 год –                0,00 рублей;

2021 год –                0,00 рублей.

Районный бюджет:  5 195 978,83 рублей, в том числе:

2014 год –  2 633 949,00 рублей;

2015 год –  1 316 529,83 рублей;

2016 год –  1 220 000,00 рублей:

2017 год –                0,00 рублей;

2018 год –        25 500,00 рублей;

2019 год –                0,00  рублей;

2020 год –                 0,00 рублей;

2021 год –                 0,00 рублей.

При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат корректировке.	Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется.