Приложение № 5

к муниципальной программе Богучанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района»

Подпрограмма Богучанского района

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» на 2014-2021 годы

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» на 2014-2021 годы (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района» |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района) |
| Главные распорядители бюджетных средств | МКУ «Муниципальная служба Заказчика»; Финансовое управление администрации Богучанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель – расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района. Задача – строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. |
| Целевые индикаторы | К 2021 году: доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда – 1,0 %. доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда – 0,1 %. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2021 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы составляет 79 151 742,87 рубля, в том числе по годам: 2014 год – 288 880,00 рублей; 2015 год – 473 531,64 рубль; 2016 год – 75 839 830,33 рублей; 2017 год – 2 069 412,12 рублей; 2018 год – 480 088,78 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей. в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 39 219 651,89 рубля, в том числе по годам: 2014 год – 0,00 рублей; 2015 год – 0,00 рублей; 2016 год – 37 284 486,80 рублей; 2017 год – 1 935 165,09 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей. средства краевого бюджета – 38 589 846,34 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,00 рублей; 2015 год – 0,00 рублей; 2016 год – 38 455 599,31 рублей; 2017 год – 134 247,03 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей. средства районного бюджета – 1 342 244,64 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 288 880,00 рублей; 2015 год – 473 531,64 рубль; 2016 год – 99 744,22 рубля; 2017 год – 0,00 рублей; 2018 год – 480 088,78 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | МКУ «Муниципальная служба Заказчика», финансовое управление администрации Богучанского района, администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) |

- Основные разделы подпрограммы

  - Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограмм

Строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики.

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина реализация мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, продлена до 01.09.2017 года. Соответствующие изменения вносятся в Федеральный закон и будут внесены в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы с учётом продления срока реализации программы.

Для достижения поставленных целей настоящей подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Богучанского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

По причине сокращения финансирования жилищной сферы в период рыночных реформ на территориях муниципальных образований, средства из федерального, краевого бюджетов на строительство нового жилья не выделялись. В бюджетах муниципальных образований также не предусматривались средства на строительство нового жилья, в течение многих лет не проводился капитальный ремонт жилищного фонда. В результате чего на территории Богучанского района возрастало количество ветхих и аварийных жилых домов.

В 2009 году в с. Богучаны по краевой целевой программе «Дом» построено 6 двухквартирных жилых домов общей площадью 606 кв. м, в которые переселено 36 человек. Снесено 946 кв. м жилья, признанного аварийным. Вместе с тем это не решило полностью проблему ликвидации жилищного фонда в Богучанском районе, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

В 2014 году введено в эксплуатацию 10 двухквартирных жилых домов общей площадью 500 кв. м (с. Богучаны – 6 жилых домов, п. Пинчуга – 4 жилых дома).

Площадь жилищного фонда по району, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, составляет 2,7 тыс. кв. м, жилищный фонд является аварийным, представляющим угрозу для жизни проживающих в нем граждан. Аварийные дома ухудшают внешний облик сельских поселений, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территорий поселений района.

Для получения субсидий из краевого бюджета по государственной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Красноярского края» на 2014-2021 годы необходимо долевое участие Богучанского района в финансировании мероприятий для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу:

- по строительству жилья для граждан, проживающих в аварийных и подлежащих сносу жилых домах;

- по сносу жилья, признанного в установленном порядке аварийным;

- по приобретению у застройщиков жилых помещений и приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплате возмещения.

Для переселения граждан Богучанского района из аварийного жилого фонда и получения субсидий из внерайонного бюджета разработана подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе».

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит осуществить строительство жилья с общей площадью жилых помещений 2 828 кв. м, обеспечить жильём 142 человека, осуществить снос в 2014 году 246,8 кв. м жилья, в 2015 году 330,2 кв. м признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

  - Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района), который осуществляет общую координацию по исполнению мероприятий подпрограммы.

Цель подпрограммы – расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района.

Задача подпрограммы – строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Для достижения указанной задачи подпрограммой предлагается предоставление субсидии из краевого бюджета в рамках софинансирования на строительство жилья, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и использование средств из районного бюджета.

Выбор мероприятий подпрограммы производился в соответствии с государственной программой «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Красноярского края» на 2014-2021 годы.

Подпрограмма реализуется в течение 2014-2021 годов.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

  - Механизм реализации подпрограммы

    - Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются МКУ «Муниципальная служба Заказчика», финансовое управление администрации Богучанского района.

    - Муниципальные образования района передают свои полномочия муниципальному образованию Богучанский район по:

- разработке и утверждению муниципальной программы;

- утверждению титульного списка на строительство жилых домов в рамках подпрограммы;

- получению заключения по сметной документации;

- передаче средств на строительство жилых домов;

- проведению аукционов, запросов котировок для размещения муниципального заказа на инженерные изыскания, проектирование и строительство жилых домов и заключение муниципальных контрактов на основании протокола комиссии;

- осуществлению полномочий заказчика на строительство жилых домов;

- утверждению администрацией Богучанского района проектно-сметной документации на строительство жилых домов, для проживающих в жилых домах на их территории, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- по сносу жилья, признанного в установленном порядке аварийным.

    - Для получения субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Богучанский район на осуществление долевого финансирования отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района направляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края для участия в конкурсном отборе, следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии;

- заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

- гарантийное письмо о софинансировании реализации мероприятия или подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы в муниципальном образовании за счет средств местного бюджета в размере, предусмотренном программой;

- копию утвержденной проектной документации на строительство жилых домов (при наличии);

- копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, полученной в установленном порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (при наличии);

- копию муниципального контракта, заключенного на строительство жилого дома, строительство которого начато, но не завершено в рамках долгосрочной целевой программы «Дом» на 2010-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.01.2010 № 33-п (при наличии).

    - Получателем субсидий на строительство жилья, для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными, является муниципальное образование Богучанский район.

    - Субсидии, предусмотренные подпрограммой, направляются главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Муниципальная служба Заказчика» на строительство жилья.

МКУ «Муниципальная служба Заказчика» для перечисления субсидий направляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края (далее Министерство) документы, перечень которых определяется в рамках механизма реализации государственной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» на 2014-2021 годы.

    - МКУ «Муниципальная служба Заказчика» в течение месяца после переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным, но не позднее трех месяцев со дня выдачи разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию, представляют в Министерство, следующие документы:

- перечень снесённых домов по форме, утверждённой приказом Министерства;

- перечень предоставленного жилья по форме, утверждённой приказом Министерства;

- копии договоров социального найма, заключённых между муниципальными образованиями Богучанского района и гражданами, переселёнными в рамках подпрограммы, заверенные уполномоченным лицом;

- копии договоров мены, заключённых между муниципальными образованиями Богучанского района и гражданами-собственниками, переселёнными в рамках программы, заверенные уполномоченным лицом.

Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств, предоставленных субсидий, а также за недостоверность сведений, представляемых в Министерство, возлагается на МКУ «Муниципальная служба Заказчика».

В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.

    - Финансирование мероприятий по приобретению у застройщиков жилых помещений и приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплате возмещения осуществляется за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета (далее – субсидии).

    - Перечисление субсидий муниципальному образованию Богучанский район осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

Министерство перечисляет субсидии в бюджет муниципального образования Богучанский район на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией Богучанского района.

Получателем субсидий является бюджет муниципального образования Богучанский район.

Финансовое управление администрации Богучанского района в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения субсидий перечисляет субсидии бюджетам Богучанского сельсовета и Пинчугского сельсовета.

    - Для получения субсидий финансовое управление администрации Богучанского района при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выплате возмещения, представляют в министерство следующие документы:

- выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

- копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

- копию соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд или решение суда об изъятии жилого помещения (при выплате возмещения);

- копии платежных документов, подтверждающих расходование в первый год реализации этапа программы средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Расходование средств местного бюджета по долевому финансированию в размере, превышающем 1 процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, подтверждается копиями платежных документов до 15 декабря соответствующего финансового года;

    - Финансовое управление администрации Богучанского района ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, представляют в министерство следующие документы:

- копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

- копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения;

- копии платежных документов, подтверждающих расходование сельскими поселениями средств в соответствии с программой.

Копии документов представляются заверенными надлежащим образом главой администрации Богучанского сельсовета, главой администрации Пинчугского сельсовета или уполномоченными ими лицами.

    - Администрация Богучанского сельсовета, администрация Пинчугского сельсовета – получатели субсидий на реализацию подпрограммы – расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в порядке, установленном Федеральным законом, региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, муниципальной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

    - Ответственность за нецелевое использование предоставленных субсидий, несвоевременное предоставление отчётов, а также недостоверность сведений, предоставляемых в министерство, возлагается на финансовое управление администрации Богучанского района.

  - Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

    - МКУ «Муниципальная служба Заказчика» и администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) осуществляют управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, определяют промежуточные результаты, и производят оценку реализации подпрограммы.

    - Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет финансовое управление администрации Богучанского района.

    - МКУ «Муниципальная служба Заказчика» представляет в Министерство отчёт о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной Министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

    - Финансовое управление администрации Богучанского района представляет в министерство отчёт о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным, ежегодно не позднее 12 января года, следующего за отчётным, с приложением копий платёжных документов и реестра платёжных документов, подтверждающих расходование средств субсидий в соответствии с подпрограммой.

    - МКУ «Муниципальная служба Заказчика» и администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, направляют в управление экономики и планирования администрации Богучанского района доклад о ходе реализации подпрограммы и отчётность в соответствии с Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

  - Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится МКУ «Муниципальная служба Заказчика» и администрацией Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи).

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

В ходе реализации подпрограммы будут выполнены следующие показатели к 2021 году, в том числе:

- доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда – 1,0 %;

- доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда – 0,1 %.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет улучшено качество жизни населения в том числе: будет осуществлено строительство жилых домов общей площадью 2 828 кв. м для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными в установленном порядке и подлежащих сносу, улучшат жилищные условия 142 жителя Богучанского района. Снос 3 (трёх) расселенных жилых домов общей площадью 246,8 кв. м и образование земельных участков для последующего предоставления под жилищное строительство. В 2015 году снос 3 (трёх) расселённых жилых домов общей площадью 248,1 кв. м и образование земельных участков для последующего предоставления под жилищное строительство. Снос 1 (одного) расселённого жилого дома общей площадью 82,1 кв. м в п. Пинчуга в 2016 году и образование земельных участков для последующего предоставления под жилищное строительство. Снос 12 (двенадцати) расселенных жилых домов в п. Пинчуга в 2018 году и образование земельных участков для последующего предоставления под жилищное строительство. Вследствие приобретения жилых помещений общей площадью 1 616,03 кв. м в муниципальных образованиях Богучанского района будет переселено 97 человек из 14 аварийных жилых домов.

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечёт за собой негативных экологических последствий.

Поступление доходов в районный бюджет от реализации данного мероприятия не предполагается.

  - Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

  - Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Реализация подпрограммы в течение 2014-2021 годов осуществляется за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого бюджета, районного бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 79 151 742,87 рубля, в том числе по годам:

2014 год –       288 880,00 рублей;

2015 год –       473 531,64 рубль;

2016 год – 75 839 830,33 рублей;

2017 год –   2 069 412,12 рублей;

2018 год –       480 088,78 рублей;

2019 год –                   0,00 рублей;

2020 год –                   0,00 рублей;

2021 год –                   0,00 рублей.

в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 39 219 651,89 рубля, в том числе по годам:

2014 год –                    0,00 рублей;

2015 год –                    0,00 рублей;

2016 год – 37 284 486,80 рублей;

2017 год –   1 935 165,09 рублей;

2018 год –                    0,00 рублей;

2019 год –                    0,00 рублей;

2020 год –                    0,00 рублей;

2021 год –                    0,00 рублей.

средства краевого бюджета – 38 589 846,34 рублей, в том числе по годам:

2014 год –                    0,00 рублей;

2015 год –                    0,00 рублей;

2016 год – 38 455 599,31 рублей;

2017 год –       134 247,03 рублей;

2018 год –                    0,00 рублей;

2019 год –                    0,00 рублей;

2020 год –                    0,00 рублей;

2021 год –                    0,00 рублей.

средства районного бюджета – 1 342 244,64 рублей, в том числе по годам:

2014 год –     288 880,00 рублей;

2015 год –     473 531,64 рубль;

2016 год –       99 744,22 рубля;

2017 год –                 0,00 рублей;

2018 год –     480 088,00 рублей;

2019 год –                 0,00 рублей;

2020 год –                 0,00 рублей;

2021 год –                 0,00 рублей.

Материалы и трудовые затраты в рамках подпрограмм не предусмотрены. Для участие в конкурсом отборе по государственной «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Красноярского края» необходимо финансирование из районного бюджета в размере не менее 1 процента от лимитов капитальных вложений на строительство жилых домов, признанных аварийными в установленном порядке и подлежащих сносу.

Приложение № 1

к подпрограмме Богучанского района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» на 2014-2021 годы

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы – расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор 1: доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда | % | Крайстат | 5,2 | 5,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Целевой индикатор 2: доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда | % | Крайстат | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Приложение № 2

к подпрограмме Богучанского района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» на 2014-2021 годы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объёма средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КВСР | РзПр | КЦСР | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого на 2014-2021 годы |  |
|  | Муниципальная программа: «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Богучанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: Расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Богучанского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Строительство жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Богучанского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  | МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 830 | 0501 | 1018210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Строительство жилых домов для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными в установленном порядке и подлежащих сносу общей площадью 2828 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 142 человек, переселяемых из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу |
| Мероприятие 2. Снос расселенных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  | МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 830 | 0501 | 1018001 | 244 | 288 880,00 | 473 531,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 411,64 | В 2014 году снос 3 (трёх) расселенных жилых домов общей площадью 246,8 кв. м и образование земельных участков для последующего предоставления под жилищное строительство В 2015 году снос 3 (трёх) расселенных жилых домов общей площадью 248,1 кв. м и образование земельных участков для последующего предоставления под жилищное строительство Снос 1 (одного) расселённого жилого дома в п. Пинчуга в 2016 году и образование земельных участков для последующего предоставления под жилищное строительство Снос 12 (двенадцати) расселенных жилых домов в п. Пинчуга в 2018 году и образование земельных участков для последующего предоставления под жилищное строительство |
|  |  |  | 830 | 0501 | 1010080010 | 244 | 0,00 | 0,00 | 99 744,22 | 0,00 | 480 088,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 833,00 |  |
| Мероприятие 3. Приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Богучанского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 | 0501 | 1010009502 | 540 | 0,00 | 0,00 | 37 284 486,80 | 1 935 165,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 219 651,89 | В результате приобретения жилых помещений для переселения граждан общей площадью 1 616,03 кв. м в муниципальных образованиях Богучанского района будет переселено 95 человек из 14 аварийных жилых домов |
|  |  |  | 890 | 0501 | 1010009602 | 540 | 0,00 | 0,00 | 38 455 599,31 | 134 247,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 589 846,34 |  |
| Итого по задаче 1. |  |  |  |  |  |  | 288 880,00 | 473 531,64 | 75 839 830,33 | 2 069 412,12 | 480 088,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 151 742,87 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 288 880,00 | 473 531,64 | 75 839 830,33 | 2 069 412,12 | 480 088,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 151 742,87 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 37 284 486,80 | 1 935 165,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 219 651,89 |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 38 455 599,31 | 134 247,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 589 846,34 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 288 880,00 | 473 531,64 | 99 744,22 | 0,00 | 480 088,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 244,64 |  |