- Приложение №  12

- к муниципальной программе Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма

«Развитие информационного общества Богучанского района»

- Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | «Развитие информационного общества Богучанского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрации Богучанского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Обеспечение качественными и доступными услугами связи, а также услугами по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре. Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: - Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Богучанского района. |
| Целевые индикаторы | - количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Богучанского района, обеспеченных доступом в сеть интернет, ранее не имевших такую возможность – 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объём финансирования программы составляет: 112 813,00 рублей, из них по годам: 2017 год – 112 813,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей. Краевого бюджета: 112 700,00 рублей, из них: 2017 год – 112 700,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей. Районный бюджет: 113,00 рублей, из них: 2017 год – 113,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей. 2021 год – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация Богучанского района - (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи). |

- Основные разделы подпрограммы

  - 2.1. Постановка общерайонной проблемы и

  - обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Гарантированное обеспечение населения Богучанского района услугами связи является одним из главных приоритетов социальной политики района.

В районе действуют три оператора стационарной связи –  «Сибирьтелеком», «Альфаком» и ЗАО «Искра».  Компания «Сибирьтелеком» в рамках расширения и улучшения связи провела замену оборудования на цифровые АТС в ряде населенных пунктов.

Организована работа четырех операторов сотовой связи - «Теле 2», «Билайн», «МТС» и «Мегафон».

Сотовой связью охвачено 26 населенных пунктов, т.е. 90 % от общего количества населенных пунктов района.

Решение проблемы развития услуг связи на территории муниципального образования Богучанский район необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Богучанского района.

Необходимость решения проблемы организации услуг связи программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования различных видов информационно-телекоммуникационных услуг  требует координации действий поставщиков и потребителей услуг, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования  комплекса мероприятий по организации услуг связи.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Программно-целевой метод позволит решить проблему по организации услуг связи  в Богучанском районе. Гарантированное обеспечение услугами связи жителей района послужило выбором подпрограммных мероприятий.

Целью подпрограммы является обеспечение качественными и доступными услугами связи, а также услугами по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.

Основной задачей является создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Богучанского района.

В рамках настоящей задачи планируется организация услуг беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет.

Срок реализации подпрограммы: 2017-2021 год.

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли характеризуются целевыми индикаторами выполнения подпрограммы.

В рамках задач, стоящих перед администрацией Богучанского района сформирована данная подпрограмма.

Для достижения установленной цели подпрограммой предусматривается решение следующих основных задач:

- эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;

- оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.

- Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в следующем:

- - формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края, повышении эффективности их деятельности и повышением качества муниципальных услуг;

- для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

К компетенции администрации Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) как муниципального заказчика – координатора подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:

- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных мероприятий;

- определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы; 						- подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы.

Достижимость и измеримость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы представлены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

2.3 Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), как муниципальный заказчик – координатор подпрограммы осуществляет:

- планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения;

- общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других муниципальных программ;

- мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы
и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Богучанского района.

Исполнителем мероприятий подпрограммы и главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы является администрация  Богучанского района  которая осуществляет расходование бюджетных средств  в  соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы:

эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;

системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях;

оценка потребностей в финансовых средствах;

оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических и правовых механизмов. Последовательность выполнения подпрограммных мероприятий, принципы и критерии выбора исполнителей и получателей  услуг, а также отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий представлены в следующих нормативных правовых актах:

Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ;

Постановление Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 №504-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества».

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

Ответственными за подготовку и представление отчетных данных является администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) в сроки, установленные постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляют администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи).

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Характеристика целевых индикаторов подпрограммы, оценивающих социально-экономический эффект от ее реализации, представлена ниже.

- количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Богучанского района обеспеченных доступом в сеть Интернет, ранее не имевших эту возможность, составит в 2017 году – 1.

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к расширению сферы предоставления услуг связи, увеличится количество населения, обеспеченного доступом в сеть Интернет, что приведет к улучшению качества жизни населения района.

Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития услуг связи, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы не предполагается.

2.6 Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансов, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составит: 112 813,00 рублей, в том числе:

2017 год –   112 813,00 рублей;

2018 год –             0,00 рублей;

2019 год –             0,00 рублей;

2020 год –             0,00 рублей;

2021 год –             0,00 рублей,

краевой бюджет:  112 700,00 рублей, в том числе:

2017 год –  112 700,00 рублей;

2018 год –            0,00 рублей;

2019 год –            0,00 рублей

2020 год –             0,00 рублей,

2021 год –             0,00 рублей,

районный бюджет:    113,00 рублей, в том числе:

2017 год –         113,00 рублей;

2018 год –             0,00 рублей;

2019 год –             0,00 рублей

2020 год –             0,00 рублей.

2021 год –             0,00 рублей,

При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат корректировке.

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется.