ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Богучанского района

«Развитие транспортной системы Богучанского района»

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие транспортной системы Богучанского района» (далее – Программа, Муниципальная программа),  утверждена  постановлением  администрации  Богучанского  района   от  25.10.2013  № 1351-п.

В течение 2019 года в Программу было внесено семь изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 09.04.2019 № 317-п;  от 28.06.2019 № 639-п; от 12.07.2019 № 727-п; от 20.09.2019 № 915-п; от 08.10.2019 № 993-п; от 13.11.2019 № 1115-п; от 30.12.2019 № 1269-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи; отдел экономики и планирования).

Соисполнители муниципальной программы:

Финансовое управление администрации Богучанского района;

Управление образование администрации Богучанского района;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика».

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

подпрограммы:

«Дороги Богучанского района»;

«Развитие транспортного комплекса  Богучанского района»;

«Безопасность дорожного движения в Богучанском районе».

отдельные мероприятия программы: отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

Повышение доступности транспортных услуг для населения;

Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;

Обеспечение потребности населения в перевозках;

Обеспечение дорожной безопасности.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2030 годы

Целевые показатели муниципальной программы:

целевые показатели:

- протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности снизится с 250,4 км в 2014 году до 241,7 км  в 2022 году (или с 68% до 62% соответственно);

- транспортная подвижность населения в 2014 году составит 2,28 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района, к 2022 году показатель увеличится до 9,72 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) в 2014 году составит 30,9%,  к 2021 году данный показатель снизится  до 28,7%;

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования Программы составляет 595 612 516,26 рублей, из них:

в 2014 году –  27 355 404,56 рублей;

в 2015 году –  49 107 804,00 рублей;

в 2016 году –  67 248 293,00 рублей;

в 2017 году –  70 319 280,00 рублей;

в 2018 году –  70 522 240,00 рублей;

в 2019 году –  86 589 624,70 рублей;

в 2020 году –  93 620 690,00 рублей;

в 2021 году –  65 252 590,00 рублей;

в 2020 году –  65 596 590,00 рублей,  в том числе:

Краевой бюджет –  273 156 200,00 рублей, из них:

в 2014 году –   4 112 700,00 рублей;

в 2015 году – 24 220 810,00 рублей;

в 2016 году – 30 986 340,00 рублей;

в 2017 году – 35 271 570,00 рублей;

в 2018 году – 33 829 000,00 рублей;

в 2019 году – 41 851 280,00 рублей;

в 2020 году – 33 002 600,00 рублей;

в 2021 году – 34 769 700,00 рублей;

в 2022 году – 35 112 200,00 рублей.

Районный бюджет – 322 451 636,26 рублей, из них:

в 2014 году – 23 238 024,56 рублей;

в 2015 году – 24 886 994,00 рублей;

в 2016 году – 36 261 953,00 рублей;

в 2017 году – 35 047 710,00 рублей;

в 2018 году – 36 693 240,00 рублей;

в 2019 году – 44 738 344,70 рублей;

в 2020 году – 60 618 090,00 рублей;

в 2021 году – 30 482 890,00 рублей;

в 2022 году – 30 484 390,00 рублей.

Бюджеты муниципальных образований – 4 680,00 рублей, из них:

в 2014 году – 4 680,00 рублей;

в 2015 году –        0,00 рублей;

в 2016 году –        0,00 рублей;

в 2017 году –        0,00 рублей;

в 2018 году –        0,00 рублей;

в 2019 году –        0,00 рублей;

в 2020 году -         0,00 рублей;

в 2021 году -         0,00 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

1. подпрограмма «Дороги Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км % | 241,7 62,0 | 233,89 58,0 | 103,23%* 106,45%* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как положительный результат, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в связи с тем, что фактически отремонтировано автомобильных дорог было больше, чем планировалось. План-7,3км. Факт-7,83 км. |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км % | 38,6 9,84 | 38,6 9,84 | 100,00% 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 1,93 | 107,22% | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 7,83 км а/дорог. |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 7 925 580,00 | 7 925 580,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 32 200,0 | 32 200,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 3 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс.человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 21 331 000,0 | 21 330 999,58 | 99,99% | В результате проведенных конкурсных процедур на оказание услуг по ремонту автомобильных дорог в Пинчугском сельсовете образовалась экономия в сумме 400 047,66 рублей. Глава Пинчугского сельсовета на образовавшуюся экономия заключил прямые договора (без проведения конкурсных процедур), при подписании актов выполненных работ выявлена техническая ошибка в сметном расчете, в результате бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,42 рублей. |
| 4 | Выполнение работ по корректировки проектной документации на строительство переправы по льду по трассе п.Гремучий – с.Богучаны | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
|  | ВСЕГО: | 29 408 780,0 | 29 408 779,58 | 99,99% |  |

2. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса  Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 9,72 | 9,94 | 102,26% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров. План- 442,5 тыс.чел. Факт- 452,7 тыс.чел. |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 109,96 | 107,17 | 102,54%* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат, т.к. фактически перевезено пассажиров было больше, чем планировалось, соответственно сумма субсидии на 1 пассажира снизилась. |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 74,5 | 74,5 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | 48 515 003,0 | 48 515 003,0 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 0,00 | 0,0 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигно-вания были скорректированы на “ноль” |
| 3 | Обновление парка подвижного состава для выполнения регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Богучанском районе | 8 320 000,0 | 8 320 000,0 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 56 835 003,0 | 56 835 003,0 | 100,00% |  |

3. подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 15,4 | 146,34%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект, так как планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 7 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 7 | 130,00%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| 3 | Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. Также выполнены работы по установке пешеходного ограждения – 122 м.; устройство искусственных неровностей – 2 шт.; установка и замена светофорных объектов – 2 шт. |
| 4 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 590 | 590 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 54 303,70 | 54 303,70 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 12 738,00 | 12 738,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | Межбюджетные трансферты муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 278 800,00 | 278 800,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 345 841,7 | 345 841,7 | 100,00% |  |

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты:

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | Содержание дороги в удовлетворительном состоянии | км | 38,6 | 38,6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
|  |  | Капитальный ремонт и ремонт дороги | км | 7,3 | 7,81 | 106,98% | Показатель перевыполнен. |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | На автомобильном транспорте: |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 442,5 | 452,7 | 102,30% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров. План- 442,5 тыс.чел. Факт- 452,7 тыс.чел. |
|  |  | Количество перевезенных пассажиров на воздушном транспорте | тыс.чел. | 0,0 | 0,0 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигнования были скорректированы на “ноль” |
|  |  | Количество приобретенного подвижного состава (автобусы среднего и малого классов вместимости) | шт. | 4 | 4 | 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | Количество задействованных детей и подростков Количество задействованных школ района | чел. учрежд | 895 24 | 895 24 | 100,00% 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
|  |  | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района | чел | 590 | 590 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
|  |  | Количество оборудованных участков | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2019 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | 29 408 780,0 | 29 408 779,58 | 99,99% | В результате проведенных конкурсных процедур на оказание услуг по ремонту автомобильных дорог в Пинчугском сельсовете образовалась экономия в сумме 400 047,66 рублей. Глава Пинчугского сельсовета на образовавшуюся экономия заключил прямые договора (без проведения конкурсных процедур), при подписании актов выполненных работ выявлена техническая ошибка в сметном расчете, в результате бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,42 рублей. |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | 56 835 003,00 | 56 835 003,00 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | 345 841,70 | 345 841,70 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 86 589 624,70 | 86 589 624,28 | 99,99% |  |

Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию):

В целом финансирование Муниципальной программы за 2019 год исполнено на 100%.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Дороги Богучанского района» на сумму 0,42 рублей, в том числе:

- В результате  проведенных конкурсных процедур на оказание услуг по ремонту автомобильных дорог в Пинчугском сельсовете образовалась экономия в сумме 400 047,66 рублей. Глава Пинчугского сельсовета на образовавшуюся экономия заключил прямые договора (без проведения конкурсных процедур), при подписании актов выполненных работ выявлена техническая ошибка в сметном расчете, в результате бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,42 рублей.

по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

по подпрограмме «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы):

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий:

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению:

по объему финансирования Программы:

| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2019 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Развитие транспортной системы Богучанского района» | 86 589 624,70 | 86 589 624,28 | 99,99% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,42 рублей, а именно: 0,42 рублей - сумма межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс.человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края. Причины неисполнения: В результате проведенных конкурсных процедур на оказание услуг по ремонту автомобильных дорог в Пинчугском сельсовете образовалась экономия в сумме 400 047,66 рублей. Глава Пинчугского сельсовета на образовавшуюся экономия заключил прямые договора (без проведения конкурсных процедур), при подписании актов выполненных работ выявлена техническая ошибка в сметном расчете, в результате бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,42 рублей. Принятые меры: не подлежит возврату в краевой бюджет, т.к. субсидия не была перечислена в бюджет района. |

по целевым показателям и показателям результативности:

| Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Целевой показатель 1: |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км % | 241,7 62,0 | 233,89 58,0 | 103,23%* 106,45%* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как положительный результат, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в связи с тем, что фактически отремонтировано автомобильных дорог было больше, чем планировалось. План-7,3км. Факт-7,83 км. |
| Целевой показатель 2: |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 9,72 | 9,94 | 102,26% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров. План- 442,5 тыс.чел. Факт- 452,7 тыс.чел. |
| Целевой показатель 3: |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 15,4 | 146,34%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект, так как было планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 7 человек. |
| Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км % | 38,6 9,84 | 38,6 9,84 | 100,00% 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 1,93 | 107,22% | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 7,83 км а/дорог. |
| Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |
| Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 109,96 | 107,17 | 102,54%* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат, т.к. фактически перевезено пассажиров было больше, чем планировалось, соответственно сумма субсидии на 1 пассажира снизилась. |
| Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 74,5 | 74,5 | 100% | Показатель не выполнен в связи, передачи району полномочий по осуществлению городских перевозок. |
| Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |
| Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |
| Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 7 | 130,00%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |
| Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 590 | 590 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя (в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п).

Результат оценки эффективности реализации программы:

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы»:

О1 = 86 589 624,28 руб./ 86 589 624,70 руб. * 100% = 99,99%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,99%, что соответствует значению О1 равному:

95% < О1 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей Муниципальной программы»:

О2 = [(103,23%+106,45%)/2+102,26%+146,34%]/ 3 показателя = 117,81 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 117,81 %, что соответствует значению О2 равному:

О2 > 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Муниципальной программы»:

О3=[(100%*0,25)+(107,22%*0,05)+(102,54%*0,21)+(100%*0,21)+(100%*0,1)+(130%*0,1)+(100%*0,04)+(100%*0,04)] = 103,89 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 103,89 %, что соответствует значению О3 равному:

О3 > 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (99,99%+117,81%+103,89%)/ 3 = 107,23%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 107,23%, что соответствует значению Оитог равному:

Оитог >100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа перевыполнена и является эффективной программой.

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019г (Оитог) |
| --- | --- | --- | --- |
| 99,99% | 117,81% | 103,89% | 107,23% |

Заместитель Главы

Богучанского района

по экономике и планированию 		                                                                    Н.В. Илиндеева

Исполнители:

Архипова Евгения Сергеевна тел. 8 (39162) 21563

Павлов Павел Павлович тел. 8 (39162) 21563