ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Богучанского района

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» за 2019 год

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Богучанского района  от 01.11.2013 № 1391-п (далее – Муниципальная программа).

Срок реализации программы 2014 – 2030 годы.

В течение 2019  года в  Программу было внесено 8 корректировок, а именно в редакции постановлений   администрации   Богучанского района:   от 15.04.2019 №330-п, от 28.06.2019 № 647-п; от 12.07.2019 № 728-п; от 26.09.2019 № 937-п; от 07.10.2019 № 992-п; от 13.11.2019 № 1116-п; от 04.12.2019 №1170-п; от 24.12.2019 №1239-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи).

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района (далее – УМС Богучанского района);

Управление образования администрации Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Администрация Таежнинского сельсовета;

Финансовое управление администрации Богучанского района;

МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть №1»;

Администрация Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

подпрограммы:

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

«Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»;

«Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»;

«Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»;

«Обращение с отходами на территории Богучанского района»;

«”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»;

«Развитие информационного общества Богучанского района».

отдельные мероприятия программы: отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

Обеспечение качественными и доступными услугами связи, а также услугами по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.

Задачи муниципальной программы:

- - Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии;

- - Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- - Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;

- - Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

- - Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района;

- - Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района;

- - Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилами;

- Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Богучанского района.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2030 годы.

Целевые  показатели и показатели результативности муниципальной программы:

- Целевые показатели:

- - уровень износа коммунальной инфраструктуры снизится с 54% в 2014 году до 50%  в 2019 году;

- Показатели результативности:

- - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам увеличится с 70% в 2014 году до 75% в 2019 году;

- - фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей увеличится с 97,8% в 2014 году  до 99,5%  в 2019 году;

- - уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район увеличится с 70% в 2015 году до 90% в 2019 году;

- - доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района: электрической энергии увеличится с 93% в 2014 году до 96,0% в 2019 году; тепловой энергии увеличится с 12,9 % в 2014 году до 17,9 % в 2019 году; холодной воды увеличится с 31,0 % в 2014 году до 75,0 % в 2019 году, горячей воды увеличится с 15,0% в 2014 году до 20,2% в 2019 году;

- - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:  теплоснабжение увеличится с 2,0% в 2014 году до  2,5%  в 2019 году, водоснабжение увеличится с 1,5 % в 2014 году до 2,1% в 2019 году, водоотведение  в 2014 году составляет 0%, в 2019 году останется на уровне 2014 года;

- доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО в 2014 году составит 27,8%, с 2017 года показатель – не действует;

- -  доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам обращения с ТБО в 2014 году составит  0 %,  с 2017 года показатель – не действует;

- -  доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов с 2017 года составит 5,6%, в 2019 году останется на уровне 2017 года;

- -  удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям снизится с 9,2 % в 2014 году до 8,6% в 2019 году;

- - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям снизится с 8,2% в 2014 году до 8,0% в 2019 году;

- - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене снизится с 75% в 2014 году до 60% в 2019 году;

- - число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снизится с 24,48 аварий на 100 км  в 2014 году до 24,46 аварий на 100 км  в  2019 году;

- - доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением увеличится с 36,4% в 2014 году до 49,5 % в 2019 году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

- Общий объем финансирования программы составляет:     2 293 861 132,67 рублей, из них:

- в 2014 году –  278 890 459,97 рублей,

- в 2015 году –  315 681 124,02 рублей,

- в 2016 году –  328 302 137,21 рублей,

- в 2017 году –  262 479 397,11 рублей,

- в 2018 году  – 250 342 478,28 рублей,

- в 2019 году  – 263 895 496,08 рублей,

- в 2020 году  – 202 784 520,00 рублей,

- в 2021 году  – 195 742 760,00 рублей,

- в 2022 году  – 195 742 760,00 рублей в том числе:

- краевой бюджет – 1 832 351 393,33 рублей, из них:

- в 2014 году –  170 841 596,46 рублей,

- в 2015 году –  192 325 465,45 рублей,

- в 2016 году –  207 732 819,00 рублей,

- в 2017 году –  234 212 870,42 рублей,

- в 2018 году  – 234 493 282,00 рублей,

- в 2019 году  – 221 900 360,00 рублей,

- в 2020 году  – 190 086 000,00 рублей,

- в 2021 году  – 190 379 500,00 рублей,

- в 2022 году  – 190 379 500,00рублей

- районный бюджет – 281 476 739,34 рублей, из них:

- в 2014 году –   48 015 863,51 рублей,

- в 2015 году –   63 355 658,57 рублей,

- в 2016 году –   60 569 318,21 рублей,

- в 2017 году –   28 266 526,69 рублей,

- в 2018 году  –  15 849 196,28 рублей,

- в 2019 году  –  41 995 136,08 рублей,

- в 2020 году  –  12 698 520,00 рублей,

- в 2021 году  –    5 363 260,00 рублей,

- в 2022 году  –    5 363 260,00 рублей,

- бюджеты муниципальных образований – 33 000,00 рублей, из них:

- в 2014 году  –   33 000,00 рублей,

- в 2015 году  –            0,00 рублей,

- в 2016 году  –            0,00 рублей,

- в 2017 году  –            0,00 рублей,

- в 2018 году  –            0,00 рублей,

- в 2019 году  –            0,00 рублей,

- в 2020 году  –            0,00 рублей,

- в 2021 году  –            0,00 рублей,

- в 2022 году  –            0,00 рублей,

- внебюджетные источники – 180 000 000,00 рублей, из них:

- в 2014 году –     60 000 000,00 рублей,

- в 2015 году –     60 000 000,00 рублей,

- в 2016 году –     60 000 000,00 рублей,

- в 2017 году –                     0,00 рублей,

- в 2018 году  –                    0,00 рублей,

- в 2019 году  –                    0,00 рублей,

- в 2020 году  –                    0,00 рублей,

- в 2021 году  –                    0,00 рублей,

- в 2022 году  –                    0,00 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2019 году не действует.

2. Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,0 | 75 | 100% | Показатель выполнен. |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 98,9 | 99,4% | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Предоставление субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Богучанского района для населения. | 15 263 600 | 15 263 600 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 171 304 900,00 | 171 303 900,00 | 99,99% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1» в связи с тем, что органами местного самоуправления осуществляются мероприятия по проведению в неблагоустроенные дома централизованного водопровода. Возврат средств неиспользованных субсидий произведен в краевой бюджет. |
| 3 | Расходы организации за счёт доходов от оказания платных услуг по подвозу воды населению, предприятиям, организациям | 3 668 478,19 | 2 966 396,86 | 80,86% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1», соответственно уменьшения доходов от оказания платных услуг. |
| 4 | Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 256 131,22* | 256 131,22 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  | Итого | 190 493 109,41 | 189 790 946,30 | 99,63% |  |

*В соответствии с бюджетной росписью.

3. подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт |  |  |
| 1 | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90 | 97,45 | 108,28% | Показатель перевыполнен. |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район на счет Регионального оператора | 185 000,00 | 180 284,59 | 97,45% | Оплата по предъявленным счетам за капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью МО Богучанский район осуществлена в полном объеме. Запланированные средства не использованы в полном объеме в связи с уменьшением муниципального жилищного фонда (передача в собственность граждан). |

4. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Общие показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по району |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96,0 | 86,6 | 90,2% | Показатель не достигнут. По информации ресурсоснабжающей организации в 2019 году выявлено значительное количество потребителей электрической энергии с приборами учета с нарушенным межповерочным интервалом. Данным потребителям расчеты за энергоресурс предъявлены по нормативам (безучетное потребление). |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17,9 | 11,1 | 62,01% | Показатель не достигнут. Температура наружного воздуха в зимний период 2019 года была аномально теплой, в связи с чем, снизился показатель потребления тепловой энергии по приборам учета даже относительно показателя за 2018 год, вместе с тем, доля отпуска тепловой энергии по приборам учета за 2019 год выше, чем в 2018 году. |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 75,0 | 82,5 | 110,0% | Показатель перевыполнен |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 20,2 | 28,9 | 143,0% | Показатель перевыполнен |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории муниципального образования нет. |
| 6 | Доля объемов энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования нет. |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт*ч/ м2 | 32,2 | 30,3 | 105,9%* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,18 | 0,19 | 94,4%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. В связи с пониженным температурным режимом в осенне-весенний период бюджетными учреждениями (школы и детские сады) заключались договоры на увеличение отопительного периода |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 12,2 | 11,5 | 105,7%* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода холодной воды |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 6,0 | 1,2 | 180,0%* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода горячей воды. Бюджетными учреждениями образования проводятся мероприятия связанные с прекращением потребления горячей воды из открытых систем теплоснабжения (батарей) с переходом на приготовление горячей воды электрическими бойлерами |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 83 | 66,9 | 80,6% | Показатель не достигнут. |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 8 | 8 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. Энергосервисные контракты заключены по 8-ми бюджетным учреждениям: в 2013 году со сроком действия до 2021 года 1.МКОУ Такучетская СОШ № 18, 2.МКОУ Ангарская № 5; в 2014 году со сроком действия до 2022 года: 1.МБОУ Богучанская СОШ № 1, 2.МКОУ Богучанская СОШ № 2, 3.МКОУ Богучанская СОШ № 3, 4.МКОУ Артюгинская СОШ № 8, 5.МКОУ Таежнинская СОШ № 7, 6.МКОУ Октябрьская СОШ № 9 |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,345 | 0,345 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 18,7 | 18,7 | 100,00% | Показатель достигнут |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 3,2 | 3,2 | 100,0%* | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт*ч/ м2 | 165,0 | 165,0 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления(в расчете на 1м2 общей площади) | тыс. м3/ м2 | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения(в расчете на 1 жителя) | тыс.м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0% | Показатель достигнут |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/ млн.Гкал | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что тепловых электростанций, осуществляющих выработку тепловой энергии, на территории Богучанского района нет. |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т/Гкал | 0,250 | 0,203 | 118,8%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Экономия расхода топлива на выработку тепловой энергии связана с проведением мероприятий мо модернизации котлов на котельных. |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/м3 | 5086,8 | 4551,7 | 110,5% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии электрической энергии, используемой при передаче эл.энергии. |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,7 | 27,3 | 104,9%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода тепловой энергии |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,10 | 18,74 | 96,5%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт*ч/ тыс.м3 | 1,78 | 1,73 | 102,8%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВт*ч/ м3 | 0,76 | 0,74 | 102,6%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*ч/м2 | 0,90 | 0,66 | 126,6* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |
|  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке на транспортных средствах, относящихся к общественному транспорту, муниципальным образованием не осуществляется. |
|  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что на территории Богучанского района не имеется автозаправочных станций, осуществляющих заправку транспорта природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом. |
|  | Количество транспортных средств с автономными источниками электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортные средства с автономными источниками электрического питания, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями не используются. |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год (в рублях) |  | Процент исполнения с положит. экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 1 984 720,46 | 1 984 720,46 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на установку приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 84 360,00 | 84 360,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  |  | 2 069 080,46 | 2 069 080,46 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |

5. подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год (в рублях) |  | Процент исполнения с положит. экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения. | 354348,4 | 354348,4 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения. | 985 029,4 | 985 029,4 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 1 962 889,00 | 1962889,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 4 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений комунального назначения | 49 912 506,23 | 21 440 507,13 | 42,96% | Бюджетные ассигнования не исполнены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по капитальному ремонту оборудования котельной №34в п.Таежный Богучанского района Красноярского края (замена котла №3). |
|  | Итого | 53 214 773,03 | 24 742 773,93 | 46,50% |  |

6. подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен |
| 2 | Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен |
| 3 | Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 5,6 | 5,6 | 100,0% | Показатель достигнут |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год (в рублях) |  |  | Процент исполнения с положительной экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Положительная экономия |  |  |
| 1 | Корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" | 2 218 522,00 | 0 | 0 | 0,00% | Бюджетные ассигнования не исполнены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации. |
| 2 | Перечисление иных межбюджетных трансфертов Богучанскому сельсовету на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования | 10 459 660,00 | 6 738 160,00 | 3 721 500,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 3 | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | 2154739,40 | 2154739,40 | 0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
|  | Итого | 14 832 921,40 | 8 892 899,40 | 3 721 500,00 |  |  |

7. подпрограмма «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 0 | 0,00 % | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 68,5 | 85,8%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
| 4 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 28,05 | 85,3%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения. Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2019 год составило 58 единиц, на сетях водоотведения аварий не было. Протяженность сетей водоснабжения -191,0 км, водоотведения – 15,68 км. |
| 5 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 51,38 | 103,8% | Показатель перевыполнен |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя (в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п)

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения: 2019 год - в п.Ангарский, п.Красногорьевский, | 2 976 062,00 | 0 | 0,0% | Бюджетные ассигнования не исполнены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по разработке ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения. |

8. подпрограмма «Развитие информационного общества Богучанского района»  в 2019 году не действует.

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | факт |  |  |
| 1 | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2019 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования. | - | - | - | - | Плановые показатели не предусмотрены |
| 2 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | Финансовая стабильность энергоснабжающих организаций, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 0% | Показатель достигнут |
|  |  | Финансовая стабильность организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс. чел. | 11,5 | 11,5 | 0% | Показатель достигнут |
|  |  | Финансовая стабильность энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию электрической энергии, обеспечение доступности коммунальных услуг | тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0% | Показатель достигнут |
| 3 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район от начисленных платежей | % | 90 | 97,45 | 108,28% | Показатель достигнут. |
| 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» | Организация учета тепловой энергии, установка приборов учета тепловой энергии в 2019 году | Ед. | 9 | 9 | 100% | Показатель достигнут. |
|  |  | Подготовка к организации учета тепловой энергии, разработка в 2019 году проектно-сметной документации на установку приборов учета тепловой энергии | Ед. | 3 | 3 | 100% |  |
| 5 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения | Руб. | 354348,4 | 354348,4 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | капитальный ремонт сетей ХВС | Км. | 0,455 | 0,415 | 91,2% | Показатель не достигнут в полном объеме в связи с выполнением подрядчиком работ с уменьшением от плановых. |
|  |  | Засыпка вскрытой трассы ХВС |  | 0,25 | 0,250 | 100,00 | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | Приобретение: - насосного канализационного оборудования | Ед. | 2 | 2 | 100,00% | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | Приобретение: - оборудования для строительства 1 водоразборной колонки в п.Такучет. | Ед. | 1 | 1 | 100,00 | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | Приобретение: -саморегулирующегося кабеля | м | 110 | 110 | 0,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | - материалов для строительства 1 водоразборной колонки в п.Такучет. | Ед. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | капитальный ремонт водобашен - 2 ед. | Ед. | 2 | 2 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | Капитальный ремонт котельной №34 п.Таежный. Устранение аварийности котлового контура с заменой насосов и ремонтом обвязки, устранение аварийности теплообменного и насосного оборудования внешнего сетевого контура на котельной №34 п.Таежный, Тепломеханические решения I этап и II этап. | у.е. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | Капитальный ремонт оборудования котельной №34в п.Таежный Богучанского района Красноярского края. Замена котла №3. | у.е. | 1 | 0 | 0,00% | Показатель не достигнут в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией работы в полном объеме не выполнены. |
| 6 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | га | 6,25 | 6,25 | 100,0% | Показатель достигнут |
|  |  | Корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" | шт. | 1 | 0 | 0,00% | Показатель не достигнут в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации. |
| 7 | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» | Разработка ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения: 2019 год - в п.Ангарский, п.Красногорьевский, | ПСД | 2 | 0 | 0,00% | Показатель не достигнут в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по разработке ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения. |
| 8 | «Развитие информационного общества Богучанского района» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2019 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования | един. | 0 | 0 | 0,0% | Плановые показатели на 2019 год не предусмотрены. |

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2019 год (в рублях) |  | Процент исполнения с положит. экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | 190 493 109,41 | 189 790 946,30 | 99,63% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 702 163,11 рублей из-за снижения фактического объёма поставки привозной воды населению, соответственно уменьшения доходов от оказания платных услуг. |
| 2 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» | 185 000,00 | 180 284,59 | 97,5% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 4 715,41 рублей. Запланированные средства не использованы в полном объеме в связи с уменьшением муниципального жилищного фонда (передача в собственность граждан). Оплата по предъявленным счетам за капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью МО Богучанский район осуществлена в полном объеме. |
| 3 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | 53 214 773,03 | 24 742 773,93 | 48,6% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 28 471 999,10 рублей, в том числе: Средства краевого бюджета 1 124 004,21 рублей - экономия в по результатам проведенных торгов (положительная экономия), в бюджет района не поступали, их возврат не требуется. Средства местного бюджета в сумме 27 347 994,89 рублей не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией работы в полном объеме не выполнены. |
| 4 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | 14 832 921,40 | 8 892 899,40 | 59,9% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 5 940 022,0 рублей, В том числе Средства краевого бюджета - 5 913 400,00 рублей (в бюджет района не поступали, их возврат не требуется) Средства местного бюджета – 26 622,0 рублей. Средства Краевого бюджета: в сумме 3 721 500 рублей – экономия в результате проведенных торгов (положительная экономия); в сумме 2 191 900, 00 рублей – не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации. Средства местного бюджета в сумме 26 622,0 рублей (софинансирование по мероприятию «Корректировка проектной документации» не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации. |
| 5 | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» | 2 976 062,00 | 0 | 0,0% | Бюджетные ассигнования в сумме 2 976 062,00 рублей не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по разработке ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения в полном объеме. |

Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию):

В целом финансирование Муниципальной программы за 2019 год исполнено на 87,39%.

Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по подпрограммам:

-  «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»: из-за  снижения объемов предоставляемых услуг холодного водоснабжения (привозная вода) населению.

- «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»: из-за уменьшения количества (м2) муниципального жилищного фонда МО Богучанский район.

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»: из-за  не выполнения  подрядной организацией работ согласно заключенному контракту по состоянию на 31.12.2019 в полном объеме, в связи с экономией по результатам проведенных торгов.

- «Обращение с отходами на территории Богучанского района»:  в связи с экономией по результатам проведенных торгов, невыполнением подрядной организацией работ согласно заключенному контракту по состоянию на 31.12.2019 в полном объеме.

- «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»: из-за не выполнения  подрядной организацией работ согласно заключенному контракту по состоянию на 31.12.2019 в полном объеме.

Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме по подпрограмме:

-  "«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района».

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению

по объему финансирования Программы:

| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2019 год (в рублях) |  |  | Процент исполнения с положит. экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | положительная экономия |  |  |
| 1 | «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 263 770 946,30* | 225 675 066,46 | 85,56% | 85,00% | Бюджетные ассигнования программы не исполнены на сумму: 38 095 879,84 руб., в том числе: средства краевого бюджета – рублей 7 037 404,21 руб.; средства местного бюджета – 31 058 475,63 руб. |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: 702 163,11 руб., в том числе: средства краевого бюджета – 1000,00 рублей; средства местного бюджета – 701 163,11 руб. Причины неисполнения: Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1». |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: 4 715,41 рублей. Запланированные средства не использованы в полном объеме в связи с уменьшением муниципального жилищного фонда (передача в собственность граждан). Оплата по предъявленным счетам за капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью МО Богучанский район осуществлена в полном объеме. |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: 28 471 999,10 рублей, в том числе: Средства краевого бюджета 1 124 004,21 рублей - экономия в по результатам проведенных торгов (положительная экономия), в бюджет района не поступали, их возврат не требуется. Средства местного бюджета в сумме 27 347 994,89 рублей не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией работы в полном объеме не выполнены.: |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района» Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: 5 940 022,0 рублей, В том числе Средства краевого бюджета - 5 913 400,00 рублей (в бюджет района не поступали, их возврат не требуется) Средства местного бюджета – 26 622,0 рублей. Средства Краевого бюджета: в сумме 3 721 500 рублей – экономия в результате проведенных торгов(положительная экономия); в сумме 2191900, 00 рублей – не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации. Средства местного бюджета в сумме 26 622,0 рублей (софинансирование по мероприятию «Корректировка проектной документации» не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации. |
|  |  |  |  |  |  | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» Бюджетные ассигнования в сумме 2 976 062,00 рублей не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по разработке ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения в полном объеме. |

по целевым показателям и показателям результативности:

| Показатели | Ед. изм. | 2019 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Целевой показатель 1: |  |  |  |  |  |
| уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 100,0% |  |
| Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,0 | 75,0 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 98,9 | 99,4% | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг |
| Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90,0 | 97,45 | 108,28% | Показатель перевыполнен. Мероприятие выполнено полностью. |
| Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |
| Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в том числе: |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 96,0 | 86,6 | 90,2% | Показатель не достигнут. По информации ресурсоснабжающей организации в 2019 году выявлено значительное количество потребителей электрической энергии с приборами учета с нарушенным межповерочным интервалом. Данным потребителям расчеты за энергоресурс предъявлены по нормативам (безучетное потребление). |
| тепловой энергии | % | 17,9 | 11,1 | 62,0% | Показатель не достигнут. Температура наружного воздуха в зимний период 2019 года была аномально теплой, в связи с чем, снизился показатель потребления тепловой энергии по приборам учета даже относительно показателя за 2018 год, вместе с тем, доля отпуска тепловой энергии по приборам учета за 2019 год выше, чем в 2018 году. |
| холодной воды | % | 75,0 | 82,5 | 110,0% | Показатель перевыполнен |
| горячей воды | % | 20,2 | 28,9 | 143,7% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. |
| Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. |
| Водоотведение | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 5,6 | 5,6 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 100,0% | Показатель выполнен. |
| Показатель результативности 10: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 0 | 100,0%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| Показатель результативности 11: |  |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60,0 | 68,5 | 85,8%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| Показатель результативности 12: |  |  |  |  |  |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 28,05 | 85,3%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения. |
| Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 51,38 | 103,8% | Показатель перевыполнен |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя (в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п)

Результат оценки эффективности реализации программы:

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы»:

О1 = (225 675 066,46 руб. + 4 845 504,21 руб.*)/ 263 770 946,30   руб. * 100% = 87,39%

*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 87,39 %, что соответствует значению О1 равному:

O1 < 90 %

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей Муниципальной программы»:

О2 = 100%/ 1 показатель = 100,0 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению О2 равному:

95% < О2 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Муниципальной программы»:

О3 = [(100,0%*0,07) + (99,9%*0,05) + (103,8%*0,03) + (90,2%*0,03) + (62,0%*0,04) + (110,0%*0,2) + (143,7%*0,12) + (100,0%*0,05) + (100,0%*0,05) +  (100,0%*0,06) + (100,0%*0,02) + (100,0%*0,02)+(85,8%*0,03) + (85,3%*0,03) + (103,8*0,2) +]/1= 105,49%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 105,49%, что соответствует значению О3 равному:

О3 > 100%

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (87,39+100,0%+105,49%)/ 3 = 97,63%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,93%, что соответствует значению Оитог равному:

95% < Оитог < 100 %,  что расценивается как –  Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 87,39% | 100,00% | 105,49% | 97,63% |

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» выполнена в полном объеме и считается эффективной.

Начальник отдела лесного хозяйства

жилищной политики, транспорта и связи

администрации Богучанского района			         	                      Л.Г.Дружинина

Кошкарева Рузалия Самигуллиновна,  8(39162)21563

Мирзоева Елена Викторовна, 8(39162)21344

Дружинина Лейла Геннадьевна, 8(39162)21344