ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту о реализации муниципальной программы

### «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

### Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» была разработана на 2014-2030 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1396-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

### Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы:

### «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе»;

### «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства»;

### «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района»;

### «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»;

### «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района».

### Цель Программы: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района.

### Задачи муниципальной программы.

### Расселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района;

### Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района;

### Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района;

### Создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества и условий проживания населения;

### Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района.

### Этапы и сроки муниципальной Программы:

### Программа реализуется в один этап с 2014 по 2030 годы.

### Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы:

### Целевой показатель:

- Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2022 году составит 1,50 %.

Показатели результативности:

- Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда к 2022 году составит 1,0 %;

- Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда к 2022 году составит 0,1 %;

- Ввод общей площади жилья за счет всех источников финансирования к 2022 году составит 11,0 тыс. кв. метров;

- Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильем, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещения в муниципальном образовании Богучанский район к 2022 году, составит 24,24 %;

- Объем восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2022 году составит 537,7 м2;

- Количество установленных счетчиков холодного и горячего водоснабжения в служебных жилых помещениях к 2022 году составит 22 штуки;

- Доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки) отвечающим современным требованиям и планированию развития района к 2022 году составит 31 %;

- Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, к 2022 году составит 12 %.

Ресурсное обеспечение Программы:

Общий объём финансирования программы составляет –126 394 014,47 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 16 773 786,00 рублей;

2015 год –   6 352 549,71 рублей;

2016 год – 85 133 948,07 рублей;

2017 год – 10 923 310,82 рублей;

2018 год –   1 952 188,78 рублей;

2019 год –   3 138 231,09 рублей;

2020 год –   1 440 000,00 рублей;

2021 год –      340 000,00 рублей;

2022 год –      340 000,00 рублей.

в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 39 219 651,89 рубля, в том числе по годам:

2014 год –                0,00 рублей;

2015 год –                0,00 рублей;

2016 год – 37 284 486,80 рублей;

2017 год –   1 935 165,09 рублей;

2018 год –                0,00 рублей;

2019 год –                0,00 рублей;

2020 год –                0,00 рублей;

2021 год –                0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 47 444 926,34 рублей, в том числе по годам:

2014 год –   3 484 400,00 рублей;

2015 год –   1 776 680,00 рублей;

2016 год – 38 898 899,31 рублей;

2017 год –   2 895 247,03 рублей;

2018 год –      389 700,00 рублей;

2019 год –                0,00 рублей;

2020 год –                0,00 рублей;

2021 год –                0,00 рублей;

2022 год –                0,00 рублей

средства районного бюджета – 38 211 188,15 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 13 289 386,00 рублей;

2015 год –   4 575 869,71 рублей;

2016 год –   8 950 561,96 рубль;

2017 год –   6 092 898,70 рублей;

2018 год –   1 562 488,78 рублей;

2019 год –   3 138 231, 09  рублей;

2020 год –   1 440 000,00 рублей;

2021 год –      340 000,00 рублей;

2022 год –      340 000,00 рублей.

За 2019 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели Программы:

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2019 году предусмотрены средства в размере 3 138 231,09 рублей.

Фактически в 2019 году освоено 3 138 231,09 рублей. Процент исполнения составляет – 100 %, в том числе по источникам финансирования:

- за счёт средств районного бюджета – 3 138 231,09 рублей.

Целевой показатель: Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда.

Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда на 2019 год планировался 1,45 %, фактически выполнено – 0,11 %. Процент исполнения составил – 7,6 %.

Задача 1. Расселения граждан из аварийного жилого фонда муниципальных образований Богучанского района.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе».

В 2019 году доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда была запланирована 1,00 %, фактически составила 0 %. Процент исполнения составил 0 %.

В том числе, доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда была запланирована 0,10 %, фактически составила 0 %. Процент исполнения составил 0 %.

Задача 2. Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района.

Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства».

В 2019 году ввод общей площади жилья за счёт всех источников финансирования был запланирован 11,00 тыс. кв. м, фактически составил 0 тыс. кв. м. Процент исполнения составил 0 %.

Задача 3.Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района.

Подпрограмма «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района».

В 2019 году доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях, в муниципальном образовании Богучанский район была запланирована 24,24 %, фактически составила 0 %. Процент исполнения составил 0 %.

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) в 2016 году был запланирован 100,00 кв. м, фактически составил 100,00 кв. м. Процент исполнения составил 100 %.

В 2019 году установка счётчиков холодного и горячего водоснабжений в служебных жилых помещениях не была запланирована; фактически они не установлены. Процент исполнения составил 100 %, т.к. планом установлено значение показателя результативности, равное нулю, при фактическом значении показателя результативности на уровне плана.

Задача 4. Создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества и условий проживания населения.

Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе».

В 2019 году доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития была запланирована 25,00 %, фактически составила 25,00 %. Процент исполнения составил 100 %.

Задача 5. Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района.

Подпрограмма «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района».

В 2019 году доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район была запланирована 12 %, фактически составила 12 %. Процент исполнения составил 100 %.

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчётный год

На первом этапе осуществлялся расчёт критерия О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = 100 %

В соответствии с полученным значением критерия О1 Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчёт критерия О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = 0,95 %

В соответствии с интерпретацией оценки полученного критерия О2 Муниципальная программа не выполнена, т.к. О2 < 85 %.

На третьем этапе осуществлялся расчёт показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3 = 22,35 %

В соответствии с полученным значением критерия О3 можно считать, что Муниципальная программа не выполнена, т.к. О3 < 85 %.

На четвертом этапе осуществлялся расчёт Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = 41,10 %

В соответствии с интерпретацией оценки полученного критерия Оитог Муниципальная программа не выполнена, т.к. Оитог < 86,7 %.

### Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы (О1), % | Степень достижения целевых показателей Муниципальной программы (О2), % | Степень достижения показателей результативности Муниципальной программы (О3), % | Итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы (Оитог), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0,95 | 22,35 | 41,10 |

Начальник Управления муниципальной

собственностью Богучанского района	Н.В. Кулакова