ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Богучанского района

«Развитие транспортной системы Богучанского района»

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие транспортной системы Богучанского района» (далее – Программа, Муниципальная программа),  утверждена  постановлением  администрации  Богучанского  района   от  25.10.2013  № 1351-п.

В течение 2018 года в Программу было внесено шесть изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 04.04.2018 № 356-п;  от 11.05.2018 № 508-п; от 06.07.2018 № 717-п; от 27.08.2018 № 891-п; от 12.11.2018 № 1193-п; от 29.12.2018 № 1423-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи; отдел экономики и планирования).

Соисполнители муниципальной программы:

Финансовое управление администрации Богучанского района;

Управление образование администрации Богучанского района;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

подпрограммы:

«Дороги Богучанского района»;

«Развитие транспортного комплекса  Богучанского района»;

«Безопасность дорожного движения в Богучанском районе».

отдельные мероприятия программы: отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

Повышение доступности транспортных услуг для населения;

Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;

Обеспечение потребности населения в перевозках;

Обеспечение дорожной безопасности.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2021 годы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

целевые показатели:

- протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности снизится с 250,4 км в 2014 году до 241,7 км  в 2021 году (или с 68% до 62% соответственно);

- транспортная подвижность населения в 2014 году составит 2,28 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района, к 2021 году показатель увеличится до 14,94 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) в 2014 году составит 30,9%,  к 2021 году данный показатель снизится  до 28,7%;

показатели результативности:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию в 2014 году составит 41,34 км (или 11,2%),  в 2015 году составит 35 км (или 8,9%), в 2016 году составит 35,1 км (или 8,95%), в 2017 году составит 38,6 км (или 9,84%), в 2018 году составит 38,6 км (или 9,84%), на 2019-2021 годы данный показатель не запланирован в виду отсутствия финансирования;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети.  Показатель на 2014 год нулевой, на 2015 год показатель запланирован в размере 1,7%, на 2016 год показатель запланирован в размере 1,8%, на 2017 год показатель запланирован в размере 1,8 %, на 2018 год показатель запланирован в размере 1,8 %, плановые показатели на 2019-2021гг нулевые в виду отсутствия финансирования;

-  объем субсидии на 1 пассажира в 2014 году составит 220,15 руб/пасс, к 2021 году данный показатель снизит до 50,31 руб/пасс;

- доля субсидируемых поездок от общего  числа в 2014 году составит 62,7%, к 2021 году данный показатель снизится до 53,9%;

- доля транспортных средств, подлежащих списанию в 2014 году составит 56%, к 2021 году данный показатель увеличится на 26,8% и составит 71%;

- число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в 2014 году составило 10 чел., до 2021 года показатель не изменится и останется на уровне 2014 года;

- количество установленных дорожных знаков (1.23 «Дети» на пленке алмазного типа) на участках дорог местного значения вблизи детских учреждений на проезжей части которых возможно появление детей. В 2014 году показатель составит 4шт. На 2015-2021 годы данный показатель не запланирован в виду отсутствия финансирования;

- оснащение транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам тахографами. В 2014 году показатель составит 5 ед. На 2015-2021 годы данный показатель не запланирован в виду отсутствия финансирования;

- количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах. Показатели на 2014-2015 года нулевые, в виду отсутствия финансирования. На 2016 год данный показатель запланирован в количестве 6 шт, на 2017 год данный показатель запланирован в количестве 6 шт, на 2018 год данный показатель запланирован в количестве 6 шт., на 2019-2021гг показатели нулевые в виду отсутствия финансирования;

- количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления. Показатели на 2014-2015 года нулевые, в виду отсутствия финансирования. На 2016 год данный показатель запланирован в количестве 610 чел, на 2017 год 616 человек, на 2018 год – 630 чел., на 2019-2021гг показатели нулевые в виду отсутствия финансирования.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования Программы составляет 348 638 355,56 рублей, из них:

в 2014 году –  27 355 404,56 рублей;

в 2015 году –  49 107 804,00 рублей;

в 2016 году –  67 248 293,00 рублей;

в 2017 году –  70 319 280,00 рублей;

в 2018 году –  70 522 240,00 рублей;

в 2019 году –  38 217 210,00 рублей;

в 2020 году -   12 924 212,00 рублей;

в 2021 году -   12 943 912,00, в том числе:

Краевой бюджет –  128 420 420,00 рублей, из них:

в 2014 году –   4 112 700,00 рублей;

в 2015 году – 24 220 810,00 рублей;

в 2016 году – 30 986 340,00 рублей;

в 2017 году – 35 271 570,00 рублей;

в 2018 году – 33 829 000,00 рублей;

в 2019 году –                 0,00 рублей;

в 2020 году -                  0,00 рублей;

в 2021 году -                  0,00 рублей.

Районный бюджет – 220 213 255,56 рублей, из них:

в 2014 году – 23 238 024,56 рублей;

в 2015 году – 24 886 994,00 рублей;

в 2016 году – 36 261 953,00 рублей;

в 2017 году – 35 047 710,00 рублей;

в 2018 году – 36 693 240,00 рублей;

в 2019 году – 38 217 210,00 рублей;

в 2020 году -  12 924 212,00 рублей;

в 2021 году -  12 943 912,00 рублей.

Бюджеты муниципальных образований – 4 680,0 рублей, из них:

в 2014 году – 4 680,0 рублей;

в 2015 году –        0,0 рублей;

в 2016 году –        0,0 рублей;

в 2017 году –        0,0 рублей;

в 2018 году –        0,0 рублей;

в 2019 году –        0,0 рублей;

в 2020 году -         0,0 рублей;

в 2021 году -         0,0 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

1. подпрограмма «Дороги Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км % | 241,7 62,0 | 231,49 58,0 | 104,22%* 106,45%* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как положительный результат, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в связи с тем, что фактически отремонтировано автомобильных дорог было больше, чем планировалось. План-7,3км. Факт-10,21 км. |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км % | 38,6 9,84 | 38,6 9,84 | 100,00% 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 2,55 | 141,67% | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 10,21 км а/дорог. |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2018 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 7 149 800,0 | 7 149 800,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 284 300,0 | 277 153,86 | 97,49% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 7 146,14 рублей. Экономия в результате проведенных конкурсных процедур. |
| 3 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс.человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 26 389 500,0 | 25 875 622,51 | 98,05% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 513 877,49 рублей. 2 316,69 рублей - экономия в результате проведенных конкурсных процедур п.Таежный. 511 560,80 рублей – по итогам окончания срока подачи заявок, на участи в открытом конкурсе в Богучанском сельсовете не подано не одной заявки, открытий конкурс признан не состоявшимся (конкурс был проведен неоднократно). |
|  | ВСЕГО: | 33 823 600,0 | 33 302 576,37 | 98,49% |  |

2. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса  Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 2,25 | 7,01 | 100,00%* | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду, передачи району полномочий по осуществлению городских перевозок. |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 234,92 | 113,82 | 151,55%** | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 65,1 | 59,9 | 92,01% | Показатель не выполнен в связи, передачи району полномочий по осуществлению городских перевозок. |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

* - В случае если фактическое значение целевого показателя превышает плановое более чем в 2 раза, в расчет исполнения показатель принимается в размере 100% (в соответствии с формулой  4  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п).

** - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2018 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | 36 353 300,0 | 36 320 968,95 | 99,91% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 32 331,05 рублей. В связи с частичным невыполнением рейсов по городскому муниципальному маршруту № 11«БЭГ - Прокуратура», из-за временной неисправности автобуса в декабре 2018 года, задействованного на данном маршруте. |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 0,00 | 0,0 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигно-вания были скорректированы на “ноль” |
| 3 | Приобретение новых автобусов среднего и малого классов вместимости за счет средств краевого бюджета, путем участия в краевых программах и грантах | 0,0 | 0,0 | - | Показатель на 2018 год не планировался. |
|  | ВСЕГО: | 36 353 300,0 | 36 320 968,95 | 99,91% |  |

3. подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 13,2 | 154,0%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект, так как планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 6 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 6 | 140,00%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| 3 | Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 4 | Оснащение транспортных средств тахографами | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 5 | Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. Также выполнены работы по установке пешеходного ограждения – 90 м.; устройство искусственных неровностей – 2 шт.; установка и замена светофорных объектов – 4 шт. |
| 6 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 630 | 630 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2018 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 53 010,00 | 53 010,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 13 530,00 | 11 160,00 | 82,48% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 2 370,0 рублей. Экономия в результате проведенных конкурсных процедур. |
| 3 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приобретение и установку дорожных знаков (1.23 "Дети" на планке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений на проезжей части которых возможно появление детей | 0,00 | 0,00 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 4 | Оснащение транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам, средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографами) | 0,00 | 0,00 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 5 | Межбюджетные трансферты муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 278 800,00 | 278 800,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 345 340,0 | 342 970,0 | 99,31% |  |

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты:

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | Содержание дороги в удовлетворительном состоянии | км | 38,6 | 38,6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
|  |  | Капитальный ремонт и ремонт дороги | км | 7,3 | 10,21 | 139,86% | Показатель перевыполнен. |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | На автомобильном транспорте: |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 694,7 | 319,1 | 45,93% | Фактический показатель ниже планового, в связи с введением в систему учета льготных пассажиров по социальным картам, которые позволяют отследить фактическое количество поездок пассажиров (ранее учитывались поездки пассажиров по ежемесячным билетам на льготный проезд) |
|  |  | Количество перевезенных пассажиров на воздушном транспорте | тыс.чел. | 0,0 | 0 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигно-вания были скорректированы на “ноль” |
|  |  | Количество приобретенного подвижного состава (автобусы среднего и малого классов вместимости) | шт. | 0 | 0 | - | Показатели “нулевые” в виду отсутствия финанси-рования. |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | Количество задействованных детей и подростков Количество задействованных школ района | чел. учрежд | 895 24 | 895 24 | 100,00% 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
|  |  | Приобретение базового класс-комплекта Приобретение интерактивной доски | шт шт | 0 0 | 0 0 | - - | Показатели “нулевые” в виду отсутствия финансирования. |
|  |  | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района | чел | 630 | 630 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
|  |  | Количество установленных знаков/ количество оборудованных участков | шт | 0 | 0 | - | Показатели “нулевые” в виду отсутствия финансирования. |
|  |  | Оснащение транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам, тахографами | ед. | 0 | 0 | - |  |
|  |  | Количество оборудованных участков | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2018 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | 33 823 600,0 | 33 302 576,37 | 98,49% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 521 023,63 рублей. 9 462,83 рублей - экономия в результате проведенных конкурсных процедур. 511 560,80 рублей – по итогам окончания срока подачи заявок, на участи в открытом конкурсе в Богучанском сельсовете не подано не одной заявки, открытий конкурс признан не состоявшимся (конкурс был проведен неоднократно). |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | 36 353 300 | 36 320 968,95 | 99,91% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 32 331,05 рублей. В связи с частичным невыполнением рейсов по городскому муниципальному маршруту № 11«БЭГ - Прокуратура», из-за временной неисправности автобуса в декабре 2018 года, задействованного на данном маршруте. |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | 345 340,0 | 342 970,0 | 99,31% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 2 370,0 рублей. Экономия в результате проведенных конкурсных процедур. |
|  | ВСЕГО: | 70 522 240, | 69 966 515,32 | 99,21% |  |

Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию):

В целом финансирование Муниципальной программы за 2018 год исполнено на 99,21%.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Дороги Богучанского района» на сумму 521 023,63 рублей, в том числе:

- Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 9 462,83 рублей - экономия в результате  проведенных конкурсных процедур.

- Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 511 560,80 рублей – по итогам окончания срока подачи заявок, на участи в открытом конкурсе в Богучанском сельсовете не подано не одной заявки, открытий конкурс признан не состоявшимся (конкурс был проведен неоднократно).

по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на сумму 32 331,05 рублей. В связи с частичным невыполнением рейсов по городскому муниципальному маршруту № 11«БЭГ - Прокуратура»,  из-за временной неисправности автобуса в декабре 2018 года, задействованного на данном маршруте.

по подпрограмме «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на сумму 2 370,00 рублей, в связи со сложившейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы):

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий:

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению:

по объему финансирования Программы:

| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2018 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Развитие транспортной системы Богучанского района» | 70 522 240,00 | 69 966 515,32 | 99,21% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 555 724,68 рублей, а именно: 521 023,63 рублей, в том числе: 7 146,14 рублей - Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) Причины неисполнения: сложившаяся экономия в результате проведенных конкурсных процедур. 513 877,49 рублей - сумма межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс.человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края. Причины неисполнения: по итогам окончания срока подачи заявок, на участи в открытом конкурсе в Богучанском сельсовете не подано не одной заявки, открытий конкурс признан не состоявшимся (конкурс был проведен неоднократно). Принятые меры: не подлежит возврату в краевой бюджет, т.к. субсидия не была перечислена в бюджет района. 32 331,05 рублей – средства субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока. Причины неисполнения: В связи с частичным невыполнением рейсов по городскому муниципальному маршруту № 11«БЭГ - Прокуратура», из-за временной неисправности автобуса в декабре 2018 года, задействованного на данном маршруте. Принятые меры: Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета. 2 370,00 рублей – сумма расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении (2 155,00 руб. - средства краевого бюджета; 215,0 руб. - софинансирование за счет средства районного бюджета). Причины неисполнения: сложившаяся экономия в результате проведенных конкурсных процедур. Принятые меры: Неосвоенные средства краевого бюджета возмещению в краевой бюджет не подлежат, так как перечисления средств в бюджет района было по факту состоявшихся конкурсных процедур, а неосвоенные средства районного бюджета будут перераспределены на другие расходы районного бюджета. |

по целевым показателям и показателям результативности:

| Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Целевой показатель 1: |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км % | 241,7 62,0 | 231,49 58,0 | 104,22%* 106,45%* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как положительный результат, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в связи с тем, что фактически отремонтировано автомобильных дорог было больше, чем запланировано. План-7,3км. Факт-10,21 км. |
| Целевой показатель 2: |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 2,25 | 7,01 | 100,00%** | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, передачи району полномочий по осуществлению городских перевозок. |
| Целевой показатель 3: |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 13,2 | 154,0%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект, так как было планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 6 человек. |
| Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км % | 38,6 9,84 | 38,6 9,84 | 100,00% 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 2,55 | 141,67% | Показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 10,21 км а/дорог. |
| Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |
| Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 234,92 | 113,82 | 151,55%* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат |
| Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 65,1 | 59,9 | 92,01% | Показатель не выполнен в связи, передачи району полномочий по осуществлению городских перевозок. |
| Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |
| Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |
| Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 6 | 140,00%* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |
| Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Оснащение транспортных средств тахографами | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования |
| Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |
| Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| Показатель результативности 10: |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 630 | 630 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя (в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п).

** - В случае если фактическое значение целевого показателя превышает плановое более чем в 2 раза, в расчет исполнения показатель принимается в размере 100% (в соответствии с формулой  4  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п).

Результат оценки эффективности реализации программы:

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы»:

О1 = (69 966 515,32 +11 832,83*) руб./ 70 522 240,00 руб. * 100% = 99,23%

*- экономия в результате проведенных конкурсных процедур.

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,23%, что соответствует значению О1 равному:

95% < О1 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей Муниципальной программы»:

О2 = [(104,22%+106,45%)/2+100,0%+154,0%]/ 3 показателя = 119,78 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 119,78 %, что соответствует значению О2 равному:

О2 > 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Муниципальной программы»:

О3=[(100%*0,25)+(141,67%*0,05)+(151,55%*0,2)+(92,01%*0,2)+(100%*0,1)+(140%*0,1)+(100%*0,04)+(100%*0,04)]/0,98 = 115,09 %

*- так как планом установлено значение целевого показателя, равное нулю, то при фактическом значении целевого показателя на уровне плана в расчет исполнения показатель принимается в размере 100% (в соответствии с формулой  6  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п).

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 115,09 %, что соответствует значению О3 равному:

О3 > 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (99,23%+119,78%+115,09%)/ 3 = 111,37%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 111,37%, что соответствует значению Оитог равному:

Оитог >100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа перевыполнена и является эффективной программой.

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017г (Оитог) |
| --- | --- | --- | --- |
| 99,23% | 119,78% | 115,09% | 111,37% |

Заместитель Главы

Богучанского района

по жизнеобеспечению			    		                                          А.А. Матюшин

Исполнители:

Архипова Евгения Сергеевна тел. 8(39162)21562

Зубарев Николай Леонидович тел. 8(39162)21563