ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Богучанского района

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» за 2018 год

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Богучанского района  от 01.11.2013 № 1391-п (далее – Муниципальная программа).

Срок реализации программы 2014 – 2021 годы.

По  показателям программы в 2018  году в  Программу было внесено 8 корректировок, а именно в редакции постановлений   администрации   Богучанского района:   от 22.02.2018  № 209-п, от 29.03.2018 № 325-п, от 11.05.2018 № 509-п, от 11.07.2018 № 727-п, от 31.08.2018 № 897-п, от 02.11.2018 № 1145-п,   от 12.11.2018 №1196-п, от 29.12.2018 № 1431-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи).

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района;

Управление образование администрации Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Администрация Таёжнинского сельсовета;

Финансовое управление администрации Богучанского района;

МКУ «Управление культуры Богучанского района»;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть №1»;

Администрация Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

подпрограммы:

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

«Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»;

«Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»;

«Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»;

«Обращение с отходами на территории Богучанского района»;

«”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»;

«Развитие информационного общества Богучанского района».

отдельные мероприятия программы: отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

Обеспечение качественными и доступными услугами связи, а также услугами по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.

Задачи муниципальной программы:

Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии;

Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;

Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района;

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района;

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилами;

Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Богучанского района.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2021 годы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

- Целевые показатели:

- - уровень износа коммунальной инфраструктуры снизится с 54% в 2014 году до 50% в 2021 году;

- Показатели результативности:

- - снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения с 4,7 ед. на 100 км инженерных сетей в 2014 году до 4,6 ед. на 100 км инженерных сетей в 2021 году, водоснабжение и водоотведение с 0,1 ед. на 100 км инженерных сетей в 2014 году до 0,09 ед. на 100 км инженерных сетей в 2021 году;

- - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 30 % в 2014 году до 29,9 % в 2021 году;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности с  36,4%  в 2014 году  до  41,0%  в 2021 году;

- - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам увеличится с 70% в 2014 году до 75% в 2021 году;

- - фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей увеличится с 97,8% в 2014 году  до 99,5%  в 2021 году;

- - уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район увеличится с 70% в 2015 году до 90% в 2021 году;

- - доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района: электрической энергии увеличится с 93% в 2014 году до 96,0% в 2021 году; тепловой энергии увеличится с 12,9 % в 2014 году до 17,9 % в 2021 году; холодной воды увеличится с 31,0 % в 2014 году до 75,0 % в 2021 году, горячей воды увеличится с 15,0% в 2014 году до 20,2% в 2021 году;

- - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:  теплоснабжение увеличится с 2,0% в 2014 году до  2,5%  в 2021 году, водоснабжение увеличится с 1,5 % в 2014 году до 2,1% в 2021 году, водоотведение  в 2014 году составляет 0%, к 2021 году останется на уровне 2014 года;

- доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО в 2014 году составит 27,8%, с 2017 года показатель – не действует;

- -  доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам обращения с ТБО в 2014 году составит  0 %,  с 2017 года показатель – не действует;

- -  доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов с 2017 года составит 5,6%, к 2021 году останется на уровне 2017 года;

- -  удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям снизится с 9,2 % в 2014 году до 8,6% в 2021 году;

- - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям снизится с 8,2% в 2014 году до 8,0% в 2021 году;

- - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене снизится с 75% в 2014 году до 60% в 2021 году;

- - число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снизится с 24,48 аварий на 100 км  в 2014 году до 24,46 аварий на 100 км  в  2021 году;

- - доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением увеличится с 36,4% в 2014 году до 49,5 % в 2021 году;

- количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Богучанского района обеспеченных доступом в сеть Интернет, ранее не имевших эту возможность, составит – 1.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

- Общий объем финансирования программы составляет:     2 058 786 096,59 рублей, из них:

- в 2014 году –  278 890 459,97 рублей,

- в 2015 году –  315 681 124,02 рублей,

- в 2016 году –  328 302 137,21 рублей,

- в 2017 году –  262 479 397,11 рублей,

- в 2018 году  – 250 342 478,28 рублей,

- в 2019 году  – 214 080 700,00 рублей,

- в 2020 году  – 204 504 900,00 рублей,

- в 2021 году  – 204 504 900,00 рублей, в том числе:

- краевой бюджет – 1 635 127 833,33 рублей, из них:

- в 2014 году –  170 841 596,46 рублей,

- в 2015 году –  192 325 465,45 рублей,

- в 2016 году –  207 732 819,00 рублей,

- в 2017 году –  234 212 870,42 рублей,

- в 2018 году  – 234 493 282,00 рублей,

- в 2019 году  – 198 373 400,00 рублей,

- в 2020 году  – 198 574 200,00 рублей,

- в 2021 году  – 198 574 200,00 рублей,

- районный бюджет – 243 625 263,26 рублей, из них:

- в 2014 году –   48 015 863,51 рублей,

- в 2015 году –   63 355 658,57 рублей,

- в 2016 году –   60 569 318,21 рублей,

- в 2017 году –   28 266 526,69 рублей,

- в 2018 году  –  15 849 196,28 рублей,

- в 2019 году  –  15 707 300,00 рублей,

- в 2020 году  –    5 930 700,00 рублей,

- в 2021 году  –    5 930 700,00 рублей,

- бюджеты муниципальных образований – 33 000,00 рублей, из них:

- в 2014 году  –   33 000,00 рублей,

- в 2015 году  –            0,00 рублей,

- в 2016 году  –            0,00 рублей,

- в 2017 году  –            0,00 рублей,

- в 2018 году  –           0,00 рублей,

- в 2019 году  –           0,00 рублей,

- в 2020 году  –           0,00 рублей,

- в 2021 году  –           0,00 рублей

- внебюджетные источники – 180 000 000,00 рублей, из них:

- в 2014 году –     60 000 000,00 рублей,

- в 2015 году –     60 000 000,00 рублей,

- в 2016 году –     60 000 000,00 рублей,

- в 2017 году –                     0,00 рублей,

- в 2018 году  –                    0,00  рублей,

- в 2019 году  –                    0,00  рублей,

- в 2020 году  –                    0,00 рублей,

- в 2021 году  –                    0,00 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

1. подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт |  |  |
| 1 | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: - теплоснабжение -водоснабжение и водоотведение | ед. на 100км инженер-ных сетей | 4,6 0,09 | 4,6 0,09 | 100,0% 100,0% |  |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 29,9 | 0,0 | 0% | Показатель не достигнут. |
| 3 | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 41,0 | 44,9 | 105,5% | Показатель достигнут. |

мероприятия:

В связи с отсутствием финансирования в 2018  мероприятия по подпрограмме не предусмотрены.

2. подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,0 | 75,1 | 101,1% | Показатель перевыполнен. |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 83,7 | 84,1% | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2018 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Предоставление субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Богучанского района для населения. | 15 119 000,00 | 15 119 000,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 176 331 000,00 | 176 289 965,57 | 99,98% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1» в связи с тем, что органами местного самоуправления осуществляются мероприятия по проведению в неблагоустроенные дома централизованного водопровода. Возврат средств неиспользованных субсидий произведен в краевой бюджет в объеме 41034,43 рублей (разница от суммы финансирования, поступившей из краевого бюджета в объеме 176 331 000,00 рублей) |
| 3 | Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 2 391 300,00 | 1 698 198,00 | 71,02% | Бюджетные ассигнования не освоены в связи с тем, что в договоре на поставку дизельного топлива предусмотрен пункт, что оплата поставки товара производится по фактическим ценам автозаправочной станции на день отгрузки, но не превышающим цены, указанные в спецификации к заключённому по результатам торгов договору, поэтому при расчёте субсидии учитывалась фактическая стоимость дизельного топлива по предъявленным счет-фактурам. Возврат средств неиспользованных субсидий в краевой бюджет не потребовался в связи с тем, что финансирование из краевого бюджета поступило в объеме 1 695 798,00 рублей (1 695 798,00 краевой бюджет +2 400,00 софинансирование с местного бюджета=1 698 198,00) |
|  | Итого | 193 841 300,00 | 193 107 163,57 | 99,62% |  |

3. подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт |  |  |
| 1 | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90 | 86,02 | 95,58% | Показатель не достигнут в связи с тем, что не произведена оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда за ноябрь 2018. |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2018 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район на счет Регионального оператора | 154 512,10 | 132 922,84 | 86,03% | Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме. Не оплачены взносы за капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда муниципального образования Богучанский район за ноябрь 2018г в связи с заблокированным лицевым счётом. Платёж за декабрь оплачивается в январе 2019 года согласно выставленных Регоператором счетов. |

4. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Общие показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по району |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96,0 | 97,38 | 101,1% | Показатель перевыполнен |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17,9 | 10,5 | 58,7% | Показатель не достигнут. Температура наружного воздуха в зимний период 2018 года была аномально теплой, в связи с чем, снизился показатель потребления тепловой энергии по приборам учета даже относительно показателя за 2017 год. |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 72,0 | 81,3 | 112,9% | Показатель перевыполнен |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 20,2 | 31,4 | 155,4% | Показатель перевыполнен |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории муниципального образования нет. |
| 6 | Доля объемов энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования нет. |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт*ч/ м2 | 32,2 | 30,4 | 105,6%* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,18 | 0,20 | 88,9%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. В связи с пониженным температурным режимом в осенне-весенний период бюджетными учреждениями (школы и детские сады) заключались договоры на увеличение отопительного периода |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 12,2 | 11,4 | 106,6%* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода холодной воды |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 6,0 | 1,3 | 178,3%* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода горячей воды. Бюджетными учреждениями образования проводятся мероприятия связанные с прекращением потребления горячей воды из открытых систем теплоснабжения (батарей) с переходом на приготовление горячей воды электрическими бойлерами |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 83 | 83 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 8 | 8 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. Энергосервисные контракты заключены по 8-ми бюджетным учреждениям: в 2013 году со сроком действия до 2021 года 1.МКОУ Такучетская СОШ № 18, 2.МКОУ Ангарская № 5; в 2014 году со сроком действия до 2022 года: 1.МБОУ Богучанская СОШ № 1, 2.МКОУ Богучанская СОШ № 2, 3.МКОУ Богучанская СОШ № 3, 4.МКОУ Артюгинская СОШ № 8, 5.МКОУ Таежнинская СОШ № 7, 6.МКОУ Октябрьская СОШ № 9 |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,345 | 0,345 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 18,7 | 18,7 | 100,00% | Показатель достигнут |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 3,2 | 2,2 | 131,3%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Свидетельствует об экономии потребления горячей воды в многоквартирных домах |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт*ч/ м2 | 165,0 | 165,0 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления(в расчете на 1м2 общей площади) | тыс. м3/ м2 | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения(в расчете на 1 жителя) | тыс.м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0% | Показатель достигнут |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/ млн.Гкал | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что тепловых электростанций, осуществляющих выработку тепловой энергии, на территории Богучанского района нет. |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т/Гкал | 0,250 | 0,244 | 102,4%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Экономия расхода топлива на выработку тепловой энергии связана с проведением мероприятий мо модернизации котлов на котельных, |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/м3 | 5086,8 | 5086,8 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,7 | 32,7 | 86,1%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат по снижению потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,10 | 18,99 | 95,1%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт*ч/ тыс.м3 | 1,78 | 1,87 | 94,95%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВт*ч/ м3 | 0,76 | 0,84 | 89,5%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*ч/м2 | 0,90 | 0,78 | 113,3%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |
|  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке на транспортных средствах, относящихся к общественному транспорту, муниципальным образованием не осуществляется. |
|  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что на территории Богучанского района не имеется автозаправочных станций, осуществляющих заправку транспорта природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом. |
|  | Количество транспортных средств с автономными источниками электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортные средства с автономными источниками электрического питания, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями не используются. |

мероприятия:

В связи с отсутствием финансирования в 2018 году мероприятия по подпрограмме не предусмотрены.

5. подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Плановый показатель на 2018 год не предусмотрен |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2018 год (в рублях) |  | Процент исполнения с положит. экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения. | 7 622 565,22 | 7 622 565,22 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 3 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения | 1 856 037,59 | 1 856 037,59 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 6 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений коммунального назначения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Софинансирование неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности котельной №34 п.Таежный: - Устранение аварийности монолитно-ребристого перекрытия подвала и верхней монолитной части фундамента котлов; - Устранение аварийности котлового контура с заменой насосов и ремонтом обвязки котельной, тепломеханические решения I этап; - Устранение аварийности теплообменного и насосного оборудования внешнего сетевого контура котельной, тепломеханические решения II этап; - Устранение аварийности строительных и ограждающих конструкций здания насосной станции сетевых насосов котельной. | 36 275 713,00 | 0,00 | 0,00% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 36 275 713,00 рублей, в том числе: 35 540 000,00 рублей (средства краевого бюджета); 735713,00 рублей (средства местного бюджета) |
|  | Гидравлические испытания 49,128 км. трубопроводов от котельных: №1 п.Ангарский, №3 п.Артюгино, №4 п.Беляки, №25, №29 п.Манзя, №30 п.Нижнетерянск, № 11,№13 с.Богучаны, №18,№19п.Пинчуга, №31, №32 п.Невонка, №33 п.Говорково. | 583 154,90 | 583 154,90 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 7 | Подготовка проектно-сметной документации. Проведение обследований и испытательных работ. Замена опор и монтаж сетей внешнего электроснабжения. Приобретение генераторной установки, кабеля и электрооборудования, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Разработка проектов на капитальный ремонт котельной №34 (устранение аварийности) и прохождение экспертизы | 998 144,97 | 480 782,21 | 48,17% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 517 362,76 рублей. |
|  | Приобретение генератора и комплектующего оборудования в целях обеспечения централизованным электроснабжением населения д.Каменка. | 279 550,50 | 279 550,5 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
|  | Итого | 47 615166,18 | 10 852 090,42 | 22,73% |  |

6. подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2018 год не предусмотрен |
| 2 | Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2018 год не предусмотрен |
| 3 | Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 5,6 | 5,6 | 100,0% | Показатель достигнут |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2018 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" | 5 176 500,00 | 5 176 500,00 | 100,00 | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |

7. подпрограмма «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 14,1 | 36,0%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 6,6 | 117,5%* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60,0 | 66,0 | 90,0%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
| 4 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 33,86 | 61,6%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения. Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2018 год составило 70 единиц, на сетях водоотведения аварий не было. Протяженность сетей водоснабжения -191,0 км, водоотведения – 15,68 км |
| 5 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 50,61 | 102,2% | Показатель перевыполнен |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя (в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п)

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2018 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Приобретение 1 водовозной автоцистерны для нужд развоза питьевой воды населению п.Такучет, п.Осиновый Мыс | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |

8. подпрограмма «Развитие информационного общества Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Богучанского района обеспеченных доступом в сеть Интернет, ранее не имевших эту возможность | ед. | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2018 год не предусмотрен. |

мероприятия:

В связи с отсутствием финансирования в 2018 году  мероприятия по подпрограмме не предусмотрены.

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | факт |  |  |
| 1 | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2018 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования. | шт. | 0 | 0 | 0% | Плановые показатели не предусмотрены |
| 2 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | Финансовая стабильность энергоснабжающих организаций, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 0% | Показатель достигнут |
|  |  | Финансовая стабильность организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс. чел. | 11,5 | 11,5 | 0% | Показатель достигнут |
|  |  | Финансовая стабильность энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию электрической энергии, обеспечение доступности коммунальных услуг | тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0% | Показатель достигнут |
| 3 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район от начисленных платежей | % | 90 | 86,02 | 95,58% | Показатель не достигнут. Не произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда муниципального образования Богучанский район за ноябрь 2018 из-за блокировки лицевого счета. |
| 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2018 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования | Гкал | 0 | 0 | 0% | Плановые показатели не предусмотрены |
| 5 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения | км | 0,72 | 0,72 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | км | 1,059 | 1,059 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | Гидравлические испытания трубопроводов от котельных: №1 п.Ангарский, №3 п.Артюгино, №4 п.Беляки, №25, №29 п.Манзя, №30 п.Нижнетерянск, № 11,№13 с.Богучаны, №18,№19п.Пинчуга, №31, №32 п.Невонка, №33 п.Говорково. | км | 49,128 | 49,128 | 100,00% | Показатель достигнут в полном объеме |
|  |  | Устранение аварийности монолитно-ребристого перекрытия подвала и верхней монолитной части фундамента котлов котельной №34 п.Таежный. | у.е. | 1 | 0 | 0,0% | Показатель не достигнут в связи с тем, что проект на выполнение работ не прошел госэкспертизу. |
|  |  | Устранение аварийности котлового контура с заменой насосов и ремонтом обвязки котельной, тепломеханические решения I этап котельной №34 п.Таежный. | у.е. | 1 | 0 | 0,0% | Показатель не достигнут в связи с невозможностью остановки котельной из-за низкой температуры наружного воздуха на момент заключения муниципальных контрактов и отсутствием иных источников производства тепловой энергии |
|  |  | Устранение аварийности теплообменного и насосного оборудования внешнего сетевого контура котельной, тепломеханические решения II этап котельной №34 п.Таежный. | у.е. | 1 | 0 | 0,0% |  |
|  |  | Устранение аварийности строительных и ограждающих конструкций здания насосной станции сетевых насосов котельной котельной №34 п.Таежный. | у.е. | 1 | 0 | 0,0% | Показатель не достигнут в связи с тем, что проект на выполнение работ не прошел госэкспертизу. |
|  |  | Разработка проектов на капитальный ремонт котельной №34 (устранение аварийности) и прохождение экспертизы | Ед. | 4 | 2 | 50,0% | Показатель не достигнут в связи с тем, что 2 проекта не прошли госэкспертизу. |
|  |  | Обеспечение централизованным электроснабжением населения д.Каменка: Приобретение генератора и комплектующего оборудования | Ед. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 6 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | га | 6,25 | 6,25 | 100,0% | Показатель достигнут |
|  |  | Корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" | шт. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 7 | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» | Приобретение 1 водовозной автоцистерны для нужд развоза питьевой воды населению п.Такучет, п.Осиновый Мыс | автоцистерна | 1 | 1 | 100,00% | Показатель достигнут |
| 8 | «Развитие информационного общества Богучанского района» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2018 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования | един. | 0 | 0 | 0,0% | Плановые показатели не предусмотрены |

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2018 год (в рублях) |  | Процент исполнения с положит. экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | 193 841 300,00 | 193 107 163,57 | 99,62% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 734 136,43 рублей них 41034,43 рублей-из-за снижения фактического объёма поставки привозной воды в связи с тем, что органими местного самоуправления осуществляются мероприятия по проведению в неблагоустроенные дома централизованного водопровода; 693102,00 руб - бюджетные ассигнования не освоены в связи с тем, что в договоре на поставку дизельного топлива предусмотрен пункт, что оплата поставки товара производится по фактическим ценам автозаправочной станции на день отгрузки, но не превышающим цены, указанные в спецификации к заключённому по результатам торгов договору, поэтому при расчёте субсидии учитывалась фактическая стоимость дизельного топлива по предьявленным счетам-фактурам. |
| 2 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | 47 615 166,18 | 10 822 090,42 | 22,73% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 36 793 075,76 рублей, в том числе: Средства краевого бюджета 35 540 000,00 рублей Средства местного бюджета 1 253 075,76 рублей. Краевой бюджет 35 540 000,00 рублей Краевые средства в объеме 35 540 000,00 рублей в бюджет района не поступали, их возврат не требуется. |
| 3 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» | 154 512,10 | 132 922,84 | 86,03% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 21 589,26 рублей – в связи с тем, что не произведена оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда Богучанского района за ноябрь 2018 из-за блокировки лицевого счета. Оплата за декабрь производится в следующем календарном месяце согласно счетам, предъявленным Региональным оператором. |
|  | Итого | 241 610 978,28 | 204 062 176,83 | 84,45% |  |

Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию):

В целом финансирование Муниципальной программы за 2018 год исполнено на 85,00%.

Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по подпрограммам:

-  «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»:  в связи со  снижением объемов предоставляемых услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения (привозная вода) населению; снижение стоимости дизельного топлива у энергоснабжающих организаций организаций, что  привело к  снижению выплат субсидий организациям коммунального комплекса;

- «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»: в связи с

тем, что не произведена оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда Богучанского района за ноябрь 2018 из-за блокировки лицевого счета. Оплата за декабрь производится в следующем календарном месяце согласно счетам, предъявленным Региональным оператором.

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»: невозможность выполнения работ на действующем объекте теплоснабжения, являющемся единственным источником теплоснабжения п. Таежный, выполнения работ подрядчиком не в полном объеме  (не получена госэкспертиза проекта реконструкции котельной № 34 п.Таежный),  отсутствие заявок  на участие в электронных аукционах.

Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме по подпрограммам:

-  «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»;

-  «Обращение с отходами на территории Богучанского района».

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению

по объему финансирования Программы:

| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2018 год (в рублях) |  |  | Процент исполнения с положит. экономией | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | положительная экономия |  |  |
| 1 | «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 250 342 478,28 | 212 793 676,83 | 0,00 | 85,00% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму: 37 548 801,45 рублей, а именно: средства краевого бюджета – рублей 36 274 136,43 рубля (подпрограмма № 2) 734 136,43 рубля Причины неисполнения: снижение объемов предоставляемых услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения (привозная вода) населению; снижение стоимости дизельного топлива энергоснабжающих организаций. Принятые меры: Средства в объеме в объеме 41 034,43 рублей возвращены в краевой бюджет (разница от суммы финансирования, поступившей из краевого бюджета в объеме 193 145 798,00 рублей) (подпрограмма № 5) - 35 540, 00 тыс .рублей (краевые средства): Причины неисполнения: - 35 540,00 тыс. рублей – в связи с невозможностью выполнения работ подрядчиком на действующей котельной и отсутствием иных источников тепловой энергии в п.Таежный Принятые меры: Краевые средства в объеме 35 540 000,00 рублей в бюджет района не поступали, их возврат не требуется. средства районного бюджета – 1 274 665,02 рублей, в т.ч.: (подпрограмма 3) - 21 589,26 рублей Причины неисполнения: не осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда Богучанского района за ноябрь 2018 года в связи с блокировкой лицевого счета. Оплата за декабрь 2018 года осуществляется в следующем календарном месяце согласно счетам, предъявленным Региональным оператором. (подпрограмма 5) - 1 253 075,76 рублей, Причины неисполнения: - 735 713 тыс.рублей – В связи с не освоением средства краевого бюджета в сумме 35 540 000,0 рублей, средства местного бюджета не востребованы. - 517 362,76 тыс. рублей – в связи с отсутствием полученной подрядчиком госэкспертизы проектов на капитальный ремонт котельной №34 (устранение аварийности) в соответствии с требованиями законодательства. |

по целевым показателям и показателям результативности:

| Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Целевой показатель 1: |  |  |  |  |  |
| уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 100,0% |  |
| Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: | ед. на 100 км инженерных сетей |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  | 4,60 | 4,6 | 100,0% |  |
| водоснабжение и водоотведение |  | 0,09 | 0,09 | 100,0% |  |
| Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 29,9 | 0 | 0,0% | Показатель не достигнут |
| Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 41,0 | 44,9 | 109,5% | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,0 | 75,1 | 100,1% | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 83,7 | 84,1% | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг |
| Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90,0 | 86,0 | 95,6% | Показатель не достигнут. Не осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда Богучанского района за ноябрь 2018 года в связи с блокировкой лицевого счета. Оплата за декабрь 2018 года осуществляется в следующем календарном месяце согласно счетам, предъявленным Региональным оператором. |
| Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |
| Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в том числе: |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 96,0 | 97,4 | 101,4% | Показатель перевыполнен |
| тепловой энергии | % | 17,9 | 10,5 | 58,4% | Показатель не достигнут. Температура наружного воздуха в зимний период 2018 года была аномально теплой, в связи с чем снизался показатель потребления тепловой энергии по приборам учета даже относительно показателя за 2017 года |
| холодной воды | % | 72,0 | 81,3 | 112,9% | Показатель перевыполнен |
| горячей воды | % | 20,2 | 31,4 | 155,5% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. |
| Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. |
| Водоотведение | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2018 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2018 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 10: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2018 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 11: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 5,6 | 5,6 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Показатель результативности 12: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 14,1 | 36,0% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
| Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 6,6 | 100,0% | Показатель достигнут не достигнут, но но характеризует положительный результат. |
| Показатель результативности 14: |  |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60,0 | 65,8 | 90,3%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| Показатель результативности 15: |  |  |  |  |  |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 33,86 | 61,6%* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения. Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2018 год составило 70 единиц, на сетях водоотведения аварий не было. Протяженность сетей водоснабжения -191,0 км, водоотведения – 15,68 км |
| Показатель результативности 16: |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 50,61 | 102,2% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 17: |  |  |  |  |  |
| Количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Богучанского района обеспеченных доступом в сеть Интернет, ранее не имевших эту возможность | един. | - | - | 0,0% | Плановый показатель на 2018 год не предусмотрен |

* - так как планом установлено максимальное значение целевого показателя (в соответствии с формулой  5  подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п)

Результат оценки эффективности реализации программы:

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы»:

О1 = (250 342 478,28 руб. + 0,00 руб.*)/ 212 793 676,73 руб. * 100% = 85,00%

*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 85,00%, что соответствует значению О1 равному:

O1 < 90 %

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей Муниципальной программы»:

О2 = 100%/ 1 показатель = 100,0 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению О2 равному:

95% < О2 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Муниципальной программы»:

О3 = [((100,0%+100,0%+0,0%+109,5)/4*0,08) +  (100,1%*0,07) + (84,1%*0,05) + (95,6%*0,03) + (101,4%*0,03) + (58,4%*0,04) + (112,9%*0,05) + (155,5%*0,03) + (100,0%*0,05) + (100,0%*0,05) + (0%*0,00) + (0%*0,00) + (0%*0,00) + (100,0%*0,06) + (36,0%*0,02) + (117,5%*0,02)+(90,3%*0,03) + (61,6%*0,03) + (102,2*0,19) + (0,0%*0,01)]/1= 90,61%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 90,61%, что соответствует значению О3 равному:

85% < О3 < 95%

что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (85,0%+100,0%+90,61%)/ 3 = 91,87%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 91,87%, что соответствует значению Оитог равному:

86,7% < Оитог < 95 %

что расценивается как –  Муниципальная программа в целом выполнена.

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 85,00% | 100,0% | 90,61% | 91,87% |

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в целом выполнена и считается эффективной.

И.о.начальника отдела лесного хозяйства

жилищной политики, транспорта и связи

администрации Богучанского района			         	                         Е.В.Мирзоева

Кошкарева Рузалия Самигуллиновна, тел. 8(39162)21-563